ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

2025 წლის ---------- N--------

განკარგულების დანართი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

I თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მომზადებულია მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურებიდან  და მერიის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ებიდან მოწოდებული ინფორმაციისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს ბიუჯეტის ბალანსს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებლებთან, ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებს წლის დასაწყისისა და დასასრულისათვის, პროგრამების დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობის განმარტებას (30%-ზე მეტის არსებობის შემთხვევაში). ასევე, ინფორმაციას დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში პროგრამების/ქვეპროგრამების მიხედვით განხორციელებული ღონისძიებების აღწერის და მიღწეული შედეგების, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულების წლიური მაჩვენებლების, სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების შესახებ.

ბიუჯეტის შესრულების დაგეგმილ მაჩვენებელთან შესაბამისობის შეფასების მიზნით, გრძელდება პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორების - საბაზისო, დაგეგმილი და მიღწეული მაჩვენებლების გათვალისწინება (მათ შორის შედეგების შეფასების ნაწილში გენდერული ინდიკატორები).

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2023 წლის 27 დეკემბერს, ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს N79 დადგენილებით. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ბიუჯეტში შევიდა 5 ცვლილება და წლის ბოლოს დაზუსტებულმა გეგმამ 150 056.2 ათასი ლარი შეადგინა.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ბალანსის შესრულება

თანხა ათას ლარში

| დასახელება | 2024 წლის გეგმა |  |  | 2024 წლის ფაქტი |  |  | 2024 წლის პროცენტული შესრულება |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | სულ | მათ შორის: |  | სულ | მათ შორის: |  | სულ | მათ შორის: |  |
|  |  | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |  | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |  | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 1 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| შემოსავლები | 116 415.0 | 22 178.8 | 94 236.2 | 117 270.2 | 22 089.9 | 95 180.3 | 100.7% | 99.6% | 101.0% |
| გადასახადები | 73 310.8 | 0.0 | 73 310.8 | 75 877.8 | 0.0 | 75 877.8 | 103.5% |  | 103.5% |
| გრანტები | 26 544.2 | 22 178.8 | 4 365.4 | 26 037.1 | 22 089.9 | 3 947.2 | 98.1% | 99.6% | 90.4% |
| სხვა შემოსავლები | 16 560.0 | 0.0 | 16 560.0 | 15 355.3 | 0.0 | 15 355.3 | 92.7% |  | 92.7% |
| ხარჯები | 102 849.7 | 3 158.9 | 99 690.8 | 99 675.9 | 2 974.8 | 96 701.1 | 96.9% | 94.2% | 97.0% |
| შრომის ანაზღაურება | 45 821.7 | 0.0 | 45 821.7 | 45 739.7 | 0.0 | 45 739.7 | 99.8% |  | 99.8% |
| საქონელი და მომსახურება | 23 315.8 | 4.3 | 23 311.5 | 22 115.7 | 4.3 | 22 111.4 | 94.9% | 100.0% | 94.9% |
| პროცენტი | 2 175.3 | 0.0 | 2 175.3 | 2 045.8 | 0.0 | 2 045.8 | 94.0% |  | 94.0% |
| სუბსიდიები | 11 976.1 | 0.0 | 11 976.1 | 11 946.5 | 0.0 | 11 946.5 | 99.8% |  | 99.8% |
| გრანტები | 125.0 | 0.0 | 125.0 | 125.0 | 0.0 | 125.0 | 100.0% |  | 100.0% |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7 877.4 | 0.0 | 7 877.4 | 7 731.9 | 0.0 | 7 731.9 | 98.2% |  | 98.2% |
| სხვა ხარჯები | 11 558.4 | 3 154.6 | 8 403.8 | 9 971.3 | 2 970.5 | 7 000.8 | 86.3% | 94.2% | 83.3% |
| საოპერაციო სალდო | 13 565.3 | 19 019.9 | -5 454.6 | 17 594.3 | 19 115.1 | -1 520.8 | 129.7% |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 21 276.8 | 28 335.9 | -7 059.1 | 17 695.7 | 25 360.6 | -7 664.9 | 83.2% | 89.5% | 108.6% |
| ზრდა | 43 276.8 | 28 335.9 | 14 940.9 | 36 574.1 | 25 360.6 | 11 213.5 | 84.5% | 89.5% | 75.1% |
| კლება | 22 000.0 | 0.0 | 22 000.0 | 18 878.4 | 0.0 | 18 878.4 | 85.8% |  | 85.8% |
| მთლიანი სალდო | -7 711.5 | -9 316.0 | 1 604.5 | -101.4 | -6 245.5 | 6 144.1 |  |  |  |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -11 641.2 | -9 316.0 | -2 325.2 | -4 031.1 | -6 245.5 | 2 214.4 | 34.6% | 67.0% | 95.2% |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 526.6 | 3 977.3 | 4 549.3 |  |  |  |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 |  |  | 8 526.6 | 3 977.3 | 4 549.3 |  |  |  |
| კლება | 11 641.2 | 9 316.0 | 2 325.2 | 12 557.7 | 10 222.8 | 2 334.9 | 107.9% | 109.7% | 100.4% |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 11 641.2 | 9 316.0 | 2 325.2 | 12 557.7 | 10 222.8 | 2 334.9 | 107.9% | 109.7% | 100.4% |
| ვალდებულებების ცვლილება | -3 929.7 | 0.0 | -3 929.7 | -3 929.7 | 0.0 | -3 929.7 | 100.0% |  | 100.0% |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| საშინაო | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |
| საგარეო | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |
| კლება | 3 929.7 | 0.0 | 3 929.7 | 3 929.7 | 0.0 | 3 929.7 | 100.0% |  | 100.0% |
| საშინაო | 3 929.7 | 0.0 | 3 929.7 | 3 929.7 | 0.0 | 3 929.7 | 100.0% |  | 100.0% |
| საგარეო | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |

შენიშვნა: ბალანსში გათვალისწინებულია ბიუჯეტის ანგარიშებზე მობრუნებული თანხები

2024 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 12 557.7 ათასი ლარი.

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილების შესრულება:

თანხა ათას ლარში

| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2024 წლის გეგმა |  |  | 2024 წლის ფაქტი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | სულ | მათ შორის: |  | სულ | მათ შორის: |  |
|  |  | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |  | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 1 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| შემოსულობები | 138 415.0 | 22 178.8 | 116 236.2 | 136 148.6 | 22 089.9 | 114 058.7 |
| შემოსავლები | 116 415.0 | 22 178.8 | 94 236.2 | 117 270.2 | 22 089.9 | 95 180.3 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 22 000.0 | 0.0 | 22 000.0 | 18 878.4 | 0.0 | 18 878.4 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარდა) | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| გადასახდელები | 150 056.2 | 31 494.8 | 118 561.4 | 148 706.3 | 32 312.7 | 116 393.6 |
| ხარჯები | 102 849.7 | 3 158.9 | 99 690.8 | 99 675.9 | 2 974.8 | 96 701.1 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 43 276.8 | 28 335.9 | 14 940.9 | 36 574.1 | 25 360.6 | 11 213.5 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 526.6 | 3 977.3 | 4 549.3 |
| ვალდებულებების კლება | 3 929.7 | 0.0 | 3 929.7 | 3 929.7 | 0.0 | 3 929.7 |
| ნაშთის ცვლილება | -11 641.2 | -9 316.0 | -2 325.2 | -12 557.7 | -10 222.8 | -2 334.9 |

ბიუჯეტის შემოსულობები სახეების მიხედვით:

მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 150 056.2 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 148 706.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 99.1%.

თანხა ათას ლარში

| შემოს. კლას. კოდი | დასახელება | 2024 წლის გეგმა |  |  | 2024 წლის ფაქტი |  |  | 2024 წლის პროცენტული შესრულება |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | სულ | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სულ | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სულ | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 0 | ჯამური | 150 056.2 | 31 494.8 | 118 561.4 | 148 706.3 | 32 312.7 | 116 393.6 | 99.1% | 102.6% | 98.2% |
| 1 | შემოსავლები | 116 415.0 | 22 178.8 | 94 236.2 | 117 270.2 | 22 089.9 | 95 180.3 | 100.7% | 99.6% | 101.0% |
| 11 | გადასახადები | 73 310.8 | 0.0 | 73 310.8 | 75 877.8 | 0.0 | 75 877.8 | 103.5% |  | 103.5% |
| 111 | გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზარდზე | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 113 | გადასახადები ქონებაზე | 13 000.0 | 0.0 | 13 000.0 | 14 175.6 | 0.0 | 14 175.6 | 109.0% |  | 109.0% |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 11 500.0 | 0.0 | 11 500.0 | 11 974.9 | 0.0 | 11 974.9 | 104.1% |  | 104.1% |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 |  | -5.4 | 0.0 | -5.4 |  |  |  |
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 920.1 | 0.0 | 920.1 | 920.1% |  | 920.1% |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 0.0 | 0.0 |  | 1.2 | 0.0 | 1.2 |  |  |  |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 1 400.0 | 0.0 | 1 400.0 | 1 284.8 | 0.0 | 1 284.8 | 91.8% |  | 91.8% |
| 114 | გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე | 60 310.8 | 0.0 | 60 310.8 | 61 702.2 | 0.0 | 61 702.2 | 102.3% |  | 102.3% |
| 11411 | დამატებული ღირებულების გადასახადი | 60 310.8 |  | 60 310.8 | 61 702.2 |  | 61 702.2 | 102.3% |  | 102.3% |
| 13 | გრანტები | 26 544.2 | 22 178.8 | 4 365.4 | 26 037.1 | 22 089.9 | 3 947.2 | 98.1% | 99.6% | 90.4% |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 2 422.2 | 0.0 | 2 422.2 | 2 240.5 | 0.0 | 2 240.5 | 92.5% |  | 92.5% |
| 132 | უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| 133 | სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 24 122.0 | 22 178.8 | 1 943.2 | 23 796.6 | 22 089.9 | 1 706.7 | 98.7% | 99.6% | 87.8% |
| 133111 | მიმდინარე | 312.4 | 0.0 | 312.4 | 312.4 | 0.0 | 312.4 | 100.0% |  | 100.0% |
| 1331111 | გათანაბრებითი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 |  | 312.4 | 0.0 | 312.4 |  |  |  |
| 1331112 | მიზნობრივი ტრანსფერი | 312.4 |  | 312.4 | 0.0 |  |  | 0.0% |  | 0.0% |
| 1331113 | სპეციალური ტრანსფერი | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |
| 1332112 | კაპიტალური | 23 809.6 | 22 178.8 | 1 630.8 | 23 484.2 | 22 089.9 | 1 394.3 | 98.6% | 99.6% | 85.5% |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 16 560.0 | 0.0 | 16 560.0 | 15 355.3 | 0.0 | 15 355.3 | 92.7% |  | 92.7% |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 1 270.0 | 0.0 | 1 270.0 | 1 184.6 | 0.0 | 1 184.6 | 93.3% |  | 93.3% |
| 1411 | პროცენტი | 800.0 |  | 800.0 | 795.0 |  | 795.0 | 99.4% |  | 99.4% |
| 141124 | დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 800.0 |  | 800.0 | 795.0 |  | 795.0 | 99.4% |  | 99.4% |
| 1412 | დივიდენდები | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0% |  | 0.0% |
| 1415 | რენტა | 420.0 | 0.0 | 420.0 | 389.6 | 0.0 | 389.6 | 92.8% |  | 92.8% |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 261.2 | 0.0 | 261.2 | 87.1% |  | 87.1% |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 120.0 | 0.0 | 120.0 | 128.4 | 0.0 | 128.4 | 107.0% |  | 107.0% |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 7 800.0 | 0.0 | 7 800.0 | 7 529.4 | 0.0 | 7 529.4 | 96.5% |  | 96.5% |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 7 100.0 | 0.0 | 7 100.0 | 6 915.7 | 0.0 | 6 915.7 | 97.4% |  | 97.4% |
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 1 100.0 | 0.0 | 1 100.0 | 970.2 | 0.0 | 970.2 | 88.2% |  | 88.2% |
| 142214 | მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 4 200.0 | 0.0 | 4 200.0 | 3 859.1 | 0.0 | 3 859.1 | 91.9% |  | 91.9% |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებლები | 1 800.0 | 0.0 | 1 800.0 | 2 086.4 | 0.0 | 2 086.4 | 115.9% |  | 115.9% |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 700.0 | 0.0 | 700.0 | 613.7 | 0.0 | 613.7 | 87.7% |  | 87.7% |
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 5 660.0 | 0.0 | 5 660.0 | 5 236.7 | 0.0 | 5 236.7 | 92.5% |  | 92.5% |
| 1431 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 5 300.0 | 0.0 | 5 300.0 | 4 922.2 | 0.0 | 4 922.2 | 92.9% |  | 92.9% |
| 1434 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 300.4 | 0.0 | 300.4 | 100.1% |  | 100.1% |
| 1439 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 14.1 | 0.0 | 14.1 | 23.5% |  | 23.5% |
| 144 | ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 830.0 | 0.0 | 1 830.0 | 1 404.6 | 0.0 | 1 404.6 | 76.8% |  | 76.8% |
| 144124 | შემოსავალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან | 180.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 0.0 | 180.0 | 100.0% |  | 100.0% |
| 144127 | შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 300.3 | 0.0 | 300.3 | 100.1% |  | 100.1% |
| 1441299 | სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 1 350.0 | 0.0 | 1 350.0 | 924.3 | 0.0 | 924.3 | 68.5% |  | 68.5% |
| 14412994 | შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან | 500.0 | 0.0 | 500.0 | 161.8 | 0.0 | 161.8 | 32.4% |  | 32.4% |
| 14412999 | წინა წელს გამოუყენებული და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები | 0.0 | 0.0 |  | 12.5 | 0.0 | 12.5 |  |  |  |
| 144129999 | სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 850.0 | 0.0 | 850.0 | 750.0 | 0.0 | 750.0 | 88.2% |  | 88.2% |
| 31 | შემოსულობა არაფინანსური აქტივებიდან | 22 000.0 | 0.0 | 22 000.0 | 18 878.4 | 0.0 | 18 878.4 | 85.8% |  | 85.8% |
| 311 | შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან | 5 000.0 | 0.0 | 5 000.0 | 6 400.2 | 0.0 | 6 400.2 | 128.0% |  | 128.0% |
| 312 | შემოსულობა მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 3141 | შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან | 17 000.0 | 0.0 | 17 000.0 | 12 478.2 | 0.0 | 12 478.2 | 73.4% |  | 73.4% |
| 4 | ნაშთები წლის დასაწყისისათვის | 11 641.2 | 9 316.0 | 2 325.2 | 12 557.7 | 10 222.8 | 2 334.9 | 107.9% | 109.7% | 100.4% |

2023 წლის ბიუჯეტის  შემოსავლები სახეების მიხედვით

გადასახადები შემოსავლების 65%-ს (73 310.8 ათასი ლარი) შეადგენს. იგი შედგება შემოსავლის 2 წყაროსგან: ქონების და დღგ-ს განაწილებიდან მისაღებ შემოსავლებად. ქონების გადასახადის სახით მიღებული 14 175.6 ათასი ლარის შემოსავალი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ქონებაზე იურიდიული და ფიზიკური პირების მიერ გადახდილ ქონების გადასახადს. გადასახადების პროგნოზირებულ მაჩვენებლებს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტს განუსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, რომელიც, ასევე ახორციელებს გადასახადების ადმინისტრირებას ბიუჯეტში. დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მიღებული 61 702.2 ათასი ლარი წარმოადგენს ცენტრალურ ხელისუფლებასა და თვითმმართველობებს შორის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად დღგ-ს განაწილებით მიღებულ სახსრებს.

გრანტების სახით მიღებული თანხები შემოსავლების 22%-ს (26 037.1 ათასი ლარი) შეადგენს. იგი შედგება: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული  გრანტების, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორცილებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის, ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებისათვის გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისაგან. მიზნობრივი ტრანსფერი - 312,4 ათასი ლარი; კაპიტალური ტრანსფერი - 23 484.2 ათასი  ლარი; საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული  გრანტები - 2 240.5 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლებიდან მიღებული შემოსავლები შემოსავლების 13%-ს (15 355.3 ათასი ლარი) შეადგენს. სხვა შემოსავლების შევსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები - 6 915.7 ათასი ლარი და სანქციები (ჯარიმები და საურავები) – 5 236.7 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლებისგან - ქონების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 12.7%-ს (18 878.4 ათასი ლარი) შეადგენს.

ფინანსური აქტივების ცვლილებამ 2024 წლის განმავლობაში შეადგინა -4 031.1 ათასი ლარი. მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო ანგარიშებზე 2024 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთის სახით ირიცხებოდა 12 557.7 ათასი ლარი, ხოლო 2025 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთის მოცულობამ  შეადგინა 8 526.6 ათასი ლარი.

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

გადასახდელების საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 150 056.2 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 140 179.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 93,4%-ია. მათ შორის:

ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 102 849.7 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 99 675.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96,9%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 71,1%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 43 276.8 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 36 574.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 84,5%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 26,1%-ია.

ვალდებულებების კლების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 3 929.7 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 3 929.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100%-ი და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების 2,8%-ია.

„შრომის ანაზღაურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 45 821.7 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 45 739.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99,8%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 45,9%-ია.

„საქონელი და მომსახურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განსაზღვრულ იქნა 23 315.8 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 22 115.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 94,9%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 22,2%-ია.

,,პროცენტის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 2 175.3 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 2 045.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 94%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 2,1%-ია. ამ მუხლიდან თანხები მიმართულ იქნა საშინაო ვალდებულებების მომსახურებაზე.

„სუბსიდიების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 11 976.1 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 11 946.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 99,8%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 12%-ს შეადგენს.  „სუბსიდიების“ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:

- სატრანსპორტო კომპანია ;

- კალათბურთის განვითარება;

- ქალთა ფეხბურთისა და ფუტსალის განვითარება;

- რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა;

- სპორტული ღონისძიებები;

- კულტურის ღონისძიებები.

„გრანტების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 125,0 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 125,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 0.1%-ს შეადგენს.  „გრანტების” მუხლით ძირითადად დაფინანსებული იქნა საერთაშორისო ორგანიზაციებში საწევროს ხარჯები, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი სსიპ-ების ხელშეწყობის ხარჯები.

„სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 7 877.4 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 7 731.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის 98,2%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 7,8%-ს შეადგენს.

„სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:

- სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების ღონისძიებები და სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები;

- აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია;

- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა  დახმარება;

- მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება;

- სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება;

- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

„სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 11 558.4 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 9 971.3 ათასი ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 86.3%-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 10%-ია.

„სხვა ხარჯების” მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებულია ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:

- ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა - რეკონსტრუქციის და სტიქიით დაზიანებული შენობების გამაგრების სამუშაოები

- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებები

- სპორტის სხვადასხვა სახეობის მწვრთნელთა ფინანსური მხარდაჭერის და წარმატებული მოსწავლეების წახალისების ღონისძიებები.

აღებული ვალდებულებების დასაფინანსებლად 2024 წლის ბიუჯეტიდან გადაირიცხა 3 929.7 ათასი ლარი ძირის სახით, ხოლო პროცენტის სახით - 2 045.8 ათასი ლარი.  აქედან (2015–2025 წლები), ნიკეას ქუჩის რეაბილიტაციისათვის გადაირიცხა 592,1 ათას ლარი, ხოლო, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტსა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს“ შორის ხელმოწერილი პროექტის ქონების გადაცემის ხელშეკრულების (2018–2026 წლები) შესაბამისად, დაიფარა ვალდებულება 97,7 ათას ლარის ოდენობით, ქუთაისის მუნიციპალიტეტისათვის სამგზავრო ავტობუსებისა და მისი სათადარიგო ნაწილების გადაცემისათვის  (2021–2029 წლები) გადაირიცხა 3239,9 ათას ლარი. შესაბამისად, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გასასტუმრებელი ვალის ნაშთი 2025 წლის 1–ლი იანვრისათვის შეადგენს 17 006,6 ათას ლარს.

| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2024 წლის გეგმა | 2024 წლის ფაქტი | პროცენტული შესრულება |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი ხარჯები | 150 056.2 | 140 179.7 | 93.4% |
| 2 | ხარჯები | 102 849.7 | 99 675.9 | 96.9% |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 45 821.7 | 45 739.7 | 99.8% |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 23 315.8 | 22 115.7 | 94.9% |
| 24 | პროცენტი | 2 175.3 | 2 045.8 | 94.0% |
| 25 | სუბსიდიები | 11 976.1 | 11 946.5 | 99.8% |
| 26 | გრანტები | 125.0 | 125.0 | 100.0% |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 7 877.4 | 7 731.9 | 98.2% |
| 28 | სხვა ხარჯები | 11 558.4 | 9 971.3 | 86.3% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 43 276.8 | 36 574.1 | 84.5% |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 3 929.7 | 3 929.7 | 100.0% |

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

თანხა ათას ლარში

| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2024 წლის გეგმა | 2024 წლის ფაქტი | შესრულება %-ში |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 19 485.1 | 18 263.7 | 93.7% |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 12 586.9 | 12 211.1 | 97.0% |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 2 175.3 | 2 045.8 | 94.0% |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 4 722.9 | 4 006.8 | 84.8% |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 16 742.3 | 15 046.1 | 89.9% |
| 7045 | ტრანსპორტი | 14 832.3 | 13 154.4 | 88.7% |
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები |  |  |  |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 1910.0 | 1891.7 | 99.0% |
| 705 | გარემოს დაცვა | 14 969.6 | 14 675.4 | 98.0% |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 8115 | 8110.6 | 99.9% |
| 7054 | ბიუმრავალფეროვნებისა და ლადშაფტების დაცვა | 6854.6 | 6564.8 | 95.8% |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 32 476.8 | 27 026.5 | 83.2% |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 2 784.6 | 1 834.6 | 65.9% |
| 7064 | გარეგანათება | 4051.3 | 3874.9 | 95.6% |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 25640.9 | 21317.0 | 83.1% |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 2 443.0 | 2 394.3 | 98.0% |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 371.7 | 348.0 | 93.6% |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 2071.3 | 2046.3 | 98.8% |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 30 653.5 | 30 182.7 | 98.5% |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 18414.6 | 18136.1 | 98.5% |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 11755.3 | 11610.3 | 98.8% |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 200.0 | 154.0 | 77.0% |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 283.6 | 282.3 | 99.5% |
| 709 | განათლება | 22 939.9 | 22 527.5 | 98.2% |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 21 223.0 | 21 156.7 | 99.7% |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 1 716.9 | 1 370.8 | 79.8% |
| 710 | სოციალური დაცვა | 6 416.1 | 6 133.7 | 95.6% |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 6416.1 | 6133.7 | 95.6% |
|  | სულ | 146 126.3 | 136 249.9 | 93.2% |

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით მუნიციპალიტეტის 2024 წლის  ბიუჯეტის შესრულება:

◙ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 18 263.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (19 485.1 ათასი ლარი) 93.7%, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 13.4%-ს შეადგენს. მათ შორის:

- აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 12 211.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (12 586.9 ათასი ლარი) 97.0%-ია;

- ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 2 045.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 94%-ია;

- სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 4 006.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (4 722.9 ათასი ლარი) 84.8%-ია.

◙ ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 16 742.3 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 15 046.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 89.9%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 11,0%. მათ შორის:

- ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 13 154.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის  (14 832.3 ათასი ლარი) 88,7%;

- სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 1891.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1910.0 ათასი ლარი) 99,0%-ს შეადგენს.

◙ გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 14 969.6 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 14 675.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 98.0%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 10.8%. მათ შორის:

- ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება - 8110.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (8115.0 ათასი ლარი) 99,9%-ია;

- ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 6564.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (6854.6 ათასი ლარი) 95.8%-ს შეადგენს.

◙ საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 32 476.8 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 27 026.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 83.2%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 19.8%. მათ შორის:

- კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 1 834.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2 784.6 ათასი ლარი) 65.9%-ს შეადგენს;

- გარე განათების დაფინანსებამ შეადგინა 3874.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (4051.3 ათასი ლარი) 95.6%-ს შეადგენს;

- სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში  დაფინანსებამ შეადგინა 21317.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (25640.9 ათასი ლარი) 83.1%-ს შეადგენს.

◙ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 2 443.0 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2 394.3  ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 98.0%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 1,8%. მათ შორის:

- საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ 348.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (371.7 ათასი ლარი) 93.6%;

- სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 2046.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2071.3 ათასი ლარი) 98.8%-ს შეადგენს.

◙ დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 30 653.5 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 30 182.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 98.5%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 22.2%. მათ შორის:

- მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 18136.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (18414.6 ათასი ლარი) 98.5%;

- მომსახურება კულტურის სფეროში დაფინანსებამ შეადგინა 11610.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (11755.3 ათასი ლარი) 98.8%-ს შეადგენს;

- ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა დაფინანსდა 154.0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (200.0 ათასი ლარი) 77.0%-ია.

- რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობის სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 282.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (283.6 ათასი ლარი) 99,5%-ს შეადგენს.

◙ განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმამ შეადგინა 22 939.9 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი -22 527.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 98.2%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 16,5%. მათ შორის:

- სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებამ შეადგინა 21 156.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (21 223.0 ათასი ლარი) 99,7%-ს შეადგენს;

- სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 1 370.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1 716.9 ათასი ლარი) 79.8%-ს შეადგენს.

◙ სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 6 416.1 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 6 133.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 95.6%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 4,5%. მათ შორის:

- დაფინანსდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში.

სარეზერვო  ფონდი

საანგარიში პერიოდში ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან, გამოყოფილი 1 290.0 ათასი ლარიდან გადარიცხულია 1 289.1 ათასი ლარი. მათ შორის: სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისათვის 115,1 ათასი ლარი;  ქუთაისის საპატიო მოქალაქეების მატერიალური დახმარების მიზნით გადაირიცხა 77,4 ათასი ლარი;   მოქალაქეთა ფინანსური დახმარებისათვის დაიხარჯა 1 105,6 ათასი ლარი.

(თანხა ლარში)

| ორგანიზაც. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | სარეზერვო ფონდიდან ბრძანებით გამოყოფილი თანხა | ხარჯი |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | ჯამური |  |  |
| 00 | ჯამური | 1 289.1 | 1 289.1 |
| 2 | ხარჯები | 1 289.1 | 1 289.1 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 10.6 | 10.6 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 1 278.5 | 1 278.5 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 278.5 | 1 278.5 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 172.3 | 1 172.3 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 106.2 | 106.1 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |  |  |
| 00 | ჯამური | 41.0 | 41.0 |
| 2 | ხარჯები | 41.0 | 41.0 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 41.0 | 41.0 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 41.0 | 41.0 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 41.0 | 41.0 |
| 02 09 | სტიქიიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება |  |  |
| 00 | ჯამური | 41.0 | 41.0 |
| 2 | ხარჯები | 41.0 | 41.0 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 41.0 | 41.0 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 41.0 | 41.0 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 41.0 | 41.0 |
| 05 00 | კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |  |  |
| 00 | ჯამური | 77.4 | 77.4 |
| 2 | ხარჯები | 77.4 | 77.4 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 77.4 | 77.4 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 77.4 | 77.4 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 77.4 | 77.4 |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება |  |  |
| 00 | ჯამური | 77.4 | 77.4 |
| 2 | ხარჯები | 77.4 | 77.4 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 77.4 | 77.4 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 77.4 | 77.4 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 77.4 | 77.4 |
| 05 02 04 | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება |  |  |
| 00 | ჯამური | 77.4 | 77.4 |
| 2 | ხარჯები | 77.4 | 77.4 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 77.4 | 77.4 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 77.4 | 77.4 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 77.4 | 77.4 |
| 06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |
| 00 | ჯამური | 1 170.8 | 1 170.7 |
| 2 | ხარჯები | 1 170.8 | 1 170.7 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 10.6 | 10.6 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 1 160.1 | 1 160.1 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 160.1 | 1 160.1 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 094.9 | 1 094.9 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 65.2 | 65.2 |
| 06 02 | სოციალური პროგრამები |  |  |
| 00 | ჯამური | 1 170.8 | 1 170.7 |
| 2 | ხარჯები | 1 170.8 | 1 170.7 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 10.6 | 10.6 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 1 160.1 | 1 160.1 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 160.1 | 1 160.1 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 094.9 | 1 094.9 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 65.2 | 65.2 |
| 06 02 06 | განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა |  |  |
| 00 | ჯამური | 1 105.6 | 1 105.6 |
| 2 | ხარჯები | 1 105.6 | 1 105.6 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 10.6 | 10.6 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 1 094.9 | 1 094.9 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 094.9 | 1 094.9 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1 094.9 | 1 094.9 |
| 06 02 20 | გადაუდებელი რეაგირების პროგრამა |  |  |
| 00 | ჯამური | 65.2 | 65.2 |
| 2 | ხარჯები | 65.2 | 65.2 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 65.2 | 65.2 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 65.2 | 65.2 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 65.2 | 65.2 |

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების  ფონდისათვის გამოყოფილი იქნა 150.0 ათასი ლარი, ხოლო გამოყოფილი ასიგნებების ათვისებამ შეადგინა 10.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 7.1%-ია. აქედან 6,0 ათასი ლარი გადაირიცხა ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ქუთაისის 2024 წლის 4 დეკემბრის სააღსრულებო ფურცლის საფუძველზე შპს “ ჯეო პარკს“ სასარგებლოდ; 1,6 ათასი ლარი 2024 წლის 23 მაისის სააღსრულებო ფურცლის საფუძველზე  ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გადაერიცხა სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიუროს“; 2024 წლის 11 ოქტომბრის სააღსრულებო ფურცლის საფუძველზე სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ გადაერიცხა 1.2 ათასი ლარი; საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2024 წლის 24 ოქტომბრის განჩინების საფუძველზე მაია მურუსიძეს ჩაერიცხა 1,0 ათასი ლარი;  ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2023 წლის 17 მარტის გადაწყვეტილების საფუძველზე აღსრულების ეროვნულ ბიუროს გადაერიცხა 0,8 ლარი.

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით დაფინანსებული  პრიორიტეტები:

- ინფრასტრუქტურის განვითარება- 40 180.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (47 309.1 ათასი ლარი) 84.9%-ია;

- დასუფთავება და გარემოს დაცვა- 14 675.4 ათასი ლარით, რაც გეგმის (14 969.6 ათასი ლარი) 98%-ია;

- განათლება - 22 527.5 ათასი ლარი,  რაც გეგმის (22 939.9 ათასი ლარი) 98.2%-ია;

- კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი - 30 028.7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (30 453.5 ათასი ლარი) 96.3%-ია;

- ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 8 528.0 ათასი ლარით, რაც გეგმის ( 8 859.1 ათასი ლარი) 93,8%-ია;

- საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა- 22 347.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (23 615.0 ათასი ლარი) 94.6%-ია.

- ეკონომიკა - 1 891.7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1 910.0 ათასი ლარი) 99%-ია.

III თავი. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შესრულება

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

თანხა ათას ლარში

| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2024 წლის გეგმა |  |  | 2024 წლის ფაქტი |  |  | 2024 წლის პროცენტული შესრულება |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | სულ | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სულ | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სულ | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 20 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი ხარჯები | 150 056.2 | 31 494.8 | 118 561.4 | 140 179.7 | 28 335.4 | 111 844.3 | 93.4% | 90.0% | 94.3% |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 23 615.0 | 0.0 | 23 615.0 | 22 347.5 | 0.0 | 22 347.5 | 94.6% |  | 94.6% |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა | 12 586.9 | 0.0 | 12 586.9 | 12 211.1 | 0.0 | 12 211.1 | 97.0% |  | 97.0% |
| 01 01 01 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 2 368.0 | 0.0 | 2 368.0 | 2 230.0 | 0.0 | 2 230.0 | 94.2% |  | 94.2% |
| 01 01 02 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია | 10 118.9 | 0.0 | 10 118.9 | 9 937.6 | 0.0 | 9 937.6 | 98.2% |  | 98.2% |
| 01 01 04 | საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება - გადამზადება | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 43.5 | 0.0 | 43.5 | 43.5% |  | 43.5% |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 11 028.1 | 0.0 | 11 028.1 | 10 136.4 | 0.0 | 10 136.4 | 91.9% |  | 91.9% |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 1 290.0 | 0.0 | 1 290.0 | 1 289.1 | 0.0 | 1 289.1 | 99.9% |  | 99.9% |
| 01 02 02 | წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 10.6 | 0.0 | 10.6 | 7.1% |  | 7.1% |
| 01 02 03 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა (მ.გ.ფ.) | 6 105.2 | 0.0 | 6 105.2 | 4 091.7 | 0.0 | 4 091.7 | 67.0% |  | 67.0% |
| 01 02 04 | ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 154.0 | 0.0 | 154.0 | 77.0% |  | 77.0% |
| 01 02 06 | საგრანტე პროგრამა escapeland - ტურიზმის განვითარება და პოპულარიზაცია შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 84.0% |  | 84.0% |
| 01 02 09 | ა(ა)იპ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალური ინსპექცია | 1 409.3 | 0.0 | 1 409.3 | 1 365.7 | 0.0 | 1 365.7 | 96.9% |  | 96.9% |
| 01 02 10 | საგრანტე პროგრამა - მერები ეკონომიკური ზრდისთვის (M4EG) | 356.2 |  | 356.2 | 355.9 |  | 355.9 | 99.9% |  | 99.9% |
| 01 02 11 | საგრანტე პროგრამა -ქუთაისი-ინტეგრირებული ტრანსფორმაცია მდგრადი განვითარებისათვის | 1 104.0 |  | 1 104.0 | 756.8 |  | 756.8 | 68.6% |  | 68.6% |
| 01 02 12 | EU4ITD - ქუთაისის, როგორც რეგიონის ტურისტული ჰაბის ცნობადობის ამაღლება შემოქმედებითი ინდუსტრიებისა და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის გზით | 408.4 | 0.0 | 408.4 | 224.5 | 0.0 | 224.5 | 55.0% |  | 55.0% |

ინფრასტრუქტურა (პროგრამული კოდი 02 00) ქალაქის მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებისა და ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, ამიტომ, აღნიშნული მიმართულება ქალაქის ბიუჯეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდა საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ასევე, ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გარდა, განხორციელდა არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდა მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

თანხა ათას ლარში

| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2024 წლის გეგმა |  |  | 2024 წლის ფაქტი |  |  | 2024 წლის პროცენტული შესრულება |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | სულ | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სულ | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სულ | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 47 309.1 | 22 553.6 | 24 755.5 | 40 180.9 | 19 867.7 | 20 313.2 | 84.9% | 88.1% | 82.1% |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 14 832.3 | 9 986.8 | 4 845.5 | 13 154.4 | 9 471.9 | 3 682.5 | 88.7% | 94.8% | 76.0% |
| 02 01 01 | გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება | 8 607.8 | 7 465.6 | 1 142.2 | 7 702.9 | 7 011.2 | 691.7 | 89.5% | 93.9% | 60.6% |
| 02 01 02 | გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება | 2 206.0 | 0.0 | 2 206.0 | 2 205.6 | 0.0 | 2 205.6 | 100.0% |  | 100.0% |
| 02 01 03 | სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა | 3 818.5 | 2 521.2 | 1 297.3 | 3 052.5 | 2 460.7 | 591.8 | 79.9% | 97.6% | 45.6% |
| 02 01 04 | ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემების შეძენა-ექსპლოატაცია | 200.0 |  | 200.0 | 193.4 |  | 193.4 | 96.7% |  | 96.7% |
| 02 03 | გარე განათება | 4 051.3 | 0.0 | 4 051.3 | 3 874.9 | 0.0 | 3 874.9 | 95.6% |  | 95.6% |
| 02 03 01 | გარეგანათების ქსელის ექსპლოატაცია | 4 051.3 | 0.0 | 4 051.3 | 3 874.9 | 0.0 | 3 874.9 | 95.6% |  | 95.6% |
| 02 04 | მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია | 1 352.7 | 519.0 | 833.7 | 1 052.3 | 376.6 | 675.7 | 77.8% | 72.6% | 81.0% |
| 02 04 01 | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაცია | 217.6 | 0.0 | 217.6 | 192.1 | 0.0 | 192.1 | 88.3% |  | 88.3% |
| 02 04 02 | ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა | 1 037.3 | 519.0 | 518.3 | 769.3 | 376.6 | 392.7 | 74.2% | 72.6% | 75.8% |
| 02 04 03 | ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია | 97.8 | 0.0 | 97.8 | 90.9 | 0.0 | 90.9 | 92.9% |  | 92.9% |
| 02 05 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება | 2 784.6 | 169.2 | 2 615.4 | 1 834.6 | 139.8 | 1 694.8 | 65.9% | 82.6% | 64.8% |
| 02 05 01 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა | 590.0 | 0.0 | 590.0 | 522.1 | 0.0 | 522.1 | 88.5% |  | 88.5% |
| 02 05 02 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია | 474.3 | 115.0 | 359.3 | 412.1 | 114.9 | 297.2 | 86.9% | 99.9% | 82.7% |
| 02 05 03 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა | 223.1 | 0.0 | 223.1 | 45.0 | 0.0 | 45.0 | 20.2% |  | 20.2% |
| 02 05 04 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია | 168.5 | 0.0 | 168.5 | 113.6 | 0.0 | 113.6 | 67.4% |  | 67.4% |
| 02 05 05 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია | 123.0 | 0.0 | 123.0 | 122.9 | 0.0 | 122.9 | 99.9% |  | 99.9% |
| 02 05 06 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია | 675.8 | 54.2 | 621.6 | 210.4 | 24.9 | 185.5 | 31.1% | 45.9% | 29.8% |
| 02 05 07 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა- გადაცემა და დაზიანებული სახურავების (ბრტყელი, ქანობიანი) კაპიტალური შეკეთება | 499.9 | 0.0 | 499.9 | 384.4 | 0.0 | 384.4 | 76.9% |  | 76.9% |
| 02 05 08 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა-გადაცემა | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 24.1 | 0.0 | 24.1 | 80.3% |  | 80.3% |
| 02 06 | ქალაქის კეთილმოწყობა | 9 079.7 | 5 520.9 | 3 558.8 | 6 864.8 | 4 378.3 | 2 486.5 | 75.6% | 79.3% | 69.9% |
| 02 06 01 | ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 5 059.3 | 2 794.5 | 2 264.8 | 3 329.9 | 1 802.1 | 1 527.8 | 65.8% | 64.5% | 67.5% |
| 02 06 02 | ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება | 450.0 | 0.0 | 450.0 | 193.4 | 0.0 | 193.4 | 43.0% |  | 43.0% |
| 02 06 03 | მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 7.9 | 0.0 | 7.9 | 39.5% |  | 39.5% |
| 02 06 04 | მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | 3 474.9 | 2 726.4 | 748.5 | 3 258.9 | 2 576.2 | 682.7 | 93.8% | 94.5% | 91.2% |
| 02 06 05 | სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა | 19.7 | 0.0 | 19.7 | 19.7 | 0.0 | 19.7 | 100.0% |  | 100.0% |
| 02 06 06 | შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია- რეაბილიტაცია | 55.8 | 0.0 | 55.8 | 55.0 | 0.0 | 55.0 | 98.6% |  | 98.6% |
| 02 07 | მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარება | 4 660.0 | 0.0 | 4 660.0 | 4 660.0 | 0.0 | 4 660.0 | 100.0% |  | 100.0% |
| 02 08 | მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობა | 3 087.0 | 1 029.5 | 2 057.5 | 2 166.1 | 1 009.8 | 1 156.3 | 70.2% | 98.1% | 56.2% |
| 02 09 | სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება | 5 328.2 | 5 328.2 | 0.0 | 4 491.3 | 4 491.3 | 0.0 | 84.3% | 84.3% | #DIV/0! |
| 02 10 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა | 1 083.3 | 0.0 | 1 083.3 | 1 052.0 | 0.0 | 1 052.0 | 97.1% |  | 97.1% |
| 02 11 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება | 1 050.0 | 0.0 | 1 050.0 | 1 030.5 | 0.0 | 1 030.5 | 98.1% |  | 98.1% |

პროგრამები და ქვეპროგრამები:

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი |  | გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება (02 01 01) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამის ფარგლებში, პრიორიტეტულობის შესაბამისად, განხორციელდა შიდასაქალაქო საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რაც თავის მხრივ გულისხმობდა, გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა-რეაბილიტაციას. საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილი დაფინანსების ფარგლებში დასრულებულია შემდეგი ქუჩების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა: ი. ჭავჭავაძის გამზირის ტროტუარების რეაბილიტაცია და მოაჯირების მოწყობა (საქართველოს მთავრობის N2435 განკარგულება);პეტრიწის ქუჩის მეორე შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა (საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2402. 28.12.2023. ); ავალიანის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა (საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2402. 28.12.2023); კოსტავას ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2402. 28.12.2023); ლესელიძის ქუჩაზე, ჯომარდობის გამშვებ პუნქტთან მისასვლელი გზის მოწყობა. (საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2402. 28.12.2023); "გოჭოურას" სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის მოწყობა (საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2402. 28.12.2023); ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრთან მისასვლელი გზა (საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2402. 28.12.2023); ონის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2402. 28.12.2023); შერვაშიძის ქუჩაზე საბავშო ბაღთან მისასვლელი გზის მშენებლობა (საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2402. 28.12.2023); კლდიშვილის ბოლო მონეკვეთის გზის მშენებლობა (საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2402. 28.12.2023); ჩანჩიბაძის და ქეთევან წამებულის ქუჩების დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2402. 28.12.2023); გურიელის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2402. 28.12.2023); ტყიბულის ქუჩის მე-VI-ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა (საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2402. 28.12.2023); ახალგაზრდობის მეშვიდე შესახვევის ბოლო მონაკვეთი საგზაო ინფგრასტრუქტურა (საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2402. 28.12.2023); მწვანე ყვავილას ქუჩის N188, 188ა,192ა და 192ბ-ს მიმდებარედ გზის რეაბილიტაცია ივ.ჯავახიშვილის N73 მისასვლელი გზის მშენებლობა; კ. გამსახურდიას ქუჩის მე-18 შესახვევის გზის რებილიტაცია; შერვაშიძის ქუჩა N55-თან (დევნილთა დასახლება) მისასვლელი გზა (საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2402. 28.12.2023); ირ. აბაშიძის N33-თან (კარიტასი) მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2402. 28.12.2023); შავგულიძის ქუჩის (ხიდიდან დასახლებამდე) მონაკვეთის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2402. 28.12.2023) |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი |  | გზის კაპიტლური მშენებლობა |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  | კაპიტალურად შეკეთებული გზები, რომელებიც აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტს და ამ გზებით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კომფორტული |  |  |  | მიღწეული შედეგი | გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი |  | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |  |
| კაპიტალურად შეკეთებული გზები | 301983 კვ.მ. |  | 332,181კვ.მ. | 332 181 კვ.მ | 100% |  |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი |  |  |  | გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება (02 01 02) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  |  |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  |  |  | ქალაქის მასშტაბით ქუჩების გარკვეული ნაწილი საჭიროებდა მიმდინარე ორმოულ შეკეთებას, მათი ექსპლოატაციისა და გამოყენების ვადების გახანგრძლივების მიზნით. აქედან გმომდინარე, მნიშვნელოვანი ყურადძება დაეთმო გზების მიმდინარე შეკეთება. |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი |  |  |  | გზის მიმდინარე შეკეთება, რომლითაც შენარჩუნდება უსაფრთხოება და კომფორტი |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  | ორმოულად შეკეთებული გზები, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება |  |  |  |  | მიღწეული შედეგი | ორმოულად შეკეთებული გზები, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი |  | დაგეგმილი მაჩვენებელი |  | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |  |
| ორმოულად შეკეთებული გზები | 70 048,77კვ.მ. |  | 75000 კვ.მ. |  | 75000 კვ.მ | 100% |  |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი |  | სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა (02 01 03) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | სანიაღვრე ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს ქალაქის ერთ-ერთ პრობლემატურ ნაწილს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა როგორც მიმდინარე საექსპლოატაციო, ასევე, სარეაბილიტაციო და კაპიტალური სამუშაოები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დასრულებულია: ცახელის ქუჩის სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია; ვაჟა-ფშაველას ქუჩის #116ა-ში მდებარე ბუნებრივი სასულეს რეაბილიტაცია; დ. ყიფიანის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია; ბორის ბუკიას ქუჩის N34 და N36 ნომრების წინ სანიაღვრე სისტემის მოწყობა; კოლხეთის ქუჩის ღვარსადენის მშენებლობა (საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2402. 28.12.2023); ნიკეას ქუჩის მე-2 შესახვევში სანიაღვრე ქსელის მოწყობა (საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2402. 28.12.2023); ლესელიძის ქუჩის N78-თან სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2402. 28.12.2023); ბესიკის ქუჩის პირველი შესახვევის ღვსარდაენისა და გზის რეაბილიტაცია |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი |  | სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგებით ნალექების გამტარუნარიანობის ზრდა |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  | რეაბილიტირებული და კაპიტალურად შეკეთებული სანიაღვრე სისტემა |  |  |  | მიღწეული შედეგი | რეაბილიტირებული და კაპიტალურად შეკეთებული სანიაღვრე სისტემა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი |  | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |  |
| კაპიტალურად მოწყობილი სანიაღვრე | 8 |  | 21 | 21 | 100% |  | არშემდგარი ტენდერები, მრავალწლიანი ხელშეკრულებები |
| ექსპლოატირებული სასულეების რაოდენობა | 31 |  | 20 | 20 | 100% |  |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ვიდეო - სამეთვალყურეო კამერების შეძენა-ექსპლოატაცია |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების შეძენა, მონტაჟი და ექსპლოატაცია. |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გარემოს შექმნა |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | გადაადგილების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ქვეითთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, დანაშაულის პრევენცია |  |  |  | მიღწეული შედეგი |  | გადაადგილების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ქვეითთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, დანაშაულის პრევენცია |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| ინდიკატორის დასახელება |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| შეძენილი ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების რაოდენობა |  | 142 | 142 | 142 |  | 100% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | გარე განათება და საგზაო ნიშნები (02 03 01) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ "ქუთგანათების სერვისი |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | საგზაო ტრანსპორტის მოწესრიგებული მოძრაობისათვის და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია მოხდეს საგზაო ნიშნების, შუქნიშნებისა და ქვეითთა გადასასვლელების მოწესრიგება/რეაბილიტაცია, ასევე სიჩქარის შემზღუდველი ბორცვების მოწყობა. - შუქნიშნებისა და საგზაო ნიშნების ექსპლოატაცია - ელექტრო ენერგიის ხარჯი - სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა- სანათი წერტილების ექსპლოატაცია - საახალწლო აქსესუარებისა და დეკორაციების მომზადება. შადრევნებისა და სასმელი წყლის ნიჟარების მომსახურება |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, ასევე, ახალი ლედ ტიპის ეკონომიური სანათებისა და უბნებზე ჯიპიესების დაყენებით ელექტროენერგიის ხარჯის შემცირება. შადრევნებისა და სასმელი წყლის ნიჟარების გამართული მუშაობა |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი | გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი და წყლის სისტემა.დროულად აღმოფხვრილი პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები |  |  | მიღწეული შედეგი |  | უსაფრთხოდა კომფორტული გარემო. (განსაკუთრებით ქალებისა და ბაშვებისთვის) |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  | გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი, შადრევნებისა და სასმელი წყლის ნიჟარების გამართული მუშაობა დროულად აღმოფხვრილი პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები |  |  |  |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| საგზაო ნიშნები | 241 | 250 | 275 |  | 110% |  |
| ექსპლოატაციაგაწეული შადრევნების რაოდენობა | 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |
| შეკეთებული სანათების რაოდენობა | 3541 | 4500 | 4727 |  | 105% |  |
| შეკეთებული და გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა | 145 | 150 | 194 |  | 129% |  |
| ახალი სანათი წერტილების რაოდენობა | 241 | 250 | 270 |  | 108% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი |  | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის ავარიული საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია (02 04 01) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | დასრულებულია სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაცია შემდეგ ობიექტებზე: დ. ბერძენაძის N26; ვაჟა-ფშაველას N140; შმიდტის მე-3 შესახვევი N14; ევდოშვილის მე-4 ჩიხი N2; პირველი მაისის N18; რუას N37; ჩანჩიბაძის N56; 26 მაისის მე-4 ჩიხი N4; ჭაბუკიანის მე-8 ჩიხი N1; ანტონ კათოლიკოსის N29; პეტრიწის N77; ხაბეიშვილის N23; დეპოს N62 |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი |  | საცხოვრებელი სახლების საექსპლოატაციო ვადის გაზრდა; მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  | რეაბილიტირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების სახლები |  |  |  | მიღწეული შედეგი | ქალაქში ავარიული საცხოვრებელი სახლების რაოდენობის შემცირება |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი |  | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |  |
| რეაბილიტირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების სახლების რაოდენობა | 247 |  | 250 | 247 | 100% |  |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი |  | საყრდენი კედლების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04 02) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამის ფარგლებში დასრულებულია: რუსთაველის გამზირი N24-ის მიმდებარე საყრდენი კედლისა და კიბის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 26/12/2022 წლის №2435 განკარგულება); რუსთაველის გამზირი N10-ის მიმდებარედ საყრდენი კედლისა და რეკრეაციული სივრცის რეაბილიტაცია; გორკის ქუჩის #18-თან საყრდენი კედლის მოწყობა (საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2402. 28.12.2023) |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი |  | სტიქიური მოვლენების პრევენცია |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  | მუნიციპალური და კერძო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება |  |  | მიღწეული შედეგი |  | უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი |  | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| მოწყობილი საყრდენი კედლების რაოდნეობა | 19 |  | 43 | 37 |  | 75% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია (პროგრამული კოდი 02 04 03) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ადმინისტრაციული შენობების გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო სამუშაოები. კერძოდ დასრულდა N4 შერეული პოლიკლინიკის შენობის გათბობის სისტემის მოწყობისსამუშაოები |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ხელმისაწვდომი მუნიციპალური სერვისები, ეფექტურად განხორციელებული მუნიციპალური სერვისები |  |  |  | მიღწეული შედეგი | ხელმისაწვდომი მუნიციპალური სერვისები, ეფექტურად განხორციელებული მუნიციპალური სერვისები |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |  |
| რეაბილიტირებილი ობიექტების რაოდენობა | 11 | 15 | 15 | 100% |  |  |
| ახალი ობიექტების რაოდენობა | 1 | 4 | 3 | 75% |  |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი |  |  | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა (02 05 01) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  |  | ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებდნენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებელად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული ეზოები ქმნიდა უსაფრთხოდ გადაადგილების პრობლემას. ასევე, მოუწესრიგებელი ეზოები იდგა ეკოლოგიური საფრთხის წინაშე. |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი |  |  | მრავალბინიან ეზოებში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  | მოწესრიგებული ეზოების გაზრდილი რაოდენობა |  |  |  | მიღწეული შედეგი | მოეწყო 26 ეზო |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი |  |  | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| კეთილმოწყობილი ეზოების რაოდენობა | 61 |  |  | 87 | 87 | 100% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი |  | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 05 02) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ლიფტების რეაბილიტაცია შემდეგ მისამართებზე: პროექტის ფარგლებში დასრულებულია შემდეგ ობიექტებზე: გუგუნავას ქ. N10ა (1-ლი სად.); სულხან-საბას გამზ. N83 (1-ლი სად.); სულხან-საბას N77 (1-ლი სად.); ხარებავას ქ. N5' (პრიმი) (1-ლი სად.); ი. ჭავჭავაძის გამზ. N64 (1-ლი სად.) თაბუკაშვილის ქ. N219 (მე-4 სად.); თაბუკაშვილის ქ. N201 (1-ლი სად.); ზ. ჭავჭავაძის N6 (მე-4 სად.); ნიკეას მე-2 შეს. N6 (მე-2 სად.); დ. აღმაშენებლის გამზ. N127 (მე-3 სად.); ბუხაიძის მე-2 მ/რნ. N14 (მე-3 სად.); ბუხაიძის მე-2 მ/რნ. N14 (მე-2 სად.); ჯავახიშვილის N49დ (1-ლი სად.); თამარ მეფის N70 (1-ლი სად.); ბუხაიძის მე-2 მკრ.N 24 (1-ლი სად.). |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი |  | მოსახლეობისათვის საცხოვრებლად უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთებისათვის უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა |  |  | მიღწეული შედეგი | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტირებული ლიფტების გაზრდილი რაოდენობა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი |  | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| რეაბილიტირებული ლიფტების რაოდენობა | 27 |  | 30 | 35 | 117% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი |  | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა (02 05 03) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | 100 ძელსკამის შეძენა-მონტაჟი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისთვის |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი |  | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამონაწილეობით ურბანული ფურნიტურით ეზოების მოწყობა |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამონაწილეობით ურბანული ფურნიტურით მოწყობილი ეზოები |  |  | მიღწეული შედეგი |  | განხორციელდა 4 ობიექტის მოწყობა-რეაბილიტაცია |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი |  | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ძელსკამის-შეძენა-მონტი და ურბანული ფურნიტურით მოწყობილი ეზოების რაოდენობა | 277 |  | 300 | 281 |  | 94% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია (02 05 04) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | დასრულებულია წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია შემდეგ ობიექტებზე:: ზ. ჭავჭავაძის N30; ავტომშენებლის ქ. N6; ნიკეას ქ. 19 N65; ლეჟავას N9; ავტომშენებლის 1-შეს. N8; ნიკეას N19/96; გრ. ხანძთელის N21 |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ექსპლოატაციის ვადის ზრდა, საცხოვრებლად უსაფრთხო გარემოს შექმნა |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | კორპუსებში მოწესრიგებული წყალკანალიზაციის სისტემა და აღმოფხვრილი ანტისანიტარია |  |  |  |  | მიღწეული შედეგი | განხორციელდა 12 ობიექტის რეაბილიტაცია |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| დასახელება |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |  |
| რეაბილიტირებული მრავალბინინიანი საცხოვრებელი სახლების რაოდენობა |  | 29 | 30 | 41 | 137% |  |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი |  | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია (02 05 05) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ობიექტების რეაბილიტაცია შემდეგ მისამართებზე: დასრულებულია დაზიანებული კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია შემდეგ ობიექტებზე: ავტომშენებლის N31ა; ხარებავას N9; ხარებავას N8; ი. ჭავჭავაძის N52 (1-ლი სად.); ი. ჭავჭავაძის N52 (მე-2 სად.); ი. ჭავჭავაძის N52 (მე-3 სად.); ი. ჭავჭავაძის გამზ. N9ა; ი. ჭავჭავაძის გამზ. N46; ი. ჭავჭავაძის გამზ. N15; სულხან-საბას N91; წმინდა ნინოს N1-3-5; თაბუკაშვილის N215; თაბუკაშვილის N32; თაბუკაშვილის N88; თაბუკაშვილის N203; კაკაურიძის ქ, N5 (ს.წ.); კაკაურიძის ქ, N5 (კან.); ნიკეას მე-2 შეს. N10; ნიკეას მე-2 შეს. N6; ბუხაიძის მე-2 მკრ. N12; ნიკეას N36; ხარებავას N5ბ; ც. დადიანის N9; ხარებავას N19; თაბუკაშვილის N34 (ჩრდილოეთი); თაბუკაშვილის N34 (სამხრეთი) |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი |  | კორპუსების ექსპლოატაციის ვადის ზრდა |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  | კორპუსებში მოწესრიგებული წყალკანალიზაციის სისტემა და აღმოფხვრილი ანტისანიტარია |  |  | მიღწეული შედეგი | განხორციელდა 20 ობიექტის რეაბილიტაცია |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი |  | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| შეკეთებული წყალკანალიზაციის სისტემების რაოდენობა | 46 |  | 50 | 66 | 132% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (02 05 06) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | სადარბაზოების რეაბილიტაცია განხორციელდა შემდეგ მისამართებზე: ავალიანის N8 1; ავალიანის N8 2; ავალიანის N12 1; ავალიანის N12 2; რუსთაველის N114 1 რუსთაველის N114 2; ჯავახიშვილის N16 2; ჯავახიშვილის N16 3; ახალგაზრდობის N64 1; ახალგაზრდობის N64 2; ახალგაზრდობის N84 1; კუპრაძის N35 1; კუპრაძის N35 2; კუპრაძის N35 3; გრ. აბაშიძის N2 2; გრ. აბაშიძის N2 3; გრ. აბაშიძის N2 4; გრ. აბაშიძის N4 1,2,3,4; ახალგაზრდობის 1შეს N23 1,2; ბალანჩივაძის მე- 2შეს N6 1,2; ლეონიძის N1 1; ახალგაზრდობის 1შეს N29 1 |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | მოსახლეობისათვის საცხოვრებლად უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტირებული სადარბაზოები |  |  | მიღწეული შედეგი | განხორციელდა 378 სადარბაზოს რეაბილიტაცია |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| რეაბილიტირებული სადარბაზოს შესასვლელები | 0 | 100 | 33 | 33% | N43 ხელშეკრულების შეწყვეტა |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა-გადაცემა (02 05 07) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებს გადაეცათ: კოსტავას მე-3 ჩიხი N18 სახურავი; შოთა რუსთაველის გამზ. N114 სახურავი ; ჭიჭიკო იოსელიანის ქუჩა N13ც სახურავი; ბუკიას N11 სახურავი; თამარ მეფის N81 სახურავი; კ. გამსახურდიას N58 სახურავი; გადასახური მასალის შესყიდვა-გადაცემა (დასრულდა) ჰიდროსაიზოლაციო - 43200 კვ. მ; გოფრირებული თუნუქი - 3800 კვ. მ; ფურცლოვანი თუნუქი - 2200 კვ. მ |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | კორპუსების სახურავის ექსპლოატაციის ვადის ზრდა |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ენერგოეფექტური კორპუსები, რეაბილიტირებული სახურავები |  |  |  | მიღწეული შედეგი |  | მასალა გადაეცა 67 ამხანაგობას, კაპ. შეკეთება ჩაუტარდა 32 კორპუსის სახურავს |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| დასახელება |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| ამხანაგობების რაოდენობა, რომელთაც გადაეცათ მასალები |  | 390 | 490 | 505 |  | 103% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი |  | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფში დამდგარი წყლის მოწყობილობების შესყიდვა-გადაცემა (02 05 08) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ტუმბოები გადაეცათ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებს 42 ცალი ტუმბო |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი |  | მაღლივი კორპისების საძირკვლის მდგრადობის შენარჩუნება |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  | მდგრადობაშენარჩუნებული მაღლივი კორპუსების სარდაფები |  |  |  | მიღწეული შედეგი | შესყიდულ იქნა 40 ცალი ტუმბო |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი |  | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |  |
| შესყიდული მოწყობილობების რაოდენობა | 0 |  | 30 | 40 | 133% |  |  | 120 | 100 |  | 2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში არ განხორციელბულაამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 01) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით დასრულებულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის („ოქროს ჩარდახი“) რესტავრაცია-რეაბილიტაცია |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ტურისტული ჰაბის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, რეგიონში ქალაქის ტურისტულ ცენტრად გადაქცევა |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი |  |  |  | მიღწეული შედეგი |  | ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| დასახელება |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| ახალი ან რეაბილიტირებული ტურისტული ობიექტები |  | 2 | 2 | 2 |  | 100% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება (პროგრამული კოდი 02 06 02) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: ფანჩატურის მოწყობა სულხან-საბას N71; ფანჩატურის მოწყობა გუგუნავას N13 |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ისეთი ღონისძებების განხორციელება, რაც ბიუჯეტით არ არის გათვალისწინებული და მოსახლეობისთვის რიგი პრობლემების გადაჭრა |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | მოსახლეობის ინიციატივების დაკმაყოფილება პროგრამის შესაბამისად |  |  |  | მიღწეული შედეგი |  | განხორციელდა 8 ობიექტის მოწყობა-რეაბილიტაცია |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| დასახელება |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| განხორციელებული პროექტების რაოდენობა |  | 17 | 20 | 28 |  | 165% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 06 03) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეების პატივსაგებად და მომავალი თაობებისათვის ისტორიული ინფორმაციის შესანარჩუნებლად მოეწყო გამოჩენილი ადამიანების ხუთი მემორიალური დაფა და ერთი ბარელიეფი |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | მემორიალური დაფების რეაბილიტირება და მოვლა - პატრონობა |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | მოვლილი და ექსპლოატირებული მემორიალური დაფები |  |  |  | მიღწეული შედეგი |  | მოვლილი და ექსპლოატირებული მემორიალური დაფები |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| დასახელება |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| მოვლილი და რეაბილიტირებული მემორიალური დაფების რაოდენობა |  | 10 | 16 | 16 |  | 100% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი |  | მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 04) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | სამუშაოები დასრულდა შემდეგ მისამართებზე: შოთა რუსთაველის გამზირის №96 ფასადის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 26.12.2022 წლის №2435 განკარგულება); ივანე ჯავახიშვილის ქუჩის №1 და №2 სახლების ფასადის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 26.12.2022 წლის №2435 განკარგულება); რუსთაველის გამზირის N24 სახლის ფასადისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 26.12.2022 წლის №2435 განკარგულება); ასათიანის ქუჩის №139 მრავალსართულიანი სახლის ფასადის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 29.12.2022 წლის №2475 განკარგულება); ასათიანის ქუჩის N94 ფასადის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის 29.12.2022 წლის №2475 განკარგულება); ასათიანის ქუჩის N94 ფასადის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის განკარგულება # 2402. 28.12.2023); შოთა რუსთაველის გამზირის N27 სახლის ფასადის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის განკარგულება # 2402. 28.12.2023); ზ. ჭავჭავაძის N1 და N3-ში დაზიანებული ფასადის (ცოკოლის) რეაბილიტაცია; ირ.აბაშიძის #10 სტიქიის შედეგად დაზანებული ფასადის ფრაგმენტის რეაბილიატცია; ზ. გამსახურდიას #38 ფასადის რეაბილიტაცია; სულხან-საბას გამზირი №81 კედლებს შორის შოვების აღდგენა ; ნიკეას ქუჩის მეორე შესახვევის #19 მრავალსართულიანი ბინის კედლებს შორის არსებული დაზიანებული ნალესის სადემონტაჟო და შემდგომ სარეაბილიტაციო სამუშაოები; შოთა რუსთაველის გამზირის N108 სახლების ფასადის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2402. 28.12.2023); შოთა რუსთაველის გამზირის N116-118 სახლების ფასადების რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2402. 28.12.2023); რუსთაველის გამზრის #95-97-98 ფასადის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2402. 28.12.2023); ზ. გამსახურდიას გამზირის #17 ბინის ფასადის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის განკარგულება # 2402. 28.12.2023) |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი |  | საგარანტიო (2.5%) თანხების ანაზღაურება |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  | ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი აღმოფხვრისათვის საჭირო არ გახდება დამატებითი სახსრების მობილიზება. |  |  | მიღწეული შედეგი | ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი აღმოფხვრისათვის საჭირო არ გახდება დამატებითი სახსრების მობილიზება |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი |  | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| მაღალი ხარისხის სტანდარტით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა | 3 |  | 26 | 31 | 119 |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი |  | სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 02 06 05) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის მხატვრულ დონეზე გაფორმება, სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, საახალწლო ილუმინაციების მონტაჟი, ექსპლოატაცია და დემონტაჟი, სასცენო დეკორაციებით მომსახურება და სხვა |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი |  | სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  | ტექნიკურად უზრუნველყოფილი სადღესასწაულო ღონისძიებები |  |  |  | მიღწეული შედეგი | ტექნიკურად უზრუნველყოფილი სადღესასწაულო ღონისძიებები |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი |  | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |  |
| გაფორმებული ქუჩების რაოდენობა | 5 |  | 7 | 7 | 100% |  |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი |  | შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია - რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 06) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | განხორციელდა 16 ერთეული შადრევან-აუზისა და წყლის ნიჟარების ექსპლოატაცია და დასრულდა სამუშაოები დავით აღმაშენებლის მოედანზე მდებარე ცენტრალური შადრევნის რეაბილიტაციის მიზნით. |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი |  | შადრევან-აუზების გამართული ფუნქციონირება |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  | შეუფერხებლად ფუნქციონირებადი შადრევან-აუზები |  |  |  | მიღწეული შედეგი | შეუფერხებლად ფუნქციონირებადი შადრევან-აუზები |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი |  | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |  |
| ფუნქციონირებადი შადრევან-აუზების რაოდენობა | 8 |  | 10 | 10 | 100% |  |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ქუთაისის მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარება(პროგრამული კოდი 02 07 01) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული –ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მცირე გაბარიტიანი ავტობუსების (მიკროავტობუსების) შეძენა, აგრეთვე განხორციელდა "საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებების აღჭურვა ელექტრონული საინფორმაციო ტაბლოებით |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | შპს „ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანიის “ ფუნქციონირების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | შპს „ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანიის" გამართული ფუნქციონირება. მოსახლეობისათვის ხარისხიანი სერვისის მიწოდება |  |  |  | მიღწეული შედეგი |  | მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| დასახელება |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| რეაბილიტირებილი მოსაცდელების რაოდენობა |  | 0 | 6 | 6 |  | 100% |  |
| მოწყობილი საინფორმაციო ტაბლოების რაოდენობა |  | 0 | 108 | 108 |  | 100% |  |
| მოსარგებლე მგზავრთა რაოდენობა |  | 15000 | 15000 | 15000 |  | 100% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობა (02 08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | პროგრამით განხორციელდება იმ პროექტების დაფინანსება რომლებიც შეირჩევა მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლების მეშვეობით, მოქალაქეებთან გამართული კონსულტქ. ქუთაისში გაბაშვილის #14-თან ჩამოშლილი მიწის გატანა; ქ. ქუთაისში გუმათის ადმინისტრაციულ ერთეულში მილკვადრატებით სკვერის შემოღობვის სამუშაოები; ქ. ქუთაისში ვაჟა ფშაველას ქუჩის #8 მოაჯირის მოწყობის სამუშაოები; ქ. ქუთაისში ქეთევან წამებულის ქუჩის მე-2 შესახვევიდან რუას ქუჩაზედ გადასასვლელი ხიდის მოაჯირების მოწყობის სამუშაოები; ქ. ქუთაისში ჭონქაძის ქუჩის #50-თან მოაჯირების მოწყობის სამუშაოები; ქ. ქუთაისში გუგუნავას N9-ის მიმდებარედ 30მX15მ-ზე მინი სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოების; მუხნარის ადმინისტრაციულ ერთეულში მე-16 სკოლის მიმდებარედ მინი სტადიონის მოწყობის სამშაოები; ქ. ქუთაისში თაბუკაშვილის #183-193 ბინებთან მისასვლელი ბეტონის გზების მოწყობის სამუშაოები; ქ. ქუთაისში თაბუკაშვილის #197-189 ბინებთან, ეკლესიასთან და სკვერთან დამაკავშირებელი ბეტონის გზის მოწყობის სამუშაოები; ქ. ქუთაისში თაბუკაშვილის #215-223 ბინებს შორის დამაკავშირებელი გზის ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები; ქ. ქუთაისში სულხან-საბას N41-46 ბინებს შორის მისასვლელი საავტომობილო გზის მოწყობა; ქ. ქუთაისში სულხან-საბას N63-67 ბინებს შორის მისასვლელი საავტომობილო გზის მოწყობა; ქ. ქუთაისში სულხან-საბას N73-77 ბინებს შორის მისასვლელი საავტომობილო გზის მოწყობა; ქ, ქუთაისში ლესელიძის ქუჩაზე N26-ე სკოლის ეზოში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა; ქ, ქუთაისში ლესელიძის ქუჩაზე N26-ე სკოლის ეზოში ტრენაჟორების მოწყობა; ქ. ქუთაისშიფელიქს კაკაურიძის 7-9 ბინებთან მისასვლელი ბეტონის გზების მოწყობის სამუშაოები; ქ. ქუთაისში გუმათის შესასვლელში მოსაცდელისა და ჭკვიანი ტაბლოს მოწყობის სამუშაოები; ქ. ქუთაისში ლესელიძის N84 თან მოსაცდელისა და ჭკვიანი ტაბლოს მოწყობის სამუშაოები; ქ.ქუთაისში ჩხობაძის ქუჩის მე-3 შესახვევში სკვერის მოწყობის სამუშაოები; ქ. ქუთაისში წმ. ლუკას N29-თან სკვერის მოწყობის სამუშაოები; ქ. ქუთაისში ზ. ჭავჭავაძის N2 სა და N4 -ს შორის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის სამუშაოები; ქ. ქუთაისში ხარებავას N5-თან ახალი მინი სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები; ქ. ქუთაისში ბუხაიძის მე-2 მ.რ ბინა N24-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის სამუშაოები; ქ.ქუთაისში მელიქიშვილის ბინა N12-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის სამუშაოები; ქ. ქუთაისში ჭავჭავაძის გამზირი ბინა N57-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის სამუშაოები; ქ. ქუთაისში ჯავახიშვილის ბინა N49-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის სამუშაოები; ქ. ქუთაისში წერეთლის ქუჩის მე-4 ჩიხში გზის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები; ქ. ქუთაისში უგრეხელიძეების აღმართი ბინა #7 კორპუსის ეზოს გზის საფარის მოწყობის სამუშაოები; ქ. ქუთაისში წერეთლის ქუჩის N142 ბინას და საბავშვო ბაღს შორის მისასვლელი გზის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები; ქ. ქუთაისში კოლუმბია-მისურის N3-ის ეზოში ნიაღვარმიმღები ჭის და მილის მოწყობის სამუშაოები; ქ. ქუთაისში აღმაშენებლის გამზირი ბინა N22-ის წინ გაზონის მოწყობის სამუშაოები; ქ. ქუთაისში აღმაშენებლის გამზირი ბინა N7-ის წინ გაზონის მოწყობის სამუშაოები; ქ. ქუთაისში კოლუმბია-მისურის ქუჩის ბინა N3-ის ეზოში ტალავერის ლითონის კონსტრუქციის მოწყობის სამშაოები; ქ. ქუთაისში კუპრაძის მე-2 შეს 24მX10მ-ზე მინი მოედნის რეაბილიტაცისს სამუშაოები; ქ. ქუთაისში ბალაჩნივაძის 2/2 თან მინი მოედნის რეაბილიტაცისს სამუშაოები; ქ. ქუთაისში წერთელის ქუჩაზე სახანძროს უკან სტადიონის მოწყობა 43მX22მ-ზე მინი სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები;ქ. ქუთაისში ახალგაზდობის 82 ბინასთან მინი მოედნის რეაბილიტაცისს სამუშაოები; ქ. ქუთაისში ახალგაზდობის პირველი შესახვევი N29 ბინასთან 30x16.5 მინი მოედნის რეაბილიტაცისს სამუშაოები; ქ. ქუთაისში ბალანჩივაძის მე- 2შეს N2 ის ეზოში სკვერის მოწყობის სამუშაოები; ქ. ქუთაისშიზ. გამსახურდიას N1-3-5-ის მიმდებარედ 22მX14.5მ-ზე მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის სამუშაოები; ქ. ქუთაისში აღმაშენებლის 125 ნომერში 30მX17.5მ-ზე მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის სამუშაოები; ქ. ქუთაისში სკოლა მერმისის წინ მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის სამუშაოები; ქ. ქუთაისში ჯავახიშვილის N73 თან ნომერში 47მX22მ-ზე მინი სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები; ქ. ქუთაისში. ნიკეას მ2-2შეს N 4-ის მიმდებარედ მინი სპორტული მოედნის მესერის ამაღლების რეაბილიტაციის სამუშაოები; ქუთაისში ნიკეას მე-2შე N3-სა და N5-ს შორის სპორტული მოედნის ხელოვნური საფარის მოწყობის სამუშაოები; ქ. ქუთაისში ნიკეას N98-თან სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის სამუშაოები; ქალაქ ქუთაისში, ირაკლი აბაშიძის ქ. #10–ის მიმდებარედ არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | მოსახლეობისთვის რიგი პრობლემების გადაჭრა. მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა საბიუჯეტო პროცესში. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  |  | მოსახლეობის ინიციატივების დაკმაყოფილება ქვეპროგრამის შესაბამისად |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მიღწეული შედეგი |  | განხორციელდა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  | განმარტება |
| დასახელება |  |  |  |  |  | საბაზისო მაჩვენებელი |  | დაგეგმილი მაჩვენებელი |  | მიღწეული მაჩვენებელი |  |  | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება (პროგრამული კოდი 02 09) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | განხორციელდა სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა - რეაბილიტაცია გაფრინდაშვილის ქუჩის მეორე ჩიხის საგზაო (საქართველოს მთავრობის 20.01.2023 წლის N116 განკარგულება); წყალტუბოს ქუჩიდან „გოჭოურას“ სასაფლაოსკენ მისასვლელისა და გაფრინდაშვილის ქუჩის მეოთხე ჩიხის N3-ის მიმდებარედ ეროზიული ფერდების დამაგრების ღონისძიებების განხორციელება (საქართველოს მთავრობის 28.12.2023 წლის N2400 განკარგულება) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | სტიქიური მოვლენების პრევენცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  |  | მუნიციპალური და კერძო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება; სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის და ქონების აღდგენა |  |  |  |  |  |  | მიღწეული შედეგი |  |  | მუნიციპალური და კერძო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება; სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის და ქონების აღდგენა |  |  |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  | განმარტება |  |  |
| დასახელება |  |  |  | საბაზისო მაჩვენებელი |  | დაგეგმილი მაჩვენებელი |  | მიღწეული მაჩვენებელი |  |  | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |  |  |  |
| მოწყობილი ან/და რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდნეობა |  |  |  | 2 |  | 49 |  | 49 |  |  | 100 |  |  |  |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები (პროგრამული კოდი 02 10) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | პროექტირების ეტაპზე მოხდა საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებდა სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადებს, ხარისხსა და სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს. |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | სრულყოფილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შეძენა |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია |  |  |  | მიღწეული შედეგი | სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| დასახელება |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| შეძენილი პროექტების რაოდენობა |  | 74 | 154 | 154 | 100% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება (პროგრამული კოდი 02 11) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | საზედამხედველო სამუშაოების დაფინანსება განხორციელდა ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფს შორის გაფორმებული 2017 წლის N343 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ტარიფის შესაბამისად, საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებზე. |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები |  |  |  | მიღწეული შედეგი |  | ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| დასახელება |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| ინსპექტირებული ობიექტების რაოდენობა |  | 59 | 59 | 59 |  | 100% |  |

დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00) პრიორიტეტის განხორციელებით საგრძნობლად გაუმჯობესდა ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, ქალაქისათვის აუცილებელ და მნიშვნელოვან საზრუნავს წარმოადგენდა მისი დასუფთავება, უპატრონო ცხოველებისაგან იზოლირება და ხეების გადაბელვა, მცენარეთა ფიტოსანიტარული  მდგომარეობა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობების უზრუნველყოფა.

თანხა ათას ლარში

| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2024 წლის გეგმა |  |  | 2024 წლის ფაქტი |  |  | 2024 წლის პროცენტული შესრულება |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | სულ | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სულ | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სულ | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 14 969.6 | 4 570.9 | 10 398.7 | 14 675.4 | 4 393.8 | 10 281.6 | 98.0% | 96.1% | 98.9% |
| 03 01 | ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 8 115.0 | 0.0 | 8 115.0 | 8 110.6 | 0.0 | 8 110.6 | 99.9% |  | 99.9% |
| 03 02 | მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა, განვითარება | 6 854.6 | 4 570.9 | 2 283.7 | 6 564.8 | 4 393.8 | 2 171.0 | 95.8% | 96.1% | 95.1% |
| 03 02 01 | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 6 164.6 | 4 570.9 | 1 593.7 | 5 877.4 | 4 393.8 | 1 483.6 | 95.3% | 96.1% | 93.1% |
| 03 02 03 | ბოტანიკური ბაღის ხელშეწყობა | 690.0 | 0.0 | 690.0 | 687.4 | 0.0 | 687.4 | 99.6% |  | 99.6% |

პროგრამები და ქვეპროგრამები:

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (03 01) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ „სპეციალური სერვისები“ |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შესანარჩუნებლად და გასაუმჯობესებლად აუცილებელია ქუჩების დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, ქუჩების მორწყვა–მორეცხვა, დეზინფექცია და დერატიზაცია. მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის აუცილებელია გამხმარი ხეების მოჭრისა და გადაბელვის სამუშაოების წარმოება. უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შენარჩუნება-გაუმჯობესება |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი | დასუფთავებული ტერიტორია, გატანილი ნარჩენი, მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც ხელს შეუწყობს ნალექების შეუფერხებელ გატარებას. მოვლილი მცენარეული საფარი ამდიდდრებს და აკეთილშობილებს ქალაქის ტერიტორიას. ჯანმრთელი დააცრილი შინაური ცხოველები ამცირებს ვირუსული დაავადებებისა და ცოფის გავრცელების რისკ-ფაქტორებს. |  |  | მიღწეული შედეგი |  | დასუფთავებული ტერიტორია, გატანილი ნარჩენი, მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც ხელს შეუწყობს ნალექების შეუფერხებელ გატარებას. მოვლილი მცენარეული საფარი ამდიდდრებს და აკეთილშობილებს ქალაქის ტერიტორიას. ჯანმრთელი დააცრილი შინაური ცხოველები ამცირებს ვირუსული დაავადებებისა და ცოფის გავრცელების რისკ-ფაქტორებს. |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  | ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება |  |  |  |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| გატანილი ნარჩენების რაოდენობა (ტონა) | 45 000.00 | 45 000.00 | 54 990.80 |  | 122.20 |  |
| დასუფთავებული ტერიტორიის რაოდენობა (მ2) | 2 340 300.00 | 854 209 500.00 | 866 851 353.00 |  | 101.48 |  |
| ამოწმენდილი სანიაღვრე არხების სიგრძე (გრძივი მეტრი) | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 118.00 |  | 100.45 |  |
| ბალახის გათიბვა (მ2) | 860 000.00 | 860 000.00 | 1 044 370.00 |  | 121.44 |  |
| სოციალურად დაუცველი ოჯახების რაოდეენობა, რომლებსაც დაურიგდათ საშეშე მერქანი (ოჯახი) | 100.00 | 100.00 | 158.00 |  | 158.00 |  |
| გადაბელილი და გადაჭრილი ხეების რაოდენობა (ცალი) | 550.00 | 550.00 | 716.00 |  | 130.18 |  |
| იზოლირებული და ოპერირებული ცხოველების რაოდენობა | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 755.00 |  | 125.36 |  |
| დეზინფექცირებული ტერიტორიის რაოდენობა (მ2) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | 2 254 501.00 |  | 187.88 |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი |  | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები (03 02 01) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამის ფარგლებში დასრულებულია: "ბუხაიძის ქუჩაზე (ს/კ 03.04.21.292), ბუხაიძის ქუჩის მეორე შესახვევში (ს/კ 03.01.22.331) (საქართველოს მთავრობის განკარგულებ N2402 . 2023.12.28)"; ნიკეას ქუჩის II შესახვევი N3-7ა (საქართველოს მთავრობის განკარგულებ N2402 . 2023.12.28); ნიკეას ქუჩის II შესახვევი N6-ის (საქართველოს მთავრობის განკარგულებ N2402 . 2023.12.28); თაბუკაშვილის ქუჩის #223 მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის განკარგულებ N2402 . 2023.12.28); ნიკეას ქუჩის N34-38 მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის განკარგულებ N2402 . 2023.12.28; ნიკეას ქუჩის #66 მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის განკარგულებ N2402 . 2023.12.28); დადიანის ქუჩაზე (არხის გასწვრივ) სკვერის რეაბილიტაცია (საქართველოს მთავრობის განკარგულებ N2402 . 2023.12.28); თაბუკაშვილის ქუჩის №34-ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია; მაისურაძის ქუჩის №15-ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი |  | ეკოლოგიურად სუფთა და ესთეტიური გარემოს შენარჩუნება-განვითარება |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  | ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება |  |  | მიღწეული შედეგი |  | მოვლილი და გამწვანებული დასასვენებილი ადგილები |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი |  | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| მოვლა-პატრონობაში არსებული სკვერების რაოდენობა | 58 |  | 65 | 65 |  | 100% |  |
| მწვანე საფარით განახლებული სკვერების რაოდენობა | 60 |  | 65 | 65 |  | 100% |  |

განათლება (ორგანიზაციული კოდი 04 00): პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა საბავშვო ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, რაც  უზრუნველყოფს ქალაქის საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას. აგრეთვე განხორციელდა ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა.

| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2024 წლის გეგმა |  |  | 2024 წლის ფაქტი |  |  | 2024 წლის პროცენტული შესრულება |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | სულ | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სულ | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სულ | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 04 00 | განათლება | 22 939.9 | 838.7 | 22 101.2 | 22 527.5 | 687.7 | 21 839.8 | 98.2% | 82.0% | 98.8% |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 21 223.0 | 0.0 | 21 223.0 | 21 156.7 | 0.0 | 21 156.7 | 99.7% |  | 99.7% |
| 04 02 | საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 1 241.9 | 838.7 | 403.2 | 900.0 | 687.7 | 212.3 | 72.5% | 82.0% | 52.7% |
| 04 03 | განათლების ღონისძიებები | 475.0 | 0.0 | 475.0 | 470.8 | 0.0 | 470.8 | 99.1% |  | 99.1% |

პროგრამები და ქვეპროგრამები:

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება“ |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ფუნქციონირებს 37 ბაღი, მათში დასაქმებულია 1842 ადმინისტრაციული პერსონალი (მ.შ. ქალი 1748 მამაკაცი 94). რაც შეეხება აღსაზრდელების რაოდენობას, საშუალოდ წლიურად მათი რაოდენობა შეადგენს 7050 (მ.შ. გოგოები 4210 ბიჭები 2840) პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანების თანამშრომელთათვის სამუშაო პირობების შექმნა, მათი კვალიფიკაციის ამაღლება |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | სკოლამდელი დაწესებულებების თანაბრად, ხელმისაწვდომობა და ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიწოდება. უსაფრთხო და მიმზიდველი გარემოს შექმნა. |  |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი შედეგი | ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებები და ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო გარემო. უზრუნველყოფილია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდება |  |  | მიღწეული შედეგი |  |  | 2024 წლის განმავლობაში საბავშვო-ბაღებში მიღებულია 1511 აღსაზრდელი |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  | 4: ხარისხიანი განათლება, 5: გენდერული თანასწორობა; 4.2.2. ორგანიზებულ სასწავლო პროცესში, მუნიციპალურ საბავშვო ბაღებში, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ბავშვების (2-დან 6 წლის ასაკამდე) მონაწილეობის მაჩვენებელი, სქესის მიხედვით; 4.ა.1.2. სრულფასოვანი ინკლუზიური განათლების უზრუნველყოფისათვის შშმ და სსმ ბავშვების ინდივიდუალური ასისტენტით უზრუნველყოფა; 4.ა.1.2. სრულფასოვანი ინკლუზიური განათლების უზრუნველყოფისათვის შშმ და სსმ ბავშვების ინდივიდუალური ასისტენტით უზრუნველყოფა; 4.გ.1.1. ეროვნული სტანდარტების შესაბამისად გადამზადებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების აღმზრდელთა პროცენტული წილი. |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| დასახელება |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი |  | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |  |
| სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში აღსაზრდელთა საერთო რაოდენობა (მ.შ. გოგონები, ვაჟები) |  | 7000 | 7100 |  | 7050 | 50% |  |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 04 02) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, კერძოდ დასრულდა ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკის N18 ფილიალის რეაბილიტაცია; ცენტრალური სამუსიკო სკოლის სრული რეაბილიტაცია.; დავით კაკაბაძის სამხატვრო გალერეაში საგამოფენო დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |  |  |  |  |
| მიღწეული შედეგი | მოსწავლეთა რაოდენობის ადექვატური მასშტაბის საკლასო სივრცეების შექმნა-განვითარება |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| დასახელება |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| აშენებული/რეაბილიტირებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები |  | 27 | 32 | 32 | 112% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი |  | განათლების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი (04 03) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდა ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლება, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობა, მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაცია, ქუთაისის განათლების სფეროს წარმომადგენელთა წახალისება და მოსწავლეთა საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის ხელშეწყობა. |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი |  | საგანმანათლებლო პროცესის მხარდაჭერა |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  | განათლებული მომავალი თაობა |  |  | მიღწეული შედეგი |  | წარმატებით განხორციელებული საგანმანათლებლო პროექტები, პედაგოგებისა და წარჩინებული სტუდენტების წახალისება |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  | 4: ხარისხიანი განათლება; 4.ა.1. იმ საბავშვო ბაღების პროპორციული რაოდენობა, რომელთაც აქვთ: ელექტროენერგია; ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა და მასალები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეებისათვის; სასმელი წყალი; საპირფარეშოები ცალ-ცალკე გოგონებისა და ვაჟებისათვის; ხელსაბანები |  |  |  |  |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი |  | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| პროექტების რაოდენობა | 20 |  | 18 | 16 |  | 89% |  |
| მონაწილეთა რაოდენობა | 1550 |  | 1650 | 1550 |  | 94% |  |

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (ორგანიზაციული კოდი 05 00): ქალაქის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვასა და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობასა და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ქალაქის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე, განხორციელდა სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პრიორიტეტის მიზანია, ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი საქმიანობის მხარდაჭერა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა.

თანხა ათას ლარში

| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2024 წლის გეგმა |  |  | 2024 წლის ფაქტი |  |  | 2024 წლის პროცენტული შესრულება |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | სულ | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სულ | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სულ | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 30 453.5 | 3 531.6 | 26 921.9 | 30 028.7 | 3 386.2 | 26 642.5 | 98.6% | 95.9% | 99.0% |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 18 414.6 | 3 531.6 | 14 883.0 | 18 136.1 | 3 386.2 | 14 749.9 | 98.5% | 95.9% | 99.1% |
| 05 01 01 | სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | 7 051.0 | 0.0 | 7 051.0 | 7 020.5 | 0.0 | 7 020.5 | 99.6% |  | 99.6% |
| 05 01 02 | კალათბურთის განვითარება | 2 570.5 | 0.0 | 2 570.5 | 2 570.0 | 0.0 | 2 570.0 | 100.0% |  | 100.0% |
| 05 01 03 | ხელბურთის განვითარება | 306.5 | 0.0 | 306.5 | 306.2 | 0.0 | 306.2 | 99.9% |  | 99.9% |
| 05 01 04 | ქალთა ფეხბურთის განვითარება | 193.1 | 0.0 | 193.1 | 193.1 | 0.0 | 193.1 | 100.0% |  | 100.0% |
| 05 01 05 | რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა | 1 019.0 | 0.0 | 1 019.0 | 1 019.0 | 0.0 | 1 019.0 | 100.0% |  | 100.0% |
| 05 01 06 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 2 268.0 | 0.0 | 2 268.0 | 2 266.9 | 0.0 | 2 266.9 | 100.0% |  | 100.0% |
| 05 01 07 | სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია | 4 706.5 | 3 531.6 | 1 174.9 | 4 462.6 | 3 386.2 | 1 076.4 | 94.8% | 95.9% | 91.6% |
| 05 01 08 | ქუთაისის ოლიმპიური საცურაო აუზის ფუნქციონირების ხელშეწყობა | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 297.8 | 0.0 | 297.8 | 99.3% |  | 99.3% |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 11 755.3 | 0.0 | 11 755.3 | 11 610.3 | 0.0 | 11 610.3 | 98.8% |  | 98.8% |
| 05 02 01 | კულტურულ სახელოვნებლო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | 6 857.5 | 0.0 | 6 857.5 | 6 834.1 | 0.0 | 6 834.1 | 99.7% |  | 99.7% |
| 05 02 02 | ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა | 1 506.0 | 0.0 | 1 506.0 | 1 426.2 | 0.0 | 1 426.2 | 94.7% |  | 94.7% |
| 05 02 03 | ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა | 1 560.0 | 0.0 | 1 560.0 | 1 557.5 | 0.0 | 1 557.5 | 99.8% |  | 99.8% |
| 05 02 04 | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება | 1 831.8 | 0.0 | 1 831.8 | 1 792.5 | 0.0 | 1 792.5 | 97.9% |  | 97.9% |
| 05 03 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 283.6 | 0.0 | 283.6 | 282.3 | 0.0 | 282.3 | 99.5% |  | 99.5% |

პროგრამები და ქვეპროგრამები:

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა (05 01 01) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ ,,ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება" |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | წლის მანძილზე განხორციელდა სპორტულ ფილიალების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება,პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება.სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. გერთიანება განაწილებულია 16 ფილიალად, რომელშიც წარმოდგენილია 41 სპორტის სახეობა. საანგარიშგებო პერიოდში გახდა სხვადასხვა სახეობებში სპორტსმენების შედეგები, რაც ქალაქისათვის, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე, საერთაშორისო ასპარეზზე, მნიშვნელოვან წარმატებებს განაპირობებს. |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | სპორტული სკოლების გამართული ფუნქციონირება, შეჯიბრებებში და ტურნირებში მონაწილეობა |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი | გამართულად ფუნქციონირებადი სპორტული სკოლები, ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები |  |  |  | მიღწეული შედეგი |  | სულ მოპოვებული მედლების რაოდენობამ 1, მე-2 და მე-3 ადგილებზე შეადგინა 1927 მედალი |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა. 5: გენდერული თანასწორობა |  |  |  |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| ინდიკატორის დასახელება |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებისა და ტურნირების რაოდენობა |  | 270 | 270 | 280 |  | 104% | გაერთიანების მიერ წლის მანძილზე ჩატარებული იქნა 280 ღონისძიება |
| სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები |  | 4670 | 4670 | 4296 |  | 92% | დამწყები ასაკის ბავშვების გადინება |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი |  | კალათბურთის განვითარება (05 01 02) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | განხორცილედა კალათბურთის გუნდის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქვეყნის ჩემპიონატისა და სხვადასხვა სახელობის ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება, ახალგაზრდული გუნდის ხელშეწყობა. |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი |  | შპს „საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისის 2010 - ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  | შპს „საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისის 2010 - ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა |  |  | მიღწეული შედეგი |  | 1.მონაწილეობა მიიღო დუდუ დადიანის სახელობის მემორიალსა და ქორქია საკანდელიძის მემორიალის თამაშებში. 2.მონაწილეობა მიიღო სუპერთასის გათამაშებაში და გახდა გამარჯვებული. 3.მონაწილეობა მიიღო საქართველოს სუპერლიგის გათამაშებაში და გახდა საქართველოს ჩემპიონი. 4.მონაწილეობა მიიღო ევროპის საკვალიფი-კაციო ეტაპისა და ევროპის ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის თამაშებში ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში და მოიგო ორი თამაში. |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა |  |  |  |  |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი |  | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა | 40 |  | 60 | 60 |  | 100% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ხელბურთის განვითარება (05 01 03) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | საწვრთნელი–სავარჯიშო შეკრებები, სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა, კლუბის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები. |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი 2015–ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი | ხელბურთში საქართველოს ჩემპიონატი (უნაღლესი ლიგა)- პირველი ადგილი |  |  | მიღწეული შედეგი |  | ხელბურთში საქართველოს ჩემპიონატი (უნაღლესი ლიგა)- მეორე ადგილი |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  | ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა |  |  |  |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| სპორტული შეხვედრების რაოდენობა | 20 | 21 | 22 |  | 105% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ქალთა ფეხბურთის განვითარება (05 01 04) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | საწვრთნელი-სავარჯიშო შეკრებები, სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | შპს „ქ. ქუთაისის საფეხბურთო კლუბის ქუთაისის მართვეს“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი | ქალთა ლიგა -1 საქართველოს ჩემპიონატი (უნაღლესი ლიგა)- ადგილი პირველ ოთხეულში |  |  | მიღწეული შედეგი |  | ქალთა ლიგა -1 საქართველოს ჩემპიონატი (უნაღლესი ლიგა)- მე-7 ადგილი |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  | ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა |  |  |  |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| სპორტული შეხვედრების რაოდენობა | 24 | 25 | 28 |  | 112% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა (05 01 05) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცა მუნიციპალურ შპს „რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონს“ |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | სტადიონის გამართული ფუნქციონირება |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ სპორტულ ღონისძიებებს |  |  |  | მიღწეული შედეგი | სტადიონზე ჩატარდა ეროვნული ლიგის ჩემპიონატის 18 თამაში, უეფას ეგიდით გაიმართა 3 მატჩი, ქალთა ტურნირის 2 მატჩი, 1 ამხანაგური შეხვედრა. |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა |  |  |  |  |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |  |
| ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა | 36 | 54 | 54 | 100% |  |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სპორტული ღონისძიებები (05 01 06) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საერთაშორისო და ეროვნული ტურნირები, რომლებმაც ხელი შეუწყო სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას, საერთაშორისო ხასიათის სპორტული ტურნირების ჩატარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას. ასევე, მოხდა წარმატებული სპორტსმენების წახალისება, ვეტერანი და დამსახურებული სპორტსმენების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა. შშმ პირთა ინტეგრირებისთვის ჩატარდა ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ქვეპროგრამის მიზანია სამინისტროს მიერ აღიარებული სპორტის ეროვნულ ფედერაციებთან თანამშრომლობით საერთაშორისო და ეროვნული ტურნირების ჩატარება. ქუთაისელი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე ტრანსპორტირების დაფინანსების უზრუნველყოფა, ასევე სპორტსმენთა და მათ მწვრთნელთათვის წამახალისებელი ფულადი ჯულდოს გაცემა. სპორტის სხვადასხვა სახეობაში შშმ პირებისა და ქალების ჩართულობის გაზრდა, ასევე მათი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება, |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | წარმატებით ჩატარებული ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიებები |  |  | მიღწეული შედეგი |  | სპორტის მნიშვნელობაზე გაზრდილი ღონისძიება, სპორტით როგორც მამაკაცების, ასევე ქალების დაინტერესების გაზრდილი მაჩვენებელი |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა |  |  |  |  |
| ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) | განმარტება |
| ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა | 20 | 22 | 24 |  | 109% |  |
| მონაწილეთა რაოდენობა | 1200 | 1300 | 1500 |  | 115% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა - რეაბილიტაცია -ექსპლოატაცია (05 01 07) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მუნიციპალური და საბინაო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | აღნიშნული ქვეპროგრამის განვითარებამ ხელი შეუწყო ქალაქ ქუთაისში, სკოლამდელი და დაწყებითი კლასების ბავშვებისათვის კომფორტული გასართობი და დასასვენებელი ადგილების შექმნას. დასრულდა შემდეგი პროექტები: ხარებავას ქუჩის №52 -ში მდებარე სპორტული დარბაზის რეკონსტრუქცია (საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2402. 28.12.2023); კ. გამსახურდიას ქ. N65-ში მდებარე რაგბის სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების განთავსება, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების რეაბილიტაცია. |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | რეაბილიტირებული სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტები |  |  |  | მიღწეული შედეგი | განხორციელდა 20 ობიექტის მოწყობა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| დასახელება |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების რაოდენობა |  | 1510 | 1530 | 1530 | 100% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ქუთაისის ოლიმპიური საცურაო აუზის ფუნქვიონირების ხელშეწყობა (05 01 08) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ „ქუთაისის ოლიმპიური საცურაო აუზი“ |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | წლის მანძილზე განხორციელდება აუზის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | აუზის გამართული ფუნქციონირება, ვიზიტორთათვის კეთილმოწყობილი გარემოს შექმნა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი | გამართულად ფუნქციონირებადი საცურაო აუზი |  |  |  | მიღწეული შედეგი |  | ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა. 5: გენდერული თანასწორობა |  |  |  |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| ინდიკატორის დასახელება |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| ვიზიტორთა რაოდენობა |  |  | 7300 | 6448 |  | 88% |  |
| ბავშვების და მოზარდების რაოდენობა |  |  | 2050 | 1990 |  | 97% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა (05 02 01) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათებლო დაწესებულებათა გაერთიანება |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის განხორციელებამ ხელი შეუწყო ქალაქ ქუთაისში, კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით–საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, გაერთიანებაში შემავალი ფილიალების მუშაობის გააქტიურებას. |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი | კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათებლო დაწესებულებათა ხელისშეწყობა, ქართული კულტურის პოპულიზაცია |  |  | მიღწეული შედეგი |  | ჩატარებული ღონისძიებები |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  | საქართველოს და მის ფარგლებს გარეთ ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, მომავალი თაობის სულიერი აღზრდა,მათი სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება, ჯანსაღი ცხოვრების წესი და კეთილდღეობა. |  |  |  |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| ვიზიტორთა რაოდენობა | 9800 | 10000 | 11500 |  | 117% |  |
| აღსაზრდელთა რაოდენობა | 3800 | 3800 | 3900 |  | 103% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ა(ა)იპ ქუთაისის ი. ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა (05 02 02) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქალაქ ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკა და ფილიალები წარმოადგენს მიმზიდველ, საინტერესო და ხელმისაწვდომ ადგილს საზოგადოებრივი თავშეყრისათვის, სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას, ინფორმაციას და ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას. |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | მკითხველისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, ხელმისაწვდომი საზოგადოებრივი თავშეყრის კერების შექმნა |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი | მკითხველისთვის შექმნილი კომფორტული გარემო |  |  |  | მიღწეული შედეგი |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა |  |  |  |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| ინდიკატორის დასახელება |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| გაციფრებული წიგნების რაოდენობა |  | 1351 | 1400 | 1806 |  | 129% |  |
| ელექტრონულ კატალოგში ასახული წიგნების რაოდენობა |  | 341818 | 360000 | 355274 |  | 99% |  |
| სტუმართა რაოდენობა |  | 44342 | 45000 | 45630 |  | 101% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა (05 02 03) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ააიპ ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი წარმოადგენს დაწესებულებას, სადაც ხდება ხალხური შემოქმედების შენარჩუნება და განვითარება. ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის მოძიება და პოპულარიზაცია. |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ქუთაისის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლისა და ბავშვთა სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლების მუშაობისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა. |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის პოპულარიზაცია |  |  | მიღწეული შედეგი |  | ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაცია |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| საზღვარგარეთ ჩატარებული ღონისძიებების ღაოდენობა | 29 | 40 | 33 |  | 36% |  |
| ქვეყნის შიგნით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 50 | 150 | 140 |  | 90% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | კულტურის ღონისძიებები / 05 02 04 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული კულტურის განყოფილება |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | წლის მანძილზე ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით განხორციელდა სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები, გამოფენები, წიგნებისა და ჟურნალ-გაზაეთების გამოცემა, წიგნის პრეზენტაციები, საერთაშორისო კულტურული აქტივობები, კულტურული დღეები, გაცვლითი პროგრამები, კონკურსები და ფორუმები, ლიტერატურული ნაშრომების გამოცემა და ქუთაისში მცხოვრები ნიჭიერი შემოქმედების მხარდაჭერა |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის პოპულარიზაცია და მოსახლეობის აქტიური ჩართულობა |  |  |  | მიღწეული შედეგი |  | მაღალი ხარისხით ორგანიზებული ღონისძიებები და მოქალაქეების/მაყურებლების მზარდი ჩართულობა; სხვადასხვა ფესტივალ- კონკურსებზე წარმატების მიღწევა და გამარჯვების მოპოვება |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  | მდგრადი განვითარების მიზანი 3 - ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის |  |  |  |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| ინდიკატორის დასახელება |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა |  | 140 | 185 | 180 |  | 89% |  |
| მაყურებელთა რაოდენობა |  | 22000 | 25000 | 24500 |  | 83% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (05 03) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ახალგაზრდული მიმართულებით განხორციელდა ღონისძიებები, რომელებიც გულისხმობდა ყველა იმ კომპონენტის ჩართულობას, რაც ახალგაზრდებს უზრდის ინფორმირებულობას განივითაროს დასაქმების/შემეცნების/გართობის შესაძლებლობები ლოკალურ დონეზე და არა მარტო. განხორცილდა ახალგაზრდული მუსიკის ფესტივალი და დაფინანსდა საერთაშორისო პროექტებსა და კონფერენციებში ქუთაისელი ახალგაზრდების მონაწილეობა. გამოცხადებული კონკურსის "ახალგაზრდული ინიციატივები" ფარგლებში დაფინანსდა 10 ახალგაზრდული ინიციატივა. |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ქვეპროგრამის მიზანია ქუთაისელი ახალგაზრდების გააქტიურება, მათი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება, ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, მოხალისეობრივი იდეის პოპულარიზაცია, არაფორმარული განათლების ხელშეწყობა, საერთაშორისო პროექტებსა და კონფერენციებში ქუთაისელი ახალგაზრდების მონაწილეობის მხარდაჭერა, მუსიკალური ფესტივალების მოწყობა და ახალგაზრდული მუშაკების მხარდაჭერა. |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ახალგაზრდული ღონისძიებების წარმატებით ჩატარება |  |  | მიღწეული შედეგი |  | წარმატებით ჩატარებული ახალგაზრდული ღონისძიებები |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა; 8.ბ.1.1. მუნიციალური სტრატეგიის არსებობა, რომელიც ითვალისწინებს ახალგაზრდების ეკონომიკურ გაძლიერებას და დასაქმების ხელშეწყობას. |  |  |  |  |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | 32 | 34 | 30 |  | 88% |  |
| მონაწილეთა რაოდენობა | 1500 | 1600 | 3000 |  | 188% |  |

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (ორგანიზაციული კოდი 06 00): მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ქალაქის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში მოხდა სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ, მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

თანხა ათას ლარში

| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2024 წლის გეგმა |  |  | 2024 წლის ფაქტი |  |  | 2024 წლის პროცენტული შესრულება |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | სულ | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სულ | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სულ | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 8 859.1 | 0.0 | 8 859.1 | 8 528.0 | 0.0 | 8 528.0 | 96.3% |  | 96.3% |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 2 443.0 | 0.0 | 2 443.0 | 2 394.3 | 0.0 | 2 394.3 | 98.0% |  | 98.0% |
| 06 01 01 | ქალაქ ქუთაისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 371.7 | 0.0 | 371.7 | 348.0 | 0.0 | 348.0 | 93.6% |  | 93.6% |
| 06 01 02 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 220.0 | 0.0 | 220.0 | 198.5 | 0.0 | 198.5 | 90.2% |  | 90.2% |
| 06 01 03 | სამედიცინო დახმარება | 1 660.0 | 0.0 | 1 660.0 | 1 659.8 | 0.0 | 1 659.8 | 100.0% |  | 100.0% |
| 06 01 04 | ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 13.7 | 0.0 | 13.7 | 80.6% |  | 80.6% |
| 06 01 05 | ფენილკეტონურიითა და ცელიაკიით დაავადებულ პირთა დახმარება | 174.3 | 0.0 | 174.3 | 174.3 | 0.0 | 174.3 | 100.0% |  | 100.0% |
| 06 02 | სოციალური უზრუნველყოფა | 6 366.1 | 0.0 | 6 366.1 | 6 108.6 | 0.0 | 6 108.6 | 96.0% |  | 96.0% |
| 06 02 01 | სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა | 45.0 | 0.0 | 45.0 | 32.2 | 0.0 | 32.2 | 71.6% |  | 71.6% |
| 06 02 02 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 1 115.0 | 0.0 | 1 115.0 | 1 077.8 | 0.0 | 1 077.8 | 96.7% |  | 96.7% |
| 06 02 03 | სარიტუალო დახმარება | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 8.4 | 0.0 | 8.4 | 84.0% |  | 84.0% |
| 06 02 04 | სოციალური ღონისძიებები | 867.5 | 0.0 | 867.5 | 866.4 | 0.0 | 866.4 | 99.9% |  | 99.9% |
| 06 02 05 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა | 140.0 | 0.0 | 140.0 | 136.4 | 0.0 | 136.4 | 97.4% |  | 97.4% |
| 06 02 06 | განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა | 152.0 | 0.0 | 152.0 | 151.4 | 0.0 | 151.4 | 99.6% |  | 99.6% |
| 06 02 07 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა ჰიგიენური საშუალებებით უზრუნველყოფა | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 145.8 | 0.0 | 145.8 | 97.2% |  | 97.2% |
| 06 02 08 | უფასო კვება | 976.0 | 0.0 | 976.0 | 838.9 | 0.0 | 838.9 | 86.0% |  | 86.0% |
| 06 02 09 | კოხლეარული ინპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 10.9 | 0.0 | 10.9 | 83.8% |  | 83.8% |
| 06 02 10 | ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პირთა თანადგომა | 65.0 | 0.0 | 65.0 | 62.4 | 0.0 | 62.4 | 96.0% |  | 96.0% |
| 06 02 11 | შინმოვლა | 82.0 | 0.0 | 82.0 | 78.9 | 0.0 | 78.9 | 96.2% |  | 96.2% |
| 06 02 13 | აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია | 1 887.0 | 0.0 | 1 887.0 | 1 865.3 | 0.0 | 1 865.3 | 98.9% |  | 98.9% |
| 06 02 14 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 83.3% |  | 83.3% |
| 06 02 15 | შშმ ბენეფიციარებისა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 77.2 | 0.0 | 77.2 | 74.9 | 0.0 | 74.9 | 97.0% |  | 97.0% |
| 06 02 16 | მარტოხელა მშობელთა დახმარება | 54.0 | 0.0 | 54.0 | 53.8 | 0.0 | 53.8 | 99.6% |  | 99.6% |
| 06 02 17 | ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 45.0% |  | 45.0% |
| 06 02 18 | საქართველოს „ბავშვთა ეს-ო-ეს სოფლის" დღის ცენტრის ბენეფიციართა დახმარება | 32.5 | 0.0 | 32.5 | 29.1 | 0.0 | 29.1 | 89.5% |  | 89.5% |
| 06 02 19 | „HER–2“ რეცეპტორ - დადებითი ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტებით დახმარება | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 98.5% |  | 98.5% |
| 06 02 20 | გადაუდებელი რეაგირება | 496.0 | 0.0 | 496.0 | 487.8 | 0.0 | 487.8 | 98.3% |  | 98.3% |
| 06 02 21 | მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ტიფლოტექნიკური აპარატების შეძენა | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 3.9 | 0.0 | 3.9 | 97.5% |  | 97.5% |
| 06 02 22 | გენდერული ნიშნით და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისათვის ფსიქიატრიული სერვისებით უზრუნველყოფა | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 7.5 | 0.0 | 7.5 | 75.0% |  | 75.0% |
| 06 02 23 | სოციალურად დაუცველ ოჯახებში შეძენილ ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 100.0% |  | 100.0% |
| 06 02 28 | ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური გაძლიერება | 108.0 | 0.0 | 108.0 | 101.3 | 0.0 | 101.3 | 93.8% |  | 93.8% |
| 06 02 29 | ბავშვის განვითარების ხელშეწყობა | 1.0 |  | 1.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0% |  | 0.0% |
| 06 02 30 | პირველი ტიპის შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა დახმარება | 63.2 | 0.0 | 63.2 | 61.3 | 0.0 | 61.3 | 97.0% |  | 97.0% |
| 06 02 31 | გლაუკომით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |  | 0.0% |
| 06 03 | გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 25.1 | 0.0 | 25.1 | 50.2% |  | 50.2% |

პროგრამები და ქვეპროგრამები:

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა (06 01 01) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ააიპ "ქ. ქუთაისის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი" |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქ ქუთაისის მოსახლეობისათვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით, ანტირაბიულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა და კონტროლი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები ფაუნის შესწავლა და დადგენა, განსაკუთრებით საშიში დაავადებების მონიტორინგი და ზედამხედველობა. სამედიცინო სტატისტიკის წარმოება და ანგარიშგება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ–ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა. |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება, საშიშ დაავადებათა პრევენცია |  |  |  |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი | მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება |  |  | მიღწეული შედეგი | უზრუნველყოფილია ქ. ქუთაისის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და ჯანდაცვის კუთხით შესაძლო საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზების მექანიზმი |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა |  |  |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |

| ქვეროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი |  | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (06 01 02) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებს მიეკუთვნებიან: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დაფიქსირებული 70001–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირები ; ნათესაურ და არანათესაურ მინდობაში მყოფი შშმ ბავშვები ; ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანები ; მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული მხედველობით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი |  | ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  | მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა |  |  | მიღწეული შედეგი | ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება |
| გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  |  | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა; 3.8.1.1. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ხარისხიან მედიკამენტებზე წვდომის უზრუნველსაყოფად მოქმედებს შესაბამისი მუნიციპალური პროგრამა. |  |  |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი |  | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 11084 |  | 11684 | 11657 | 99 % |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სამედიცინო დახმარების პროგრამა (06 01 03) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | განხორციელდა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირებისათვის სამედიცინო მომსახურება, აგრეთვე, როგორც დიაგნოსტიკის, ასევე, მძიმე, სიცოცხლისათვის საშიში დაავადების მქონე და განსაკუთრებული შემთხვევის შედეგად დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება. დახმარებით ისარგებლა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულმა, მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე (გარდა იმ პირებისა, რომლებიც სარგებლობენ მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის 100%–იანი დაფინანსებით) პირებმა |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი |  | ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |
| გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  |  |  |  |  | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  | ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურეობა |  |  |  | მიღწეული შედეგი | ბენეფიციართა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| დასახელება |  |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  |  | 23559 | 27659 | 27795 | 100 % |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა (06 01 04) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ეპილეფსიით დაავადებული პირები. დახმარების მიღება მოხდა ვაუჩერისა და დანართის გამოყენებით, რომლის მოცულობა განისაზღვრა ყოველთვიურად, თითოეულ ბენეფიცირზე ინდივიდუალურად ფორმა N100-ის მიხედვით, არაუმეტეს 70 ლარის ღირებულების ანტიკონვულსანტებით, ამასთან, თითოეულ ბენეფიციარზე მათივე ინტერესებიდან გამომდინარე, დახმარება გაიცა სამ თვეში ერთხელ და შესაბამისად, დახმარების მიღება განხორციელდა არაუმეტეს 210 ლარის ღირებულების ანტიკონვულსანტებით. |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა |  |  |  | მიღწეული შედეგი | ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| დასახელება |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 1462 | 1492 | 1490 | 99 % |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულ პირთა დახმარება (06 01 05) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამით მოსარგებლე, ფენილკეტონურიითა და ცელიაკით დაავადებულ არასრულწლოვან პირებს, მატერიალური დახმარება გაეწიათ მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ხოლო სრულწლოვან პირებს პირადი განცხადების მომართვის საფუძველზე, საბიუჯეტო წლის ბოლომდე. |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ხელმისაწვდომი სპეციფიკური საკვები |  |  |  | მიღწეული შედეგი | ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| დასახელება |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 87 | 135 | 140 | 104 % |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა (06 02 01) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდა სოციალური საცხოვრისის მობინადრეთა მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის ხარჯი. |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | სოციალურ საცხოვრისში მცხოვრებთათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | აუცილებელი პირობებით უზრუნველყოფილი საცხოვრისი |  |  |  | მიღწეული შედეგი | ბენეფიციართა კომუნალური ხარჯის ანაზღაურება |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| დასახელება |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 432 | 493 | 493 | 100% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (06 02 02) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | დახმარება გაეწიათ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი. |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ ოთხი და მეტი შვილი ფინანსური დახმარება, ელექტროენერგიის თანადაფინანსება. |  |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისის მიწოდება |  |  |  |  | მიღწეული შედეგი | ბენეფიციართა ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| დასახელება |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |  |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 5043 | 5733 | 5742 | 100 % |  |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სარიტუალო დახმარება (06 02 03) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული გარდაცვლილი ვეტერანის დასაფლავების ხარჯის ანაზღაურება, ერთჯერადად 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | გარდაცვლილი ვეტერანის პატივგება, გარდაცვლილთა ოჯახების თანადგომა. |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | გარდაცვლილთა ოჯახების დახმარება |  |  |  | მიღწეული შედეგი | სარიტუალო პროცესი |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| დასახელება |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 405 |  | 433 |  |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სოციალური ღონისძიებები (06 02 04) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | პროგრამა ითვალისწინებდა გარკვეული კატეგორიის ღვაწლმოსილი, დამსახურებული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის, ტრადიციულ დღესასწაულებთან და ღირშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით, სხვადასხვა შინაარსის ღონისძიებების მოწყობას. |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |  |  |  | მიღწეული შედეგი | ბენეფიციარების ეკონომიკური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| დასახელება |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 51487 | 59387 | 59443 | 100 % |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა (06 02 05) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა სოციალურად დაუცველი, 70 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, ოჯახების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგის ღირებულების თანადაფინანსებას, სულადობის მიხედვით და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანისათვის საჭირო თანხების დაფინანსებას. |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | პროგრამით მოსარგებლე პირთა საყოფაცხოვრებო ყოფითი პირობების გაუმჯობესება |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |  |  |  | მიღწეული შედეგი | ბენეფიციარების კომუნალური ხარჯის თანადაფინანსება |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| დასახელება |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 28876 | 31176 | 31145 | 99 % |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა (06 02 06) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ (მცხოვრებ) 18 (თვრამეტი) წლის ბენეფიციარს, რომელიც იმყოფებოდა სახელმწიფო მზრუნველობაში და სრულწლოვანების გამო შეუწყდა სახელმწიფოს მხრიდან მომსახურება. დახმარება ბენეფიციარზე შეადგენს, თვეში 200 ლარს. ბიოლოგიური ოჯახების დახმარება, თითოეულ რეინტეგრირებულ ბავშვზე, თვეში 200 ლარის ოდენობით. ჰემოდიალიზზე მყოფი პირის, მუდმივად სამკურნალო დაწესებულებაში ტრანსპორტირებისა და სხვა სასიცოცხლოდ აუცილებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით მატერიალური დახმარება. დახმარება შეადგენს თვეში 100 ლარს. |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |  |  |  | მიღწეული შედეგი | ბენეფიციართა მატერიალური მხარდაჭერა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| დასახელება |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 1260 | 1398 | 1401 | 100 % |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ჰიგიენური საშუალებებით უზრუნველყოფა (06 02 07) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები არიან სახელმწიფო პროგრამით „ბავშვთა ადრეული განვითარების“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები, მათთვის უმთავრესი საჭიროების მქონე ჰიგიენური საშუალებებით, კერძოდ, ბავშვის ჰიგიენური საფენებითა და სველი სალფეთქებით დახმარება. |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ბენეფიციართა დახმარება |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |  |  |  | მიღწეული შედეგი | ბენეფიციართა დახმარება |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| დასახელება |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 800 | 1020 | 1027 | 101% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | უფასო კვება (06 02 08) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა(ა)იპ ქ.ქუთაისის მადლიერების სახლი |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებს მიეკუთვნებიან:. ქუთაისში რეგისტრირებული და სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ბაზაში დაფიქსირებული 65000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირები: აგრევთვე ქუთაისის მერიის შუმდგომლობის მომართვის საფუძველზე შეჭირვებული ოჯახები.მადლიერების სახლში ფუნქციონირებს ბინაზე მიტანის სერვისი,რომელიც ემსახურება გადაადგილება შეზღუდულ ბენეფიციარებს |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის საკვების ხელმისაწვდომობა |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგი | ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |  |  | მიღწეული შედეგი |  | სერვისის ხელმისაწვდომობა |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  | 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა; 2.1.1.1. შესაბამისი საჭიროების მქონე მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლების მომსახურება უფასო სასადილოს პროგრამით |  |  |  |  |
| დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაო-ბა | 650 | 650 | 650 |  | 100% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი |  | კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება (06 02 09) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე, 0-18 წლამდე არასრულწლოვანი პირების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი |  | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |  | მიღწეული შედეგი | ბენეფიციართათვის მიწოდებული სერვისი |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 105 | 113 | 114 | 101 % |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი |  | ლეიკოზით და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა (06 02 10) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | პროგრამის ფარგლებში 0-18 წლამდე ასაკის ლეიკოზით დაავადებულ და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა მატერიალური დახმარება |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი |  | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |  | მიღწეული შედეგი | ბენეფიციართათვის მიწოდებული სერვისი |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 172 | 198 | 200 | 101 % |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი |  | შინმოვლა (06 02 11) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | მოსარგებლე პირები არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 100001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრები რომელთათვისაც „უძლურების შეფასების ბართელის კითხვარის“ მიხედვით მინიჭებული ქულა(შემდგომში – ბართელის ინდექსი) არ აღემატება 95 ერთეულს, არიან მწოლიარენი ან/და საჭიროებენ სამედიცინო მანიპულაციებს საცხოვრებელ ადგილზე. |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი |  | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და სოციალური პირობების გაუმჯობესება |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |  | მიღწეული შედეგი | ბენეფიციართათვის მიწოდებული სერვისი |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 640 | 780 | 782 | 100 % |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი |  | აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია (06 02 13) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისში ბოლო 2 წლის განმავლობაში რეგისტრირებული და მცხოვრები 2 – 17 წლის ჩათვლით ბავშვების, რომელთა ძირითადი დიაგნოზია („ICD–10“) კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები („F84.0“; „F84.9“), სარეაბილიტაციო მომსახურებას. |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი |  | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და სოციალური პირობების გაუმჯობესება |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |  | მიღწეული შედეგი | ბენეფიციართათვის მიწოდებული სერვისი |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 1015 | 1433 | 1439 | 100 % |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი |  | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარების და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა (06 02 16) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ ქუთაისში მოქმედი 0-18 და 18 წლის ზემოთ ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარებზე და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. საანგარიშო პერიოდში, განხორციელდა მომსახურების მიმწოდებელი 7 ორგანიზაციისათვის /მათ შორის 6-დან 18 წლამდე მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით, ბენეფიციართა ტრანსპორტირების, განმავითარებელი და სხვა საშუალებების ხარჯების ანაზღაურება,ასევე კომუნალური ხარჯების თანადაფინასება. |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი |  | პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  | ფუნქციონირებადი ორგანიზაციები |  | მიღწეული შედეგი | ფუნქციონირებადი ორგანიზაციები |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციათა რაოდენობა | 53 | 60 | 60 | 100% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი |  | მარტოხელა მშობელთა დამარება (06 02 16) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | განხორციელდა ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები და რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების მიერ მოხმარებული კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსება ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი |  | მარტოხელა მშიბლების ყოფითი პირობების გაუმჯობესება |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |  | მიღწეული შედეგი | ბენეფიციართათვის მიწოდებული სერვისი |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 222 | 400 | 404 | 101% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი |  | ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება (06 02 17) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | დახმარების მიმღები პირი/ოჯახი, თავშესაფარში შესვლამდე და თავშესაფრის დატოვების შემდეგ რეგისტრირებული უნდა იყოს ქალაქ ქუთაისში. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში მყოფ პირს/ოჯახს, თავშესაფრის დატოვების შემდეგ გაეწია დახმარება დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი |  | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |  | მიღწეული შედეგი | ბენეფიციართა საზოგადოებაში ინტეგრაცია |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 22 | 24 | 24 | 100% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი |  | 'საქართველოს „ბავშვთა ეს-ო-ეს სოფლის" დღის ცენტრის ბენეფიციართა დახმარება (06 02 18) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამის ფარგლებში ბავშვების სოციალური დახმარებისა და მათი ოჯახების გაძლიერების მიზნით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ასოციაცია საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფელს“ შორის გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე, ხდება საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის“ მიერ განხორციელებული პროექტის /„დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარება“/ დაფინანსება, რომლის ფარგლებში ფინანსდება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 12–დან 36 თვემდე ბავშვების დღის ცენტრში მომსახურება: კვება და ჰიგიენური საშუალებები |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი |  | მშობლებისათვის სამუშაო დროის გამოთავისუფლება |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |  | მიღწეული შედეგი | ბენეფიციართათვის მიწოდებული სერვისი |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 158 | 178 | 179 | 101% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი |  | ადრეული ძუძუს აგრესიული „HER–2“ რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტით დახმარება (06 02 19) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამით ისარგებლეს: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ადრეული ძუძუს აგრესიული „HER–2“ რეცეპტორ დადებითი და მეტასტაზური კიბოს დიაგნოზის მქონე პირებმა, რომლებიც სარგებლობენ რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მედიკამენტ ჰერცეპტინით (ტრანსტუზუმაბით) და მედიკამენტ პერჯეტათი. |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი |  | ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  | მედიკამენტის ხელმისაწვდომობა |  | მიღწეული შედეგი | ბენეფიციართათვის მიწოდებული მედიკამენტი |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 87 | 117 | 111 | 95% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი |  | გადაუდებელი რეაგირებია (06 02 20) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | პროგრამის მიზანი იყო ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება. პროგრამის ფარგლებში მომსახურების სერვისი მიეწოდათ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფ ოჯახებს, რომელთა წევრები საჭიროებდნენ გადაუდებელ პირველად დახმარებას. |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი |  | კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |  | მიღწეული შედეგი | კრიზისული სიტუაციის აღმოფხვრა |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 1026 | 1476 | 1498 | 101% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი |  | მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ტიფლოტექნიკური აპარატების შეძენა (06 02 21) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | განხორციელდა მკვეთრად მხედველობით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის ტიფლოტექნიკური აპარატების შეძენა |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი |  | მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |  | მიღწეული შედეგი | მკვეთრად მხედველობით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 316 | 351 | 351 | 100% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი |  | გენდერული ნიშნით და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისათვის ფსიქიატრიული სერვისებით უზრუნველყოფა (06 02 22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ოჯახში და გენდერული ნიშნით ძალადობის მსხვერპლი ქალები და გოგონები, რომლებიც საჭიროებენ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებში ჩართვას. ქვეპროგრამის მომსახურების მიმწოდებელს წარმოადგენს ა(ა)იპ „წამების მსხვვერპლთა ფსიქო-სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის საქართველოს ცენტრი“ /GCRT, რომელიც პროექტის „ქუთაისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ძალადობის მსხვერპლი ქალების ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებით უზრუნველყოფა“ ფარგლებში განახორციელებს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები გენდერული ნიშნით და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისა და გოგონებითვის ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისის მიწოდებას. კერძოდ: ფსიქოლოგის, სოციალური მუშაკის მომსახურებას, ასევე ფსიქიატრის კონსულტაციას და საჭიროების შემთხვევაში ფსიქიატრის მიერ დანიშნული მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, რაც განხორციელდება ქუთაისის მერიის წილობრივი ფინანსური მხარდაჭერით, რომელიც განისაზღვრება 10000 /ათი ათასი/ ლარის ოდენობით. |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი |  | ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ძალადობის მსხვერპლი ქალების, კერძოდ, გენდერული ნიშნით და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისა და გოგონებისთვის ფსიქიატრიული სერვისების მიწოდება. |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  | ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |  | მიღწეული შედეგი | ფსიქიკურად ჯანმრთელი საზოგადოება და გენდერული ბალანსი |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 152 | 167 | 165 | 99% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი |  | სოციალურად დაუცველი ახალშექმნილი ოჯახებისა და ახალშეძენილი შვილიანი ოჯახების მხარდაჭერა (06 02 23) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისში არანაკლებ ბოლო ერთი წლის მანძილზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი პირების მიერ ახალშექმნილი ოჯახებისა და ახალშეძენილი შვილიანი ოჯახების ფინანსურ მხარდაჭერას |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი |  | ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები სოციალურად დაუცველი პირების მიერ, ახალი ოჯახების შექმნის ხელშეწყობა და წახალისება. |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  | სოციალურად დაუცველი პირების მიერ, ახალი ოჯახების შექმნის ხელშეწყობა და წახალისება. |  | მიღწეული შედეგი |  |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 4 | 15 | 14 | 93% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი |  | ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური გაძლიერება 06 02 28 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური მხარდაჭერის ქვეპროგრამის მიზანია ბავშვის უფლებათა კოდექსის მოთხოვნათა და არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, პროგრამის მონაწილე ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური უსაფრთხოების, ასევე, ოჯახების მიერ მიკრო და მცირე მეწარმეობის დაწყების ან არსებულის გაფართოება-გადაიარაღებისათვის ხელშეწყობა. რათა ამ გზით შემცირდეს ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობის უარყოფითი გავლენა ბავშვის განვითარების სხვადასხვა ასპექტებზე. ბავშვთა სიღარიბე და ბავშვთა მიმართ ძალადობა კვლავაც რჩება მნიშვნელოვან გამოწვევად საქართველოს ბავშვთა დაცვისა და კეთილდღეობის სისტემისათვის, მიუხედავად ამ კუთხით გადადგმული ნაბიჯებისა. ქვეპროგრამით მოსარგებლეები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები ბავშვიანი ოჯახები, რომლებიც ქვემოთ ჩამოთვლილ სამიზნე ჯგუფებიდან, სულ მცირე ორს მაინც აკმაყოფილებს: ოჯახი, რომლის სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120 000-ს; გაღარიბების მაღალი რისკის წინაშე, კრიზისულ მდგომაროებაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახი (საფუძველი: სოციალური მუშაკის დასკვნა); ოჯახი, სადაც ერთ–ერთი მშობელი, დამოუკიდებლად ასრულებს მშობლის ფუნქციებს; ოჯახი, რომელსაც ჰყავს სუსტი თანადგომის ქსელი (საფუძველი: სოციალური მუშაკის დასკვნა); ბავშვიანი ოჯახი, სადაც ერთი მშობელი კანონთან კონფლიქტშია; ქვეპროგრამით ვერ ისარგებლებს ოჯახი, რომელსაც უკვე ნასარგებლები აქვს გასული პერიოდის განმავლობაში. ქვეპროგრამის განხორციელება მიმართულია ბავშვიანი ოჯახისთვის გრძელვადიან მხარდაჭერაზე, რომელიც მოიცავს სამ კომპონენტს, კერძოდ: ქვეპროგრამის მონაწილე ოჯახთან ბიო–ფსიქო–სოციალური მიდგომით სოციალური მუშაკის ბავშვისა და ოჯახის შეფასება/დასკვნის მომზადება; ოჯახის ეკონომიკური გაძლიერება; პოზიტიური მშობლობის ტრენინგ-კურსის უზრუნველყოფა. ბავშვიანი ოჯახების ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების ხელმისაწვდომობა ფინანსურ რესურსზე/შემოსავალზე ეხმარება მშობლებს/მზრუნველებს ინვესტირება განახორციელონ მათი შვილების ღირსების დაცვის, კეთილდღეობის, უსაფრთხოების, სიცოცხლის, ჯანმრთელობის დაცვის, განათლების, განვითარებისა და სხვა ინტერესების რეალიზებასა და დაცვაში. ქვეპროგრამაში მონაწილე თითოეული ოჯახის მხარდაჭერა განხორციელდება მომსახურების ან/და საქონლის/პროდუქტის შესყიდვის სახით შემდეგი მიზნებისთვის: პროფესიული გადამზადება/სტაჟირება დასაქმებისთვის, შემოსავლების მომტანი საქმიანობის წამოწყება ან არსებულის გაფართოება - ინვენტარის შეძენა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტის ფარგლებში, თითოეულ შემთხვევაზე, ოჯახის ფინანსური მხარდაჭერა განისაზღვრება საჭიროებისამებრ არაუმეტეს 6000 ლარის ოდენობით. მშობლებში პოზიტიური მშობლობის უნარ–ჩვევების გამომუშავების მიზნით ქვეპროგრამის მონაწილე ოჯახებში ბავშვის აღზრდის საკითხებზე ცოდნისა და პოზიტიური მშობლობის უნარების გაუმჯობესების მიზნით ხორციელდება აქტივობები, რათა ამ გზით შემცირდეს ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობისა და ძალადობის უარყოფითი გავლენა ბავშვის განვითარების სხვადასხვა ასპექტებზე, კერძოდ; ინტერპერსონალური უნარ–ჩვევების გაძლიერება, რაც ხელს შეუწყობს მათსა და ბავშვს შორის ეფექტურ კომუნიკაციას; მშობელსა და ბავშვებს შორის თანამშრომლური ურთიერთობების ჩამოყალიბებას; მშობლის ხელშეწყობით ბავშვებსა და მოზარდებში სოციალური კომპეტენციის განვითარებასა და პრობლემური ქცევის შემცირებას; ასაკობრივი თავისებურებებისა და სირთულეების გაცნობას; მშობელის/კანონიერი წარმომადგენელის მიერ პრობლემური სიტუაციის სწორად გაანალიზებას; მშობლის სოციალური უნარებისა და ოჯახის დაგეგმარების სწავლას. პროგრამაში მონაწილე მშობლებს/მზრუნველებს ბავშვის აღზრდის საკითხებზე ცოდნასა და პოზიტიური მშობლობის უნარების გაუმჯობესებაზე ორიენტირებული მუშაობა უნდა ჩაუტარდეს ჯგუფური ფორმატით, ინტერაქციული სწავლების მეთოდების და კონკრეტული უნარ–ჩვევების განმავითარებელი სავარჯიშოების გამოყენებით, წინასწარ წარმოდგენილი ტრენინგ–მოდულით, რომელიც ორგანიზაციის მიერ არის ადაპტირებული და ეფუძნება საერთაშორისო გამოცდილებას. ერთი სატრენინგო ჯგუფი უნდა მოიცავდეს არანაკლებ 10 სესიას, რომელიც ჩატარდება კვირაში ორჯერ. მონაწილეთა რაოდენობა განისაზღვრება ქვეპროგრამაში შერჩეული ოჯახების სრულწლოვანი წევრების რაოდენობის მიხედვით, მაქსიმუმ 20. აღნიშნულ კომპონენტში ჯგუფურ მუშაობას ჩაატარებს ფსიქოლოგი, ან სოციალური მუშაკი, რომელთაც უნდა ჰქონდეთ კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მსგავსი ტიპის პროგრამაში მონაწილეობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება. ქვეპროგრამის ფარგლებში შერჩეულ მომსახურების მიმღებ სავარაუდო წევრს უნდა ჰქონდეს სურვილი/მოტივაცია და საჭიროება. ქვეპროგრამაში ჩართვის წინ, მომსახურების მიმღებ პოტენციურ მონაწილესთან უნდა მოხდეს ფორმალური შეთანხმება, რომ აუცილებლად დაესწროს ყველა სესიას, რადგან პროცესი არის დინამიური, თანმიმდევრული, უწყვეტი (ამასთან, წინა სესიების თეორიული მასალის განმტკიცება ხდება მომდევნო სესიაზე პრაქტიკული სავარჯიშოებით). სასურველია, ჯგუფში ჩართული იყოს ერთდროულად ორივე მშობელი, ან საჭიროებისამებრ ოჯახის სხვა წევრი (და, ბებია, და ა.შ.), მაგრამ აუცილებლად ბავშვის აღზრდის უშუალო მონაწილე, უფლებამოსილი პირი. ქვეპროგრამაში მონაწილეობის მსურველი ვალდებულებას იღებს ურთიერთთანამშრომლობაზე. ქვეპროგრამაში მონაწილეობის მიღების მიზნით აუცილებელი დოკუმენტაციაა: განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში – პასპორტისა და იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობის ასლთან ერთად; კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში – აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის არქონის დროს, პირველ ეტაპზე შესაძლებელია, საქმისწარმოების დაწყების საფუძველი გახდეს შესაბამისი უწყებიდან (სსიპ სამოქალაქო რეესტრი) წარმოდგენილი ქალაქ ქუთაისში რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საინფორმაციო ბარათი); ბავშვის დაბადების მოწმობა; არსებული სამეწარმეო საქმიანობის გაფართოების შემთხვევაში დამატებით ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან; სამიზნე ჯგუფის პირთა იდენტიფიცირება განხორციელდება ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების სოციალური მუშაკების მიერ. მუნიციპალიტეტის მიერ შემუშავებული შესაბამისი დასკვნა–რეკომენდაცია გადაეცემა ქვეპროგრამის ფარგლებში კონკურსის წესით შერჩეულ მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციას. ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღები ბენეფიციარის კუთხით იმუშავებს მომსახურების მიოწოდებელი ორგანიზაცია. სოციალური მუშაკის დასკვნის, აგრეთვე, მომსახურების მომწოდებლის დასკვნის საფუძველზე, რომელიც შესრულდება 20 დღის განმავლობაში, ბენეფიციარის პროგრამაში ჩართვის კუთხით გადაწყვეტილებას მიიღებს ქვეპროგრამის ფარგლებში შექმნილი სამუშაო ჯგუფი. ჯგუფი შეიკრიბება საჭიროებისამებრ, მომსახურების მომწოდებლის მიერ წარმოდგენილი დასკვნიდან მაქსიმუმ 5 სამუშაო დღეში. ქვეპროგრამაში მონაწილეობის მსურველს, შედეგების შესახებ ეცნობება სოციალურ საკითხთა სამსახურის მიერ წერილობით, სამუშაო ჯგუფის მიერ შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა. მომსახურების მომწოდებლი ორგანიზაციის მიერ გაწეული მომსახურების ანაზღაურება მოხდება წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს მიხედვით, საბიუჯეტო წლის განმავლობაში. მხარდაჭერის ნებისმიერ კომპონენტში მუნიციპალიტეტი თავის თავს მოიაზრებს ისეთი საჭიროების დაკმაყოფილებაზე, რომელიც სხვა სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში არ არის უფასოდ მოწოდებული. ქვეპროგრამის პროცესში, მომსახურების მიღების მიზნით შეირჩევა მაქსიმუმ 20 ოჯახი. |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი |  | მიზანი 1- არა სიღარიბეს; მიზანი 2- არა შიმშილს; მიზანი 3-კარგი ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა; მიზანი 4- ხარისხიანი განათლება; მიზანი 5- გენდერული თანასწორობა; მიზანი 8- ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა; მიზანი 10-შემცირებული უთანასწორობა |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  | ბავშვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა. |  | მიღწეული შედეგი | ბავშვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა. |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 8 | 18 | 13 | 72% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ბავშვის განვითარების ხელშეწყობა 06 02 29 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული -სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ბავშვის განვითარების ხელშემწყობი ქვეპროგრამის მიზანია ბავშვთა კოდექსის მოთხოვნათა და ბავშვთა უფლებების მიმართულებით არსებული გამოწვევების საპასუხოდ მოწყვლად ოჯახებში მცხოვრები ბავშვების კოგნიტური და ფიზიკური განვითარების ხელშეწყობა. მძიმე სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობის გამო ოჯახები ვერ ახერხებენ ბავშვებისათვის განვითარების საშუალებების შეძენას, რაც ხშირ შემთხვევაში ბავშვის განვითარების შეფერხების მაპროვოცირებელია – ფიზიკური, დამოუკიდებლობის, მეტყველების, შემეცნების, სოციალურ–ემოციური და წარმოსახვის უნარის განვითარებაში. ბავშვობის ასაკი კრიტიკულად მნიშვნელოვანი პერიოდია ადამიანის ცხოვრებაში. ადრეულ ასაკში ქცევის, სწავლისა და განვითარების ძირითადი ფორმა თამაშია. თამაში ბავშვისთვის სამყაროს შემეცნების, თვითგამოხატვისა და ურთიერთობის საშუალებაა. ეს პროცესი მისთვის ბუნებრიობის, უსაფრთხოების, კმაყოფილებისა და სიამოვნების შეგრძნების წყაროა, ხოლო შუა ბავშვობის ასაკში ბავშვი ინტენსიურად ითვისებს სასკოლო უნარებს, გრამატიკულად სწორად მეტყველებას, წერას, მწიფდება თეორიული აზროვნება და იხვეწება ცნობიერება, რაც თავისი არსით სოციოკულტურულ კონტექსტთან არის დაკავშირებული. ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებს მიეკუთვნებიან, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები ბავშვები. სამიზნე ჯგუფის პირთა იდენტიფიცირება განხორციელდება ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების სოციალური მუშაკების დასვნის საფუძველზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ოჯახის მხარდაჭერა განხორციელდება ბავშვის ასაკის თავისებურებების გათვალისწინებით – ადრეული და შუა ასაკის ბავშვებისათვის, ბავშვის განვითარების ხელშემწყობი საშუალებებით. თითოეული ბენეფიცისრისთვის დახმარება განისაზღვრება არაუმეტეს 150 ლარის ღირებულების განმავითარებელი საშუალებებით. ქვეპროგრამაში მონაწილეობის მიღების მიზნით აუცილებელი დოკუმენტაციაა: განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში, პასპორტის და იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობის ასლთან ერთად. კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში, აღნიშნულის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის არქონის დროს პირველ ეტაპზე შესაძლებელია, საქმის წარმოების დაწყების საფუძველი გახდეს შესაბამისი უწყებიდან (სსიპ სამოქალაქო რეესტრი) წარმოდგენილი ქალაქ ქუთაისში რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საინფორმაციო ბარათი); ბავშვის დაბადების მოწმობა. მომსახურების მომწოდებლი ორგანიზაციის მიერ გაწეული მომსახურების ანაზღაურება მოხდება წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს მიხედვით. |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | მიზანი 1- არა სიღარიბეს; მიზანი 2-განვითარება და კეთილდღეობა; მიზანი 3- ხარისხიანი განათლება; მიზანი 4- გენდერული თანასწორობა; მიზანი 5-შემცირებული სოციალური უთანასწორობა |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ბავშვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა. |  |  | მიღწეული შედეგი |  | ბავშვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა. |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| ბენეფიციართა რაოდენობა |  | 200 | 0 |  |  | ქვეპროგრამა არ განხორციელებულა |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი |  | პირველი ტიპის შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა დახმარება 06 02 30 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირველი ტიპის შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ 0 - დან 18 წლამდე პირთა ფინანსურ დახმარებას, მკურნალობისთვის საჭირო, ჯანსაღი კვების უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით. როგორც ცნობილია, ამ ტიპის დიაბეტი აუტოიმუნური დაავადებაა, რომლის დროსაც იმუნური სისტემა ანადგურებს პანკრეასის უჯრედებს, სადაც ინსულინი მზადდება. დიაბეტით დაავადებულთა დაახლოებით 10 % -ს აქვს ეს ტიპი, განსაკუთრებით ხშირია ბავშვებში. დიაბეტის მკურნალობისთვის აუცილებელი პირობაა ჯანსაღი საკვების მიღება. კვებას უმნიშვნელოვანესი ადგილი უჭირავს დიაბეტის მკურნალობაში, ინსულინთან და თვითკონტროლთან ერთად. ამასთან, კვება უნდა იყოს მრავალფეროვანი, ადაპტირებული ასაკზე და ფიზიკური აქტივობის დონეზე. ქვეპროგრამაში ჩართვის მიზნით მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი განცხადებით მიმართავს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას/ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახურს შესაბამისი თანდართული დოკუმენტაციით (მშობლის ან/და კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ბენეფიციარის დაბადების მოწმობა; სამედიცინო დაწესებულებიდან ფორმა N100); შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი, საბანკო რეკვიზიტები; საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია სამსახურის მოთხოვნის საფუძველზე). დახმარება გაიცემა საბიუჯეტო წლის განმავლობაში, მომართვის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან ყოველთვიურად, 100 (ასი) ლარის ოდენობით, ანაზღაურებას ექვემდებარება ასევე 18 წლის ასაკის შესრულების თვე. |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი |  | დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემდგომი გართულების თავიდან აცილება. |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  | ბავშვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა. |  | მიღწეული შედეგი | ბავშვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა. |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 0 | 71 | 54 | 76% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი |  | გლაუკომით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა 06 02 31 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამით ისარგებლებენ: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომელთა ანტიგლაუკომატოზური პრეპარატებით დახმარება 2024 წლის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში არ იფარება, კერძოდ : ბენეფიციარები , რომელთა ოჯახის სოციალური სარეიტინგო ქულა მერყეობს 100000- დან 150000 - მდე. დახმარების მიღება მოხდება ვაუჩერის გამოყენებით, რომლის მოცულობა განისაზღვრება ყოველთვიურად, თითოეულ ბენეფიციარზე ინდივიდუალურად ფორმა N100–ის მიხედვით, არაუმეტეს 50 ლარის ღირებულების ანტიგლაუკომატოზური პრეპარატებით. ბენეფიციარები ბენეფიტს მიიღებენ წელიწადში ორჯერ, 50 ლარის ღირებულების მატერიალიზებული ვაუჩერით. ბენეფიციარი დახმარების მიღების მიზნით, განცხადებასთან ერთად წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტაციას: პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ჯანმრთელობის ცნობა ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა, ანგარიშ–ფაქტურა აფთიაქიდან და საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნის საფუძველზე (გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა: 3: ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა). |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი |  | გლაუკომით დაავადებულ პირთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  | შშმ პირთა და ხანდაზმულთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება |  | მიღწეული შედეგი | შშმ პირთა და ხანდაზმულთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა |  |  |  |  | ქვეპროგრამა არ განახორციელებულა |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა (06 02 31) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გენდერული თანასწორობის საბჭო |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქუთაისის მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის საბჭოს სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით (2023–2026) გათვალისწინებული აქტივობების შესრულებით განხორციელდა გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის შექმნის და აღსრულებას ხელშეწყობა ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა, ქალების საჭიროებების, მოთხოვნებისა და ინტერესების გატარების გზით, საბჭოს ძლიერ, სანდო, გამჭვირვალე, თანასწორობის ეფექტურ, ინკლუზიურ და მდგრად ინსტიტუციად ჩამოყალიბებით |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ქუთაისის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების შესრულება. მათ შორის, საბჭოს ეფექტური ინსტიტუციური საქმიანობის ხელშეწყობა, საბჭოს გაძლიერება და გააქტიურება გენდერული თანასწორობის, ცნობიერების ამაღლების, ეფექტური კომუნიკაციისა და მგრძნობელობის გაზრდის ხელშეწყობის მიზნით |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | შედეგი 1: გენდერული თანასწორობის საბჭო, ეფექტური საქმიანობით ახდენს მუნიციპალიტეტის საჭიროებებსა და პრიორიტეტებზე მორგებული გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის შემუშავებას და გატარებას ადგილობრივ დონეზე. შედეგი 2: გენდერული თანასწორობის საბჭოში ჩამოყალიბებულია მდგრადი პროცესი და ძლიერი გუნდი, რომელიც სტრატეგიული კომუნიკაციის ეფექტური მექანიზმების გამოყენებით, მუდმივად უზრუნველყოფს საბჭოს ინსტიტუციურ საქმიანობას და მისი რეპუტაციისა და იმიჯის გაძლიერებას სამიზნე აუდიტორიაში |  |  | მიღწეული შედეგი |  |  |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| ბენეფიციართა რაოდენობა |  |  |  |  |  |  |

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა (ორგანიზაციული კოდი 07 00: ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისათვის 2024 წელს განხორციელდა პროექტები, რომლებიც მიზნად ისახავს სტრატეგიული დოკუმენტების შესრულების ხელშეწყობას, ადგილობრივი ბიზნესის სტიმულირებას და პოპულარიზაციას, უცხოური და ადგილობრივი ინვესტორების დაინტერესებას ქალაქის მიმართ; ქუთაისის, რეგიონის ტურისტულ ჰაბად ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, გენერალური განვითარების გეგმის ცალკეული კომპონენტების მომზადებას, მუნიციპალური ქონების ეფექტური მართვის უზრუნველყოფას.

თანხა ათას ლარში

| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2024 წლის გეგმა |  |  | 2024 წლის ფაქტი |  |  | 2024 წლის პროცენტული შესრულება |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | სულ | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სულ | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სულ | წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |  | საკუთარი შემოსავლები |
| 07 00 | ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა | 1 910.0 | 0.0 | 1 910.0 | 1 891.7 | 0.0 | 1 891.7 | 99.0% |  | 99.0% |  |
| 07 01 | თვითმმართველობის ქონების შეფასება, რეგისტრაცია, დაცვა და ბალანსზე აყვანა | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 61.0 | 0.0 | 61.0 | 87.1% |  | 87.1% |  |
| 07 03 | ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა | 340.0 | 0.0 | 340.0 | 340.0 | 0.0 | 340.0 | 100.0% |  | 100.0% |  |
| 07 04 | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | 1 500.0 | 0.0 | 1 500.0 | 1 490.7 | 0.0 | 1 490.7 | 99.4% |  | 99.4% |  |

პროგრამები და ქვეპროგრამები:

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | თვითმმართველობის ქონების შეფასების რეგისტრაცია, დაცვა და ბალანსზე აყვანის ქვეპროგრამა (07 01) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული –ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების ზუსტი აღრიცხვა და ბალანსზე აყვანა; ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში დარეგისტრირებული შენობა-ნაგებობების შიდა აზომვითი და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება, აგრეთვე პროგრამა ითვალისწინებს ექსპერტიზის ჩატარების ორგანიზებას, საექსპერტო კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნის ან/და აქტის შესაბამისი სამუშაოების განხორციელებას |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | მუნიციპალური ქონების დაცვა, დამატებითი ქონების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრაცია |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | დაცული მუნიციპალური ქონება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული დამატებითი ქონება |  |  | მიღწეული შედეგი |  | მუნიციპალური ქონების აღრიცხვა-განკარგვა |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება |  |  |  |  |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | განმარტება |
| ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი |  | ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონების ერთეულზე გაწეული საექსპორტო მომსახურებისა და საპრივატიზებო საფასურის/სარგებლობის ქირის განსაზღვრის რაოდენობა | 229 | 399 | 88 |  | 22% | შემცირებული იქნა მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონების ერთეულზე გაწეული საექსპორტო მომსახურებისა და საპრივატიზებო საფასურის/სარგებლობის ქირის განსაზღვრის saWiroeba, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონების განკარგვის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებისას მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე შესაძლებელია გამოყენებული იქნას გასული წლის საექსპერტო დასკვნები |
| რეგისტრირებული მუნიციპალური ქონების რაოდენობა | 444 | 614 | 92 |  | 15% | 2024 წლის განმავლობაში რეგისტრირებული იქნა გარკვევული რაოდენობის მუნიციპალური ქონება დაზუსტებული იქნა მონაცემები საჭიროებისამებრ. |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი | ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 07 03) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული –ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა | თემატური საერთაშორისო ფორუმის ორგანიზება, რომელიც წარმოაჩენს ერთის მხრივ ქალაქ ქუთაისის საინვესტიციო და სამეწარმეო შესაძლებლობებს, მეორეს მხრივ გაზრდის ქალაქის ცნობადობას საერთაშორისო პოზიციებზე, რაც ბიძგს მისცემს პოტენციურ უცხოურ კომპანიებსა და ადგილობრივ სამეწარმეო სუბიექტებს შორის ურთიერთთანამშრომლობას. დამკვიდრებული პრაქტიკიდან გამომდინარე, ადგილობრივი მცირე და საშუალო ბიზნეს სეგმენტისათვის მასტიმულირებელ აქტივობას წარმოადგენს მათი საქმიანობისა და პროდუქციის წარმოჩენის ხელშეწყობა, რისთვისაც წლის განმავლობაში მოეწყობა ადგილობრივი წარმოებული პროდუქციის გამოფენა–გაყიდვები და სხვადასხვა სახის ფესტივალები. გათვალისწინებით იმისა, რომ ქუთაისი მიერთებულია ევროკავშირის ინიციატივებს „მერების შეთანხმება“, „პარიზის შეთანხმება კლიმატის ცვლილებებზე“ და სხვა აღებული ვალდებულებების ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სადემონსტრაციო ინტერვენციები მდგრადი განვითარების, ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების დანერგვისა და ენერგოეფექტუ¬რობაზე მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებით. 2024 წელს განხორციელდება ქუთაისის N4 შერეული პოლიკლინიკის სუბსიდირება რეაბილიტაციის მიზნით. |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი | ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სტიმულირება |  |  |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი | ქალაქის ცნობადობის ზრდა. |  |  |  | მიღწეული შედეგი | გაიმართა საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია (ონლაინ ფორმატში) |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| დასახელება |  | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| გამართული საერთაშორისო ბიზნესფორუმის რაოდენობა |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  |

| ქვეპროგრამის დასახელება /პროგრამული კოდი |  | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 07 04) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი |  | ააიპ „იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია" |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | განხორციელდა მდგრადი განვითარების ტურიზმის პრინციპებზე დაყრდნობით ქალაქ ქუთაისისა და იმერეთის რეგიონისთვის უნიკალური ტურისტული პროდუქტებისა და მომსახურების შემუშავება, რაც სარგებელს მოუტანს ადგილობრივ მოსახლეობას და შეუწყობს ხელს ქალაქ ქუთაისისა და იმერეთის ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას; ტურისტული აქტივობებისა და მიმართულებების მხარდასაჭერად, ორგანიზაციამ მოახდინა რეგიონის პოპულარიზებისკენ მიმართული აქტივობების კოორდინირებას კერძო და საჯარო სექტორებსა და თვითონ ორგანიზაციის წევრებს შორის; ორგანიზაცია ხელს უწყობა ახალი ტურისტული პროდუქტებისა და მომსახურებების შექმნას, როგორც ორგანიზაციის წევრების, ასევე ზოგადად, ქალაქ ქუთაისისა და იმერეთის ტურიზმის სექტორის საკეთილდღეოდ; განხორციელდა აქტივობები სტრატეგიის შემუშავებისა და ტურიზმის განვითარების კუთხით, ტურიზმის მდგრადი განვითარების პრინციპების შესაბამისად და საქართველოს ეროვნული ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისა და პრიორიტეტების მიხედვით; კავშირების დამყარება რეგიონული განვითარების სფეროში მომუშავე ორგანიზაციებთან. |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი |  | ცნობადობის ამაღლება ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე |  |  |  |
| დაგეგმილი საბოლოო შედეგი |  | ტურისტების რაოდენობის ზრდა |  | მიღწეული შედეგი | ცნობადობის ამაღლება ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე |
| გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა |  | 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება; 8.9.1.1. იმერეთის დანიშნულების მართვის ორგანიზაციის („DMO“) სერვისებით მოსარგებლე ვიზიტორთა რაოდენობა ქალაქ ქუთაისში; 8.9.1.2. ტურიზმის განვითარების პროგრამების ფარგლებში დახარჯული თანხის ოდენობა ეროვნულ ვალუტაში (ლარი). |  |  |  |
| დაგეგმილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  |  | მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი |  | განმარტება |
| ინდიკატორის დასახელება | საბაზისო მაჩვენებელი | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | შესრულების მაჩვენებელი (%/აღწერა) |  |
| საინფორმაციო ცენტრების მიერ წარმოებული სტატისტიკა | 25 000 | 26 000 | 19237 | 73,98% |  |
| საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობა | 10 | 10 | 10 | 100% |  |
| ფესტივალები, ინფოტურები, ღონისძიებები | 35 | 14 | 12 | 85% |  |

VI თავი.  კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულების დანართი.

თანხა ათას ლარში

| პროგრამული კოდი | დასახელება | პროექტის მთლიანი დაფინანსება | 2024 წლის 1 იანვრამდე გაწეული ხარჯი |  |  | 2024 წლის გეგმა | 2024 წლის ფაქტი | მომდევნო წლებში გასაწევი ხარჯი |  |  | პროექტის დაწყების თარიღი | პროექტის დასრულების (სავარაუდო) თარიღი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | სულ ჯამი | არასაკუთარი სახსრებით | საკუთარის სახსრებით |  |  | სულ | არასაკუთარი სახსრებით | საკუთარის სახსრებით |  |  |
| 02 01 01 | გზების კაპიტალური შეკეთება | 11748.6 | 1943.9 | 1844.7 | 99.2 | 8612.6 | 7702.9 | 2101.8 | 1635.0 | 466.8 |  |  |
|  | ი.ჭავჭავაძის ტროტუარების რეაბილიტაცია და მოაჯირების მოსაწყობა | 1726.6 | 1179.7 | 1179.7 |  | 548.1 | 546.9 |  |  |  | 15.02.2023 | 22.12.2023 |
|  | ავალიანის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა | 905.2 | 476.2 | 465.0 | 11.2 | 429.0 | 429.0 |  |  |  | 17.10.2023 | 10.06.2024 |
|  | პეტრიწის მეორე შესახვევის მშენებლობა | 1760.9 | 288.0 | 200.0 | 88.0 | 1473.2 | 1472.9 |  |  |  | 24.10.2023 | 22.09.2024 |
|  | კოსტავას ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 2198.8 |  |  |  | 1020.2 | 975.1 | 1223.7 | 1095.1 | 128.6 | 27.05.2024 | 01.06.2025 |
|  | ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრიდან ბუხაიძის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა | 894.1 |  |  |  | 895.6 | 894.1 |  |  |  | 15.03.2024 | 01.09.2024 |
|  | შერვაშიძის ქ. #55-თან (დევნილთა დასახლება) მისასვლელი გზის მშენებლობა | 125.6 |  |  |  | 125.8 | 125.6 |  |  |  | 21.03.2024 | 12.07.2024 |
|  | ონის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 121.2 |  |  |  | 121.4 | 121.2 |  |  |  | 21.03.2024 | 12.07.2024 |
|  | ლესელიძის ქუჩაზე, ჯომარდობის გამშვებ პუნქტთან მისასვლელი გზის მშენებლობა | 294.1 |  |  |  | 294.8 | 294.1 |  |  |  | 21.03.2024 | 15.07.2024 |
|  | "გოჭოურას" სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის მშენებლობა | 102.9 |  |  |  | 103.4 | 102.9 |  |  |  | 15.03.2024 | 08.08.2024 |
|  | ვაჟა-ფშაველას ქუჩის #2-დან #14-ის ჩათვლით გზის რეაბილიტაცია | 169.4 |  |  |  | 169.6 | 100.9 | 68.5 | 60 | 8.5 | 21.03.2024 | 01.02.2025 |
|  | შავგულიძის ქუჩის (ხიდიდან დასახლებამდე) რეაბილიტაცია | 333.6 |  |  |  | 338.3 | 333.6 |  |  |  | 28.03.2024 | 02.11.2024 |
|  | შერვაშიძის ქუჩაზე, საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის მშენებლობა | 448.1 |  |  |  | 448.1 | 448.1 |  |  |  | 22.03.2024 | 31.05.2024 |
|  | ჩანჩიბაძის ქუჩის და ქეთევან წამებულის ქუჩის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია | 57.6 |  |  |  | 57.6 | 57.6 |  |  |  | 15.03.2024 | 11.06.2024 |
|  | კლდიაშვილის ქუჩის ბოლო მონაკვეთის გზის მშენებლობა | 155.7 |  |  |  | 155.7 | 155.7 |  |  |  | 15.03.2024 | 11.06.2024 |
|  | ირაკლი აბაშიძის გამზირი #33-თან (კარიტასი) მისასვლელი გზის მშენებლობა | 318.8 |  |  |  | 319.2 | 318.8 |  |  |  | 16.04.2024 | 07.07.2024 |
|  | გურიელის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 275.1 |  |  |  | 275.4 | 275.1 |  |  |  | 27.03.2024 | 30.05.2024 |
|  | ტყიბულის ქუჩის მე-6 ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა | 123.7 |  |  |  | 136.0 | 123.7 |  |  |  | 22.08.2024 | 01.09.2024 |
|  | დავით და კონსტანტინეს ქუჩის პირველი შესახვევის გზის და კედლის რეაბილიტაცია | 115.0 |  |  |  | 115 | 49.0 | 66 | 33.5 | 32.5 | 21.10.2024 | 25.01.2025 |
|  | 35-ე სკოლასთან მისასვლელი გზის მშენებლობა | 210.0 |  |  |  | 214.6 | 20.0 | 190 | 135.6 | 54.4 | 05.09.2024 | 03.01.2025 |
|  | მესხიშვილის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 948.6 |  |  |  | 849.4 | 395.0 | 553.6 | 310.8 | 242.8 | 11.09.2024 | 09.03.2025 |
|  | ახალგაზრდობის მე7 შესახვევის ბოლო მონაკვეთის საგზაო ინფრასტრუქტურა | 108.1 |  |  |  | 143.7 | 108.1 |  |  |  | 04.09.2024 | 03.10.2024 |
|  | კ. გამსახურდიას ქუჩის მე-18 შესახვევის გზის რეაბილიტაცია | 78.0 |  |  |  | 78.0 | 78.0 |  |  |  | 29.12.2024 | 19.02.2024 |
|  | მწვანე ყვავილას ქუჩის #188, 188ა,192ა და 192ბ-ს მიმდებარედ გზის რეაბილიტაცია | 77.2 |  |  |  | 77.3 | 77.2 |  |  |  | 20.03.2024 | 29.04.2024 |
|  | ივ. ჯავახიშილის ქუჩის N73-ში მდებარე მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია | 105.1 |  |  |  | 118.2 | 105.1 |  |  |  | 30.05.2024 | 15.07.2024 |
|  | ბესიკის ქუჩის პირველი შესახვევის ღვარსადენის და საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 95.2 |  |  |  | 105 | 95.2 |  |  |  | 21.08.2024 | 05.10.2024 |
| 02 01 03 | სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა | 3584.5 | 215.9 | 200.0 | 15.9 |  |  | 486.3 | 302.5 | 183.8 |  |  |
|  | კოლხეთის ქუჩის ღვარსადენის მშენებლობა | 1239.2 | 215.9 | 200.0 | 15.9 | 1023.3 | 1023.3 |  |  |  | 03.11.2023 | 17.05.2024 |
|  | ნიკეას ქუჩის მე-2 შესახვევში სანიაღვრე ქსელის მოწყობა | 1016.9 |  |  |  | 1017.1 | 1016.9 |  |  |  | 05.02.2024 | 07.07.2024 |
|  | ლესელიძის ქუჩის #78-თან სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია | 139.6 |  |  |  | 139.7 | 139.6 |  |  |  | 05.02.2024 | 07.07.2024 |
|  | ნიკო მუსხელიშვილის ქუჩაზე მდებარე სანიაღვრე არხის კალაპოტის, არხის გასწვრივ ტროტუარისა და გამწვანების მოწყობა | 920.3 |  |  |  | 694.8 | 434.0 | 486.3 | 302.5 | 183.8 | 20.09.2024 | 25.04.2025 |
|  | ცახელის ქუჩის სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია | 268.5 |  |  |  | 268.5 | 268.5 |  |  |  | 11.12.2023 | 10.03.2024 |
| 02 04 02 | საყრდენი კედლების მშენებლობა - რეაბილიტაციის პროგრამა | 496.9 |  |  |  | 618.3 | 474.8 | 22.1 |  | 22.1 |  |  |
|  | გორკის ქუჩის N18-თან საყრდენი კედლის მოწყობა | 55.9 |  |  |  | 62.2 | 55.9 |  |  |  | 30.08.2024 | 17.11.2024 |
|  | პეტრიწის ქუჩის #14-თან საყრდენი კედლის მოწყობა | 98.1 |  |  |  | 101.8 | 76.0 | 22.1 |  | 22.1 | 07.08.2024 | 03.01.2025 |
|  | ევდოშვილის პირველი ჩიხის #3 მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა | 342.9 |  |  |  | 454.3 | 342.9 |  |  |  | 12.09.2024 | 12.12.2024 |
| 02 05 02 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია | 412.0 |  |  |  | 474.3 | 412.0 |  |  |  | 25.04.2024 | 14.12.2024 |
| 02 05 04 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია | 113.6 |  |  |  | 168.5 | 113.6 |  |  |  | 22.07.2024 | 30.09.2024 |
| 02 05 05 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია | 122.9 |  |  |  | 123.0 | 122.9 |  |  |  | 05.04.2024 | 19.12.2024 |
| 02 05 10 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (შიდა სამუშაოების გათვალისწინებით) | 340.8 |  |  |  | 675.8 | 210.4 | 130.4 |  | 130.4 | 19.06.2024 | 18.03.2025 |
| 02 06 01 | ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 8954.7 | 2786.6 | 2426.0 | 360.6 | 5058.5 | 3329.9 | 2838.2 | 1241.6 | 1596.6 |  |  |
|  | ქალაქ ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე მდებარე მუზეუმის ნაცვლად, რეკრეაციული ინფრაქტრუქტურის (მულტიფუნქციური საგამოფენო სივრცე) მოწყობა | 5064.2 | 2436.0 | 2426.0 | 10.0 | 2628.1 | 1529.5 | 1098.7 | 992.5 | 106.2 | 04.08.2022 |  |
|  | საფიჩხიის ადმინისტრაციული ერთეულის, ცენტრის რეაბილიტაცია | 554.9 |  |  |  | 300.4 | 278.2 | 276.7 | 249.1 | 27.6 | 22.08.2024 | 20.03.2025 |
|  | ოქროს ჩარდახის მიმდებარედ არსებული ქვის კედლების გაწმენდა და დაზიანებული ადგილების აღდგენა | 1872.8 | 350.6 |  | 350.6 | 1630.0 | 1522.2 |  |  |  | 13.10.2023 | 02.10.2024 |
|  | ქალაქ ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე მდებარე მუზეუმის ნაცვლად, მულტიფუნქციური საგამოფენო სივრცის რეაბილიტაცია (საინჟინრო ქსელები) | 1462.8 |  |  |  | 500.0 |  | 1462.8 |  | 1462.8 | 27.12.2024 | 28.04.2025 |
| 02 06 05 | მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | 2779.6 | 400.6 | 400.6 |  | 3174.2 | 2960.5 | 74.1 |  | 74.1 |  |  |
|  | რუსთაველის გამზირის N24 სახლის ფასადისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია | 289.1 |  |  |  | 387.4 | 289.1 |  |  |  | 25.01.2024 | 05.07.2024 |
|  | შოთა რუსთაველის გამზირის №96 საცხოვრებელი ბინების ფასადის რეაბილიტაცია | 240.5 | 148.4 | 148.4 |  | 141.8 | 92.1 |  |  |  | 05.06.2023 | 18.12.2024 |
|  | ივანე ჯავახიშვილის ქუჩის №1 და №2 სახლების ფასადის რეაბილიტაცია | 779.0 | 252.2 | 252.2 |  | 528.8 | 526.8 |  |  |  | 10.10.2023 | 06.06.2024 |
|  | შოთა რუსთაველის გამზირის N27 სახლის ფასადის რეაბილიტაცია | 247.0 |  |  |  | 247.4 | 247.0 |  |  |  | 05.02.2024 | 25.07.2024 |
|  | შოთა რუსთაველის გამზირის N108 სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | 123.6 |  |  |  | 125.5 | 123.6 |  |  |  | 09.02.2024 | 11.09.2024 |
|  | შოთა რუსთაველის გამზირის N116-118 სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | 144.3 |  |  |  | 144.4 | 144.3 |  |  |  | 09.02.2024 | 11.09.2024 |
|  | შ. რუსთაველის გამზირის N95-97-99 მრავალსართულიანი ბინის ფასადის რეაბილიტაცია | 956.1 |  |  |  | 941.3 | 882.0 | 74.1 |  | 74.1 | 14.05.2024 | 26.12.2024 |
|  | ზ. გამსახურდიას გამზირის N17 ბინის ფასადის რეაბილიტაცია |  |  |  |  | 329.8 | 327.9 |  |  |  | 11.09.2024 | 25.11.2024 |
|  | ზ. გამსახურდიას გამზირის #38 მრავალსართულიანი ბინის ფასადის რეაბილიტაცია |  |  |  |  | 327.8 | 327.7 |  |  |  | 19.04.2024 | 16.08.2024 |
| 02 09 | სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება | 18885.8 |  |  |  | 5127.0 | 4100.3 | 14785.5 | 14785.5 |  |  |  |
|  | წერეთლის ქუჩის N161 მიმდებარედ საყრდენი კედლისა და სანიაღვრე არხის მოწყობა | 248.4 |  |  |  | 250.8 | 248.4 |  |  |  | 19.03.2024 | 20.09.2024 |
|  | კიკვიძის ქ. N9-ის და პეტრიწის ქუჩის N21-ის მიმდებარედ საყრდენი კედლების მოწყობა | 164.6 |  |  |  | 164.6 | 52.7 | 111.9 | 111.9 |  | 17.06.2024 | 12.02.2025 |
|  | ჭონქაძის ქუჩის N1, N3 და N3ა-ს მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა | 280.20 |  |  |  | 282.9 | 280.2 |  |  |  | 22.04.2024 | 04.09.2024 |
|  | ლესელიძის I ჩიხი N10-ის მიმდებარედ, ასლანიკაშვილის ქ. N44-ის მიმდებარედ და ასლანიკაშვილის ქ. N13-ის მიმდებარედ საყრდენი კედლების მოწყობა | 159.30 |  |  |  | 169 | 159.3 |  |  |  | 29.04.2024 | 26.09.2024 |
|  | Design-Build მეთოდით, ქალაქ ქუთაისში, გაფრინდაშვილის ქუჩაზე ს/კ 03.02.26.550, 03.02.26.465 და მათ შორის არსებული და მიმდებარე ტერიტორიის; კიკვიძის ქუჩის II ჩიხის, #2-სა და რუსთაველის გამზირის მეექვსე ჩიხში ს/კ 03.02.26.102 მიმდებარე ტერიტორიის; რუას ქუჩის I ჩიხი #17 მიმდებარე ტერიტორიის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების შესრულებ | 13900.00 |  |  |  | 3000.0 | 2100.0 | 11800 | 11800 |  | 16.08.2024 | 16.08.2026 |
|  | მდინარე ოღასყურას კალაპოტის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია | 4133.30 |  |  |  | 1259.7 | 1259.7 | 2873.6 | 2873.6 |  | 16.09.2024 | 17.12.2025 |
| 03 02 01 | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 03 02 01 | 943475.0 | 575.7 | 575.7 |  | 961494.3 | 942681.4 | 217.9 | 155.2 | 62.7 |  |  |
|  | ავტოქარხნის სკვერის რეაბილიტაცია | 3166.4 | 575.7 | 575.7 |  | 2537.3 | 2372.8 | 217.9 | 155.2 | 62.7 | 22.09.2023 | 28.12.2024 |
|  | ბუხაიძის ქუჩაზე (ს/კ 03.04.21.292), ბუხაიძის ქუჩის მეორე შესახვევში (ს/კ 03.01.22.331) სკვერის მშენებლობა | 660.7 |  |  |  | 660.8 | 660.7 |  |  |  | 28.02.2024 | 25.08.2024 |
|  | ნიკეას ქუჩის II შესახვევი N3-7ა-ს მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია | 171.2 |  |  |  | 171.3 | 171.2 |  |  |  | 28.02.2024 | 25.08.2024 |
|  | ნიკეას ქუჩის II შესახვევი N6-ის მიმდებარედ სკვერების რეაბილიტაცია | 150.4 |  |  |  | 151.8 | 150.4 |  |  |  | 28.02.2024 | 25.08.2024 |
|  | ნიკეას ქუჩის #34-38-ის მიმდებარედ სკვერების რეაბილიტაცია | 235.3 |  |  |  | 238.1 | 235.3 |  |  |  | 27.03.2024 | 09.07.2024 |
|  | ნიკეას ქუჩის N66-ის მიმდებარედ სკვერების რეაბილიტაცია | 148.2 |  |  |  | 149.9 | 148.2 |  |  |  | 27.03.2024 | 09.07.2024 |
|  | თაბუკაშვილის ქუჩის N34-ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია | 78.2 |  |  |  | 85.1 | 78.2 |  |  |  | 31.07.2024 | 10.10.2024 |
|  | თაბუკაშვილის ქუჩის N223 მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია | 195161.7 |  |  |  | 196300.0 | 195161.7 |  |  |  | 28.05.2024 | 10.09.2024 |
|  | მაისურაძის ქუჩის N15-ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია | 108277.9 |  |  |  | 122500.0 | 108277.9 |  |  |  | 31.07.2024 | 10.10.2024 |
|  | ასათიანის ქუჩის N119-ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია | 93601.6 |  |  |  | 95400.0 | 93601.6 |  |  |  | 18.09.2024 | 17.12.2024 |
|  | დადიანის ქუჩაზე (არხის გასწვრივ), სკვერის რეაბილიტაცია | 541823.3 |  |  |  | 543300.0 | 541823.3 |  |  |  | 07.05.2024 | 18.12.2024 |
| 04 02 | საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 3712.2 | 2521.1 | 1802.8 | 718.3 | 1241.9 | 900.1 | 291.0 | 88.6 | 202.4 |  |  |
|  | ციფრული განათლებისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების ცენტრის რეაბილიტაცია | 1901.3 | 1252.1 | 901.4 | 350.7 | 612.1 | 448.7 | 200.5 | 63.5 | 137.0 | 05.10.2023 | 28.12.2024 |
|  | ქუთაისის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლის შენობის შიდა სივრეცეების ნაწილის რეაბილიტაცია | 216.5 |  |  |  | 278.9 | 216.5 |  |  |  | 02.08.2024 | 13.11.2024 |
|  | აღმაშენებლის გამზირზე, #4 საჯარო ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია | 113.1 |  |  |  | 136.0 | 22.6 | 90.5 | 25.1 | 65.4 | 11.10.2024 | 08.02.2025 |
|  | ცენტრალური სამუსიკო სკოლის სრული რეაბილიტაცია | 1339.3 | 1252.1 | 901.4 | 350.7 | 89.7 | 87.2 |  |  |  | 31.03.2023 | 25.12.2023 |
|  | დავით კაკაბაძის სამხატვრო გალერეაში საგამოფენო დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 78.3 | 16.9 |  | 16.9 | 61.5 | 61.4 |  |  |  | 05.12.2023 | 12.03.2024 |
|  | N18 ბილიოთეკის რეაბილიტაცია | 63.7 |  |  |  | 63.7 | 63.7 |  |  |  | 18.12.2023 | 05.04.2024 |
| 05 01 07 | სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა - რეაბილიტაცია -ექსპლოატაცია | 5573.5 | 161.2 | 160.0 | 1.2 | 4672.9 | 4362.7 | 1049.6 | 786.8 | 262.8 |  |  |
|  | ჩოგბურთის კორტების კომპლექსის რეაბილიტაცია | 2218.5 |  |  |  | 2255.6 | 2218.5 |  |  |  | 22.04.2024 | 10.12.2024 |
|  | ხარებავას N52 სპორტული დარბაზის რეკონსტრუქცია | 684.8 | 161.2 | 160.0 | 1.2 | 523.8 | 523.6 |  |  |  | 27.10.2023 | 29.05.2024 |
|  | მე-17 სპორტსკოლის კრივის დარბაზების და ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია | 2431.0 |  |  |  | 1526.8 | 1381.4 | 1049.6 | 786.8 | 262.8 | 28.06.2024 | 15.04.2025 |
|  | კ. გამსახურდიას ქ. #65-ში მდებარე რაგბის სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია | 69.7 |  |  |  | 97.2 | 69.7 |  |  |  | 12.06.2024 | 30.10.2024 |
|  | მე-11 სპორტული სკოლის რეაბილიტაცია | 169.5 |  |  |  | 269.5 | 169.5 |  |  |  | 17.10.2024 | 18.06.2025 |

V თავი.  ა(ა)იპ-ებისა და შპს-ების ბიუჯეტების შესრულება

თანხა ათას ლარში

| ა(ა)იპ ქუთაისის მუნიციპალური ინსპექცია |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 2024 წლის გეგმა |  |  | 2024 წლის ფაქტი |  |  |
|  | სულ | მათ შორის |  | სულ | მათ შორის |  |
|  |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | 1409.3 | 0 | 1409.3 | 1365.7 | 0 | 1365.7 |
| სხვა შემოსავლები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 1409.3 |  | 1409.3 | 1365.7 |  | 1365.7 |
| გადასახდელები | 1409.3 | 0 | 1409.3 | 1365.7 | 0 | 1365.7 |
| შრომის ანაზღაურება | 1085.0 |  | 1085.0 | 1080.2 |  | 1080.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 121.3 |  | 121.3 | 101.7 |  | 101.7 |
| სუბსიდიები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7.5 |  | 7.5 | 4.6 |  | 4.6 |
| სხვა ხარჯები | 35.0 |  | 35.0 | 29.7 |  | 29.7 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 160.5 |  | 160.5 | 149.5 |  | 149.5 |
| ნაშთის ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ა(ა)იპ ქუთგანათების სერვისი |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | 2024 წლის გეგმა |  |  | 2024 წლის ფაქტი |  |  |
|  | სულ | მათ შორის |  | სულ | მათ შორის |  |
|  |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | 4051.3 | 0 | 4051.3 | 3874.9 | 0 | 3874.9 |
| სხვა შემოსავლები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 4051.3 |  | 4051.3 | 3874.9 |  | 3874.9 |
| გადასახდელები | 4051.3 | 0 | 4051.3 | 3874.9 | 0 | 3874.9 |
| შრომის ანაზღაურება | 760.0 |  | 760 | 753.2 |  | 753.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 3121.3 |  | 3121.3 | 2958.2 |  | 2958.2 |
| სუბსიდიები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 |  | 5 | 2.0 |  | 2 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 165.0 |  | 165 | 161.5 |  | 161.5 |
| ნაშთის ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შპს ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანია |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | 2024 წლის გეგმა |  |  | 2024 წლის ფაქტი |  |  |
|  | სულ | მათ შორის |  | სულ | მათ შორის |  |
|  |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | 4660.0 | 0 | 4660.0 | 4660.0 | 0 | 4660.0 |
| სხვა შემოსავლები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 4660.0 |  | 4660.0 | 4660.0 |  | 4660.0 |
| გადასახდელები | 4660.0 | 0 | 4660.0 | 4660.0 | 0 | 4660.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| სუბსიდიები | 4660.0 |  | 4660.0 | 4660.0 |  | 4660.0 |
| გრანტები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| სხვა ხარჯები (მიმდინარე ტრანსფერები) | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ა(ა)იპ სპეციალური სერვისები |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | 2024 წლის გეგმა |  |  | 2024 წლის ფაქტი |  |  |
|  | სულ | მათ შორის |  | სულ | მათ შორის |  |
|  |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | 9615.0 | 1500 | 8115.0 | 9481.6 | 1371 | 8110.6 |
| სხვა შემოსავლები | 1500.0 | 1500 |  | 1371.0 | 1371 |  |
| გრანტები | 8115.0 |  | 8115.0 | 8110.6 |  | 8110.6 |
| გადასახდელები | 9615.0 | 1500 | 8115.0 | 9481.6 | 1371 | 8110.6 |
| შრომის ანაზღაურება | 6545.4 | 1106 | 5439.4 | 6498.1 | 1058.7 | 5439.4 |
| საქონელი და მომსახურება | 2060.7 | 220.8 | 1839.9 | 1975.4 | 139.6 | 1835.8 |
| სუბსიდიები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 115.0 |  | 115.0 | 114.7 |  | 114.7 |
| სხვა ხარჯები (მიმდინარე ტრანსფერები) | 173.2 | 173.2 |  | 172.7 | 172.7 |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 720.7 |  | 720.7 | 720.7 |  | 720.7 |
| ნაშთის ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ა(ა)იპ "ქუთაისის ბოტანიკური ბაღი - მედეა" |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | 2024 წლის გეგმა |  |  | 2024 წლის ფაქტი |  |  |
|  | სულ | მათ შორის |  | სულ | მათ შორის |  |
|  |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | 760.0 | 70 | 690.0 | 737.8 | 50.4 | 687.4 |
| სხვა შემოსავლები | 70.0 | 70 |  | 50.4 | 50.4 |  |
| გრანტები | 690.0 |  | 690.0 | 687.4 |  | 687.4 |
| გადასახდელები | 760.0 | 70 | 690.0 | 737.8 | 50.4 | 687.4 |
| შრომის ანაზღაურება | 439.4 | 19.3 | 420.1 | 438.5 | 19.2 | 419.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 160.6 | 29.2 | 131.4 | 149.0 | 18.1 | 130.9 |
| სუბსიდიები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10.6 | 7 | 3.6 | 2.9 | 0 | 2.9 |
| სხვა ხარჯები (მიმდინარე ტრანსფერები) | 46.4 | 4 | 42.4 | 44.6 | 2.7 | 41.9 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 103.0 | 10.5 | 92.5 | 102.8 | 10.4 | 92.4 |
| ნაშთის ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ა(ა)იპ ბაგა-ბაღების გაერთიანება |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | 2024 წლის გეგმა |  |  | 2024 წლის ფაქტი |  |  |
|  | სულ | მათ შორის |  | სულ | მათ შორის |  |
|  |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | 21223.0 | 0 | 21223.0 | 21156.7 | 0 | 21156.7 |
| სხვა შემოსავლები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 21223.0 |  | 21223.0 | 21156.7 |  | 21156.7 |
| გადასახდელები | 21223.0 | 0 | 21223.0 | 21156.7 | 0 | 21156.7 |
| შრომის ანაზღაურება | 17168.0 |  | 17168.0 | 17131.9 |  | 17131.9 |
| საქონელი და მომსახურება | 3801.0 |  | 3801.0 | 3773.6 |  | 3773.6 |
| სუბსიდიები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 190.0 |  | 190.0 | 189.2 |  | 189.2 |
| სხვა ხარჯები (მიმდინარე ტრანსფერები) | 32.1 |  | 32.1 | 30.2 |  | 30.2 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 31.9 |  | 31.9 | 31.8 |  | 31.8 |
| ნაშთის ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ა(ა)იპ სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | 2024 წლის გეგმა |  |  | 2024 წლის ფაქტი |  |  |
|  | სულ | მათ შორის |  | სულ | მათ შორის |  |
|  |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | 7959.0 | 908 | 7051.0 | 7693.0 | 672.5 | 7020.5 |
| სხვა შემოსავლები | 908.0 | 908 |  | 672.5 | 672.5 |  |
| გრანტები | 7051.0 |  | 7051.0 | 7020.5 |  | 7020.5 |
| გადასახდელები | 7959.0 | 908 | 7051.0 | 7693.0 | 672.5 | 7020.5 |
| შრომის ანაზღაურება | 4106.4 | 88 | 4018.4 | 4100.0 | 88 | 4012.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 2631.2 | 760 | 1871.2 | 2419.9 | 568.3 | 1851.6 |
| სუბსიდიები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 31.4 |  | 31.4 | 29.3 |  | 29.3 |
| სხვა ხარჯები (მიმდინარე ტრანსფერები) | 1051.0 | 50 | 1001 | 1014.1 | 13.5 | 1000.6 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 139.0 | 10 | 129 | 129.7 | 2.7 | 127 |
| ნაშთის ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შპს საკალათბურთო კლუბი "ქუთაისი-2010" |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | 2024 წლის გეგმა |  |  | 2024 წლის ფაქტი |  |  |
|  | სულ | მათ შორის |  | სულ | მათ შორის |  |
|  |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | 2570.5 | 0 | 2570.5 | 2570.0 | 0 | 2570.0 |
| სხვა შემოსავლები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 2570.5 |  | 2570.5 | 2570.0 |  | 2570.0 |
| გადასახდელები | 2570.5 | 0 | 2570.5 | 2570.0 | 0 | 2570.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| სუბსიდიები | 2570.5 |  | 2570.5 | 2570.0 |  | 2570.0 |
| გრანტები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| სხვა ხარჯები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ა(ა)იპ ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი 2015“ |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | 2024 წლის გეგმა |  |  | 2024 წლის ფაქტი |  |  |
|  | სულ | მათ შორის |  | სულ | მათ შორის |  |
|  |  | მ.შ საკუთარი სახსრები | მ/შ მუნიციპალური ბიუჯეტი |  | მ.შ საკუთარი სახსრები | მ/შ მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | 343.5 | 37.0 | 306.5 | 336.1 | 29.9 | 306.2 |
| სხვა შემოსავლები | 37.0 | 37 |  | 29.9 | 29.9 |  |
| გრანტები | 306.5 |  | 306.5 | 306.2 |  | 306.2 |
| გადასახდელები | 343.5 | 37 | 306.5 | 336.1 | 29.9 | 306.2 |
| შრომის ანაზღაურება | 259.0 |  | 259 | 258.9 |  | 258.9 |
| საქონელი და მომსახურება | 35.6 | 17 | 18.6 | 33.4 | 15 | 18.4 |
| სუბსიდიები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| სხვა ხარჯები | 48.9 | 20 | 28.9 | 43.8 | 14.9 | 28.9 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შპს საფეხბურთო კლუბი „ქუთაისის მართვე“ |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | 2024 წლის გეგმა |  |  | 2024 წლის ფაქტი |  |  |
|  | სულ | მათ შორის |  | სულ | მათ შორის |  |
|  |  | მ.შ საკუთარი სახსრები | მ/შ მუნიციპალური ბიუჯეტი |  | მ.შ საკუთარი სახსრები | მ/შ მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | 193.1 | 0.0 | 193.1 | 193.1 | 0.0 | 193.1 |
| სხვა შემოსავლები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 193.1 |  | 193.1 | 193.1 |  | 193.1 |
| გადასახდელები | 193.1 | 0 | 193.1 | 193.1 | 0 | 193.1 |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| სუბსიდიები | 193.1 |  | 193.1 | 193.1 |  | 193.1 |
| გრანტები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| სხვა ხარჯები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შპს "რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონი" |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | 2024 წლის გეგმა |  |  | 2024 წლის ფაქტი |  |  |
|  | სულ | მათ შორის |  | სულ | მათ შორის |  |
|  |  | მ.შ საკუთარი სახსრები | მ/შ მუნიციპალური ბიუჯეტი |  | მ.შ საკუთარი სახსრები | მ/შ მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | 1019.0 | 0.0 | 1019.0 | 1019.0 | 0.0 | 1019.0 |
| სხვა შემოსავლები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 1019.0 |  | 1019 | 1019.0 |  | 1019 |
| გადასახდელები | 1019.0 | 0 | 1019 | 1019.0 | 0 | 1019 |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| სუბსიდიები | 1019.0 |  | 1019.0 | 1019.0 |  | 1019 |
| გრანტები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| სხვა ხარჯები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| ნაშთის ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ა(ა)იპ "ქუთაისის ოლიმპიური საცურაო აუზი" |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | 2024 წლის გეგმა |  |  | 2024 წლის ფაქტი |  |  |
|  | სულ | მათ შორის |  | სულ | მათ შორის |  |
|  |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | 1815.5 | 1515.5 | 300.0 | 1655.0 | 1357.2 | 297.8 |
| სხვა შემოსავლები | 1515.5 | 1515.5 |  | 1357.2 | 1357.2 |  |
| გრანტები | 300.0 |  | 300.0 | 297.8 |  | 297.8 |
| გადასახდელები | 1815.5 | 1515.5 | 300.0 | 1655.0 | 1357.2 | 297.8 |
| შრომის ანაზღაურება | 533.3 | 502.5 | 30.8 | 492.7 | 462 | 30.7 |
| საქონელი და მომსახურება | 1126.8 | 916.9 | 209.9 | 1050.1 | 842.2 | 207.9 |
| სუბსიდიები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.0 | 1 |  | 1.0 | 1 |  |
| სხვა ხარჯები | 98.6 | 95.1 | 3.5 | 55.5 | 52 | 3.5 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 55.8 |  | 55.8 | 55.7 |  | 55.7 |
| ნაშთის ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ა(ა)იპ კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | 2024 წლის გეგმა |  |  | 2024 წლის ფაქტი |  |  |
|  | სულ | მათ შორის |  | სულ | მათ შორის |  |
|  |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | 7177.5 | 320 | 6857.5 | 7136.4 | 302.3 | 6834.1 |
| სხვა შემოსავლები | 320.0 | 320 |  | 302.3 | 302.3 |  |
| გრანტები | 6857.5 |  | 6857.5 | 6834.1 |  | 6834.1 |
| გადასახდელები | 7177.5 | 320 | 6857.5 | 7136.4 | 302.3 | 6834.1 |
| შრომის ანაზღაურება | 5060.5 | 25 | 5035.5 | 5058.1 | 23.6 | 5034.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 1837.3 | 245 | 1592.3 | 1806.3 | 231.3 | 1575.0 |
| სუბსიდიები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 68.0 |  | 68.0 | 65.0 |  | 65.0 |
| სხვა ხარჯები | 17.6 |  | 17.6 | 16.4 |  | 16.4 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 194.1 | 50 | 144.1 | 190.6 | 47.4 | 143.2 |
| ნაშთის ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ა(ა)იპ ქუთაისის ი. ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | 2024 წლის გეგმა |  |  | 2024 წლის ფაქტი |  |  |
|  | სულ | მათ შორის |  | სულ | მათ შორის |  |
|  |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | 1519.0 | 13 | 1506.0 | 1431.5 | 5.3 | 1426.2 |
| სხვა შემოსავლები | 13.0 | 13 |  | 5.3 | 5.3 |  |
| გრანტები | 1506.0 |  | 1506.0 | 1426.2 |  | 1426.2 |
| გადასახდელები | 1519.0 | 13 | 1506.0 | 1431.5 | 5.3 | 1426.2 |
| შრომის ანაზღაურება | 1156.4 |  | 1156.4 | 1155.9 |  | 1155.9 |
| საქონელი და მომსახურება | 134.8 | 12.2 | 122.6 | 104.5 | 4.7 | 99.8 |
| სუბსიდიები | 0.7 | 0.7 |  | 0.6 | 0.6 |  |
| გრანტები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 9.0 |  | 9.0 | 9.0 |  | 9.0 |
| სხვა ხარჯები | 5.3 |  | 5.3 | 5.2 |  | 5.2 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 212.8 | 0.1 | 212.7 | 156.3 |  | 156.3 |
| ნაშთის ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ა(ა)იპ ქ.ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი- სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | 2024 წლის გეგმა |  |  | 2024 წლის ფაქტი |  |  |
|  | სულ | მათ შორის |  | სულ | მათ შორის |  |
|  |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | 2143.4 | 583.4 | 1560.0 | 2115.8 | 558.3 | 1557.5 |
| სხვა შემოსავლები | 583.4 | 583.4 |  | 558.3 | 558.3 |  |
| გრანტები | 1560.0 |  | 1560.0 | 1557.5 |  | 1557.5 |
| გადასახდელები | 2143.4 | 583.4 | 1560.0 | 2115.8 | 558.3 | 1557.5 |
| შრომის ანაზღაურება | 1379.0 | 50 | 1329.0 | 1356.4 | 29.8 | 1326.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 746.0 | 532.9 | 213.1 | 741.4 | 528.3 | 213.1 |
| სუბსიდიები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.8 |  | 4.8 | 4.8 |  | 4.8 |
| სხვა ხარჯები | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12.5 |  | 12.5 | 12.4 |  | 12.4 |
| ნაშთის ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ა(ა)იპ "ქალაქ ქუთაისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი" |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | 2024 წლის გეგმა |  |  | 2024 წლის ფაქტი |  |  |
|  | სულ | მათ შორის |  | სულ | მათ შორის |  |
|  |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | 403.7 | 32 | 371.7 | 365.3 | 17.3 | 348.0 |
| სხვა შემოსავლები | 32.0 | 32 |  | 17.3 | 17.3 |  |
| გრანტები | 371.7 |  | 371.7 | 348.0 |  | 348.0 |
| გადასახდელები | 403.7 | 32 | 371.7 | 365.3 | 17.3 | 348.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 304.5 | 16 | 288.5 | 303.1 | 15.9 | 287.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 95.7 | 16 | 79.7 | 59.7 | 1.4 | 58.3 |
| სუბსიდიები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| სხვა ხარჯები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.5 |  | 3.5 | 2.5 |  | 2.5 |
| ნაშთის ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ა(ა)იპ მადლიერების სახლი |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | 2024 წლის გეგმა |  |  | 2024 წლის ფაქტი |  |  |
|  | სულ | მათ შორის |  | სულ | მათ შორის |  |
|  |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | 976.0 | 0 | 976 | 838.9 | 0 | 838.9 |
| სხვა შემოსავლები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 976.0 |  | 976.0 | 838.9 |  | 838.9 |
| გადასახდელები | 976.0 | 0 | 976.0 | 838.9 | 0 | 838.9 |
| შრომის ანაზღაურება | 255.0 |  | 255.0 | 252.0 |  | 252.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 704.0 |  | 704.0 | 576.1 |  | 576.1 |
| სუბსიდიები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 |  | 3.0 | 2.7 |  | 2.7 |
| სხვა ხარჯები (მიმდინარე ტრანსფერები) | 4.0 |  | 4 | 3.8 |  | 3.8 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.0 |  | 10 | 4.3 |  | 4.3 |
| ნაშთის ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ა(ა)იპ "იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია" |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება | 2024 წლის გეგმა |  |  | 2024 წლის ფაქტი |  |  |
|  | სულ | მათ შორის |  | სულ | მათ შორის |  |
|  |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |  | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი |
| შემოსულობები | 1874.0 | 374 | 1500 | 1767.2 | 276.5 | 1490.7 |
| სხვა შემოსავლები | 374.0 | 374 |  | 276.5 | 276.5 |  |
| გრანტები | 1500.0 |  | 1500.0 | 1490.7 |  | 1490.7 |
| გადასახდელები | 1874.0 | 374 | 1500.0 | 1767.2 | 276.5 | 1490.7 |
| შრომის ანაზღაურება | 446.0 | 45 | 401.0 | 441.9 | 40.9 | 401.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 885.1 | 166.3 | 718.8 | 831.5 | 121 | 710.5 |
| სუბსიდიები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 50.2 | 13.7 | 36.5 | 50.1 | 13.6 | 36.5 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10.0 |  | 10.0 | 10.0 |  | 10.0 |
| სხვა ხარჯები | 12.0 |  | 12 | 11.1 |  | 11.1 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 470.7 | 149 | 321.7 | 422.6 | 101 | 321.6 |
| ნაშთის ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელი                             დავით ერემეიშვილი