| პროგრამული კოდი | დასახელება | პროექტის მთლიანი დაფინანსება | 2024 წლის 1 იანვრამდე გაწეული ხარჯი |  |  | 2024 წლის გეგმა | 2024 წლის ფაქტი | მომდევნო წლებში გასაწევი ხარჯი |  |  | პროექტის დაწყების თარიღი | პროექტის დასრულების (სავარაუდო) თარიღი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | სულ ჯამი | არასაკუთარი სახსრებით | საკუთარის სახსრებით |  |  | სულ | არასაკუთარი სახსრებით | საკუთარის სახსრებით |  |  |
| 02 01 01 | გზების კაპიტალური შეკეთება | 11748.6 | 1943.9 | 1844.7 | 99.2 | 8612.6 | 7702.9 | 2101.8 | 1635.0 | 466.8 |  |  |
|  | ი.ჭავჭავაძის ტროტუარების რეაბილიტაცია და მოაჯირების მოსაწყობა | 1726.6 | 1179.7 | 1179.7 |  | 548.1 | 546.9 |  |  |  | 15.02.2023 | 22.12.2023 |
|  | ავალიანის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა | 905.2 | 476.2 | 465.0 | 11.2 | 429.0 | 429.0 |  |  |  | 17.10.2023 | 10.06.2024 |
|  | პეტრიწის მეორე შესახვევის მშენებლობა | 1760.9 | 288.0 | 200.0 | 88.0 | 1473.2 | 1472.9 |  |  |  | 24.10.2023 | 22.09.2024 |
|  | კოსტავას ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 2198.8 |  |  |  | 1020.2 | 975.1 | 1223.7 | 1095.1 | 128.6 | 27.05.2024 | 01.06.2025 |
|  | ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრიდან ბუხაიძის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა | 894.1 |  |  |  | 895.6 | 894.1 |  |  |  | 15.03.2024 | 01.09.2024 |
|  | შერვაშიძის ქ. #55-თან (დევნილთა დასახლება) მისასვლელი გზის მშენებლობა | 125.6 |  |  |  | 125.8 | 125.6 |  |  |  | 21.03.2024 | 12.07.2024 |
|  | ონის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 121.2 |  |  |  | 121.4 | 121.2 |  |  |  | 21.03.2024 | 12.07.2024 |
|  | ლესელიძის ქუჩაზე, ჯომარდობის გამშვებ პუნქტთან მისასვლელი გზის მშენებლობა | 294.1 |  |  |  | 294.8 | 294.1 |  |  |  | 21.03.2024 | 15.07.2024 |
|  | "გოჭოურას" სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის მშენებლობა | 102.9 |  |  |  | 103.4 | 102.9 |  |  |  | 15.03.2024 | 08.08.2024 |
|  | ვაჟა-ფშაველას ქუჩის #2-დან #14-ის ჩათვლით გზის რეაბილიტაცია | 169.4 |  |  |  | 169.6 | 100.9 | 68.5 | 60 | 8.5 | 21.03.2024 | 01.02.2025 |
|  | შავგულიძის ქუჩის (ხიდიდან დასახლებამდე) რეაბილიტაცია | 333.6 |  |  |  | 338.3 | 333.6 |  |  |  | 28.03.2024 | 02.11.2024 |
|  | შერვაშიძის ქუჩაზე, საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის მშენებლობა | 448.1 |  |  |  | 448.1 | 448.1 |  |  |  | 22.03.2024 | 31.05.2024 |
|  | ჩანჩიბაძის ქუჩის და ქეთევან წამებულის ქუჩის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია | 57.6 |  |  |  | 57.6 | 57.6 |  |  |  | 15.03.2024 | 11.06.2024 |
|  | კლდიაშვილის ქუჩის ბოლო მონაკვეთის გზის მშენებლობა | 155.7 |  |  |  | 155.7 | 155.7 |  |  |  | 15.03.2024 | 11.06.2024 |
|  | ირაკლი აბაშიძის გამზირი #33-თან (კარიტასი) მისასვლელი გზის მშენებლობა | 318.8 |  |  |  | 319.2 | 318.8 |  |  |  | 16.04.2024 | 07.07.2024 |
|  | გურიელის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 275.1 |  |  |  | 275.4 | 275.1 |  |  |  | 27.03.2024 | 30.05.2024 |
|  | ტყიბულის ქუჩის მე-6 ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა | 123.7 |  |  |  | 136.0 | 123.7 |  |  |  | 22.08.2024 | 01.09.2024 |
|  | დავით და კონსტანტინეს ქუჩის პირველი შესახვევის გზის და კედლის რეაბილიტაცია | 115.0 |  |  |  | 115 | 49.0 | 66 | 33.5 | 32.5 | 21.10.2024 | 25.01.2025 |
|  | 35-ე სკოლასთან მისასვლელი გზის მშენებლობა | 210.0 |  |  |  | 214.6 | 20.0 | 190 | 135.6 | 54.4 | 05.09.2024 | 03.01.2025 |
|  | მესხიშვილის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 948.6 |  |  |  | 849.4 | 395.0 | 553.6 | 310.8 | 242.8 | 11.09.2024 | 09.03.2025 |
|  | ახალგაზრდობის მე7 შესახვევის ბოლო მონაკვეთის საგზაო ინფრასტრუქტურა | 108.1 |  |  |  | 143.7 | 108.1 |  |  |  | 04.09.2024 | 03.10.2024 |
|  | კ. გამსახურდიას ქუჩის მე-18 შესახვევის გზის რეაბილიტაცია | 78.0 |  |  |  | 78.0 | 78.0 |  |  |  | 29.12.2024 | 19.02.2024 |
|  | მწვანე ყვავილას ქუჩის #188, 188ა,192ა და 192ბ-ს მიმდებარედ გზის რეაბილიტაცია | 77.2 |  |  |  | 77.3 | 77.2 |  |  |  | 20.03.2024 | 29.04.2024 |
|  | ივ. ჯავახიშილის ქუჩის N73-ში მდებარე მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია | 105.1 |  |  |  | 118.2 | 105.1 |  |  |  | 30.05.2024 | 15.07.2024 |
|  | ბესიკის ქუჩის პირველი შესახვევის ღვარსადენის და საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 95.2 |  |  |  | 105 | 95.2 |  |  |  | 21.08.2024 | 05.10.2024 |
| 02 01 03 | სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა | 3584.5 | 215.9 | 200.0 | 15.9 |  |  | 486.3 | 302.5 | 183.8 |  |  |
|  | კოლხეთის ქუჩის ღვარსადენის მშენებლობა | 1239.2 | 215.9 | 200.0 | 15.9 | 1023.3 | 1023.3 |  |  |  | 03.11.2023 | 17.05.2024 |
|  | ნიკეას ქუჩის მე-2 შესახვევში სანიაღვრე ქსელის მოწყობა | 1016.9 |  |  |  | 1017.1 | 1016.9 |  |  |  | 05.02.2024 | 07.07.2024 |
|  | ლესელიძის ქუჩის #78-თან სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია | 139.6 |  |  |  | 139.7 | 139.6 |  |  |  | 05.02.2024 | 07.07.2024 |
|  | ნიკო მუსხელიშვილის ქუჩაზე მდებარე სანიაღვრე არხის კალაპოტის, არხის გასწვრივ ტროტუარისა და გამწვანების მოწყობა | 920.3 |  |  |  | 694.8 | 434.0 | 486.3 | 302.5 | 183.8 | 20.09.2024 | 25.04.2025 |
|  | ცახელის ქუჩის სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია | 268.5 |  |  |  | 268.5 | 268.5 |  |  |  | 11.12.2023 | 10.03.2024 |
| 02 04 02 | საყრდენი კედლების მშენებლობა - რეაბილიტაციის პროგრამა | 496.9 |  |  |  | 618.3 | 474.8 | 22.1 |  | 22.1 |  |  |
|  | გორკის ქუჩის N18-თან საყრდენი კედლის მოწყობა | 55.9 |  |  |  | 62.2 | 55.9 |  |  |  | 30.08.2024 | 17.11.2024 |
|  | პეტრიწის ქუჩის #14-თან საყრდენი კედლის მოწყობა | 98.1 |  |  |  | 101.8 | 76.0 | 22.1 |  | 22.1 | 07.08.2024 | 03.01.2025 |
|  | ევდოშვილის პირველი ჩიხის #3 მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა | 342.9 |  |  |  | 454.3 | 342.9 |  |  |  | 12.09.2024 | 12.12.2024 |
| 02 05 02 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია | 412.0 |  |  |  | 474.3 | 412.0 |  |  |  | 25.04.2024 | 14.12.2024 |
| 02 05 04 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია | 113.6 |  |  |  | 168.5 | 113.6 |  |  |  | 22.07.2024 | 30.09.2024 |
| 02 05 05 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია | 122.9 |  |  |  | 123.0 | 122.9 |  |  |  | 05.04.2024 | 19.12.2024 |
| 02 05 10 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (შიდა სამუშაოების გათვალისწინებით) | 340.8 |  |  |  | 675.8 | 210.4 | 130.4 |  | 130.4 | 19.06.2024 | 18.03.2025 |
| 02 06 01 | ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 8954.7 | 2786.6 | 2426.0 | 360.6 | 5058.5 | 3329.9 | 2838.2 | 1241.6 | 1596.6 |  |  |
|  | ქალაქ ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე მდებარე მუზეუმის ნაცვლად, რეკრეაციული ინფრაქტრუქტურის (მულტიფუნქციური საგამოფენო სივრცე) მოწყობა | 5064.2 | 2436.0 | 2426.0 | 10.0 | 2628.1 | 1529.5 | 1098.7 | 992.5 | 106.2 | 04.08.2022 |  |
|  | საფიჩხიის ადმინისტრაციული ერთეულის, ცენტრის რეაბილიტაცია | 554.9 |  |  |  | 300.4 | 278.2 | 276.7 | 249.1 | 27.6 | 22.08.2024 | 20.03.2025 |
|  | ოქროს ჩარდახის მიმდებარედ არსებული ქვის კედლების გაწმენდა და დაზიანებული ადგილების აღდგენა | 1872.8 | 350.6 |  | 350.6 | 1630.0 | 1522.2 |  |  |  | 13.10.2023 | 02.10.2024 |
|  | ქალაქ ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე მდებარე მუზეუმის ნაცვლად, მულტიფუნქციური საგამოფენო სივრცის რეაბილიტაცია (საინჟინრო ქსელები) | 1462.8 |  |  |  | 500.0 |  | 1462.8 |  | 1462.8 | 27.12.2024 | 28.04.2025 |
| 02 06 05 | მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | 2779.6 | 400.6 | 400.6 |  | 3174.2 | 2960.5 | 74.1 |  | 74.1 |  |  |
|  | რუსთაველის გამზირის N24 სახლის ფასადისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია | 289.1 |  |  |  | 387.4 | 289.1 |  |  |  | 25.01.2024 | 05.07.2024 |
|  | შოთა რუსთაველის გამზირის №96 საცხოვრებელი ბინების ფასადის რეაბილიტაცია | 240.5 | 148.4 | 148.4 |  | 141.8 | 92.1 |  |  |  | 05.06.2023 | 18.12.2024 |
|  | ივანე ჯავახიშვილის ქუჩის №1 და №2 სახლების ფასადის რეაბილიტაცია | 779.0 | 252.2 | 252.2 |  | 528.8 | 526.8 |  |  |  | 10.10.2023 | 06.06.2024 |
|  | შოთა რუსთაველის გამზირის N27 სახლის ფასადის რეაბილიტაცია | 247.0 |  |  |  | 247.4 | 247.0 |  |  |  | 05.02.2024 | 25.07.2024 |
|  | შოთა რუსთაველის გამზირის N108 სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | 123.6 |  |  |  | 125.5 | 123.6 |  |  |  | 09.02.2024 | 11.09.2024 |
|  | შოთა რუსთაველის გამზირის N116-118 სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | 144.3 |  |  |  | 144.4 | 144.3 |  |  |  | 09.02.2024 | 11.09.2024 |
|  | შ. რუსთაველის გამზირის N95-97-99 მრავალსართულიანი ბინის ფასადის რეაბილიტაცია | 956.1 |  |  |  | 941.3 | 882.0 | 74.1 |  | 74.1 | 14.05.2024 | 26.12.2024 |
|  | ზ. გამსახურდიას გამზირის N17 ბინის ფასადის რეაბილიტაცია |  |  |  |  | 329.8 | 327.9 |  |  |  | 11.09.2024 | 25.11.2024 |
|  | ზ. გამსახურდიას გამზირის #38 მრავალსართულიანი ბინის ფასადის რეაბილიტაცია |  |  |  |  | 327.8 | 327.7 |  |  |  | 19.04.2024 | 16.08.2024 |
| 02 09 | სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება | 18885.8 |  |  |  | 5127.0 | 4100.3 | 14785.5 | 14785.5 |  |  |  |
|  | წერეთლის ქუჩის N161 მიმდებარედ საყრდენი კედლისა და სანიაღვრე არხის მოწყობა | 248.4 |  |  |  | 250.8 | 248.4 |  |  |  | 19.03.2024 | 20.09.2024 |
|  | კიკვიძის ქ. N9-ის და პეტრიწის ქუჩის N21-ის მიმდებარედ საყრდენი კედლების მოწყობა | 164.6 |  |  |  | 164.6 | 52.7 | 111.9 | 111.9 |  | 17.06.2024 | 12.02.2025 |
|  | ჭონქაძის ქუჩის N1, N3 და N3ა-ს მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა | 280.20 |  |  |  | 282.9 | 280.2 |  |  |  | 22.04.2024 | 04.09.2024 |
|  | ლესელიძის I ჩიხი N10-ის მიმდებარედ, ასლანიკაშვილის ქ. N44-ის მიმდებარედ და ასლანიკაშვილის ქ. N13-ის მიმდებარედ საყრდენი კედლების მოწყობა | 159.30 |  |  |  | 169 | 159.3 |  |  |  | 29.04.2024 | 26.09.2024 |
|  | Design-Build მეთოდით, ქალაქ ქუთაისში, გაფრინდაშვილის ქუჩაზე ს/კ 03.02.26.550, 03.02.26.465 და მათ შორის არსებული და მიმდებარე ტერიტორიის; კიკვიძის ქუჩის II ჩიხის, #2-სა და რუსთაველის გამზირის მეექვსე ჩიხში ს/კ 03.02.26.102 მიმდებარე ტერიტორიის; რუას ქუჩის I ჩიხი #17 მიმდებარე ტერიტორიის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების შესრულებ | 13900.00 |  |  |  | 3000.0 | 2100.0 | 11800 | 11800 |  | 16.08.2024 | 16.08.2026 |
|  | მდინარე ოღასყურას კალაპოტის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია | 4133.30 |  |  |  | 1259.7 | 1259.7 | 2873.6 | 2873.6 |  | 16.09.2024 | 17.12.2025 |
| 03 02 01 | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 03 02 01 | 943475.0 | 575.7 | 575.7 |  | 961494.3 | 942681.4 | 217.9 | 155.2 | 62.7 |  |  |
|  | ავტოქარხნის სკვერის რეაბილიტაცია | 3166.4 | 575.7 | 575.7 |  | 2537.3 | 2372.8 | 217.9 | 155.2 | 62.7 | 22.09.2023 | 28.12.2024 |
|  | ბუხაიძის ქუჩაზე (ს/კ 03.04.21.292), ბუხაიძის ქუჩის მეორე შესახვევში (ს/კ 03.01.22.331) სკვერის მშენებლობა | 660.7 |  |  |  | 660.8 | 660.7 |  |  |  | 28.02.2024 | 25.08.2024 |
|  | ნიკეას ქუჩის II შესახვევი N3-7ა-ს მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია | 171.2 |  |  |  | 171.3 | 171.2 |  |  |  | 28.02.2024 | 25.08.2024 |
|  | ნიკეას ქუჩის II შესახვევი N6-ის მიმდებარედ სკვერების რეაბილიტაცია | 150.4 |  |  |  | 151.8 | 150.4 |  |  |  | 28.02.2024 | 25.08.2024 |
|  | ნიკეას ქუჩის #34-38-ის მიმდებარედ სკვერების რეაბილიტაცია | 235.3 |  |  |  | 238.1 | 235.3 |  |  |  | 27.03.2024 | 09.07.2024 |
|  | ნიკეას ქუჩის N66-ის მიმდებარედ სკვერების რეაბილიტაცია | 148.2 |  |  |  | 149.9 | 148.2 |  |  |  | 27.03.2024 | 09.07.2024 |
|  | თაბუკაშვილის ქუჩის N34-ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია | 78.2 |  |  |  | 85.1 | 78.2 |  |  |  | 31.07.2024 | 10.10.2024 |
|  | თაბუკაშვილის ქუჩის N223 მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია | 195161.7 |  |  |  | 196300.0 | 195161.7 |  |  |  | 28.05.2024 | 10.09.2024 |
|  | მაისურაძის ქუჩის N15-ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია | 108277.9 |  |  |  | 122500.0 | 108277.9 |  |  |  | 31.07.2024 | 10.10.2024 |
|  | ასათიანის ქუჩის N119-ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია | 93601.6 |  |  |  | 95400.0 | 93601.6 |  |  |  | 18.09.2024 | 17.12.2024 |
|  | დადიანის ქუჩაზე (არხის გასწვრივ), სკვერის რეაბილიტაცია | 541823.3 |  |  |  | 543300.0 | 541823.3 |  |  |  | 07.05.2024 | 18.12.2024 |
| 04 02 | საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 3712.2 | 2521.1 | 1802.8 | 718.3 | 1241.9 | 900.1 | 291.0 | 88.6 | 202.4 |  |  |
|  | ციფრული განათლებისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების ცენტრის რეაბილიტაცია | 1901.3 | 1252.1 | 901.4 | 350.7 | 612.1 | 448.7 | 200.5 | 63.5 | 137.0 | 05.10.2023 | 28.12.2024 |
|  | ქუთაისის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლის შენობის შიდა სივრეცეების ნაწილის რეაბილიტაცია | 216.5 |  |  |  | 278.9 | 216.5 |  |  |  | 02.08.2024 | 13.11.2024 |
|  | აღმაშენებლის გამზირზე, #4 საჯარო ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია | 113.1 |  |  |  | 136.0 | 22.6 | 90.5 | 25.1 | 65.4 | 11.10.2024 | 08.02.2025 |
|  | ცენტრალური სამუსიკო სკოლის სრული რეაბილიტაცია | 1339.3 | 1252.1 | 901.4 | 350.7 | 89.7 | 87.2 |  |  |  | 31.03.2023 | 25.12.2023 |
|  | დავით კაკაბაძის სამხატვრო გალერეაში საგამოფენო დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 78.3 | 16.9 |  | 16.9 | 61.5 | 61.4 |  |  |  | 05.12.2023 | 12.03.2024 |
|  | N18 ბილიოთეკის რეაბილიტაცია | 63.7 |  |  |  | 63.7 | 63.7 |  |  |  | 18.12.2023 | 05.04.2024 |
| 05 01 07 | სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა - რეაბილიტაცია -ექსპლოატაცია | 5573.5 | 161.2 | 160.0 | 1.2 | 4672.9 | 4362.7 | 1049.6 | 786.8 | 262.8 |  |  |
|  | ჩოგბურთის კორტების კომპლექსის რეაბილიტაცია | 2218.5 |  |  |  | 2255.6 | 2218.5 |  |  |  | 22.04.2024 | 10.12.2024 |
|  | ხარებავას N52 სპორტული დარბაზის რეკონსტრუქცია | 684.8 | 161.2 | 160.0 | 1.2 | 523.8 | 523.6 |  |  |  | 27.10.2023 | 29.05.2024 |
|  | მე-17 სპორტსკოლის კრივის დარბაზების და ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია | 2431.0 |  |  |  | 1526.8 | 1381.4 | 1049.6 | 786.8 | 262.8 | 28.06.2024 | 15.04.2025 |
|  | კ. გამსახურდიას ქ. #65-ში მდებარე რაგბის სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია | 69.7 |  |  |  | 97.2 | 69.7 |  |  |  | 12.06.2024 | 30.10.2024 |
|  | მე-11 სპორტული სკოლის რეაბილიტაცია | 169.5 |  |  |  | 269.5 | 169.5 |  |  |  | 17.10.2024 | 18.06.2025 |

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელი                             დავით ერემეიშვილი